Raport z realizacji działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska za okres 2015-2020

na podstawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2020”, przyjętego uchwałą nr XVI.121.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Opracowanie na zlecenie: | Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska |
| --- | --- |
| Wykonanie: | Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. UniiLubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz |

Dąbrowa Chełmińska , Grudzień 2021

Spis treści

1	Dane początkowe	3

2	Założenia planu	3

2.1	Cele Planu wynikające z zaplanowanych działań	3

2.2	Wykaz planowanych działań	4

2.3	Wykaz wskaźników produktu	7

2.4	Wykaz wskaźników efektu	9

3	Realizacja	11

3.1	Stopień realizacjizadań	11

3.2	Osiągnięty wskaźnik produktu	13

3.3	Osiągnięty wskaźnikefektu	24

4	Podsumowanie	28

4.1	Stopień realizacji działań	28

# Dane początkowe

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą nr XVI.121.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Rok bazowy przyjęty w PGN | 2013 |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców jednostki w roku bazowym | 7 902 |
| Całkowite zużycie energii ﬁnalnej w roku bazowym [MWh] | 97 961 |
| Całkowita emisja CO2 w roku bazowym [Mg] | 30 189 |
| Całkowita produkcja OZE w roku bazowym [MWh] | 55 937,91 |

# Założenia planu

## Cele Planu wynikające z zaplanowanych działań

Celem strategicznym Gminy Dąbrowa Chełmińska do 2020 roku była:

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Do realizacji celu strategicznego wyodrębnia się 2 cele szczegółowe, którymi są:

- Cel szczegółowy 1: wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych i gminnych.

- Cel szczegółowy 2: redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, B/a/P i CO2 pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła.

Planowane do przeprowadzenia działania na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska miały przynieść:

- 9 051,95 MWh oszczędności energii,

- wzrost wykorzystania OZE o 136,80 MWh,

- oraz oszczędzenie emisji CO2 na poziomie 7 196,57 MG/rok co powoduje redukcję emisji o 16,29%.

## Wykaz planowanych działań

| Lp. | Nazwa zadania | Nr zadania w PGN | Sektor | Jednostka odpowiedzialna | Harmonogram realizacji (czas realizacji w latach) | Szacunkowy koszt do 2020 r. w złotych | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa budynku urzędu gminy (pomieszczenia dla GOPS, GOKiS, biblioteki, policji) | 1.1 | Budynki | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 300 000,00 | RPO WK-P 2014-2020, GIS, PROW, POIŚ, fundusz Termomodernizacji, Budżet Gminy, Pożyczka Banku |
| 2. | Systematyczne remonty 8 budynków szkolnych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 1.2 | Budynki | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2014-2020 | 3 000 000,00 | RPO WK-P 2014-2020, GIS, PROW, POIŚ, fundusz Termomodernizacji, Budżet Gminy, Pożyczka Banku |
| 3. | Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (m.in. zwiększenie ilości sal dydaktycznych, stołówki, wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów) LED | 1.3 | Budynki | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 4 500 000,00 | RPO WK-P 2014-2020, GIS, PROW, POIŚ, fundusz Termomodernizacji, Budżet Gminy, Pożyczka Banku |
| 4. | Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie polegająca na wymianie okien i drzwi, ociepleniu ścian, dachów i podłóg | 1.4 | Budynki | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 440 000,00 | RPO WK-P 2014-2020, GIS, PROW, POIŚ, fundusz Termomodernizacji, Budżet Gminy, Pożyczka Banku |
| 5. | Modernizacja i remont obiektów świetlicowych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 1.5 | Budynki | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2018 | 600 000,00 | RPO WK-P 2014-2020, GIS, PROW, POIŚ, fundusz Termomodernizacji, Budżet Gminy, Pożyczka Banku |
| 6. | Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w tym „Osiedle Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej oraz „Osiedla Pod Gruszą” w Ostromecku (wymiana około 155 opraw na LED’owe) | 2.1 | Budynki | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2017 | 160 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, SOWA |
| 7. | Budowa obwodnicy Ostromecka (zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551) | 3.1 | Transport | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016-2020 | 4 000 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, GAZELA |
| 8. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 na odcinku Strzyżawa – Raciniewo | 3.2 | Transport | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015-2017 | 6 000 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, GAZELA |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1601C na odcinku Dąbrowa Chełmińska - Kokocko | 3.3 | Transport | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015-2023 | 2 500 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, GAZELA |
| 10. | Poprawa przejezdności drogi powiatowej 1540C Ostromecko-Czarże | 3.4 | Transport | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015-2020 | 2 000 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, GAZELA |
| 11. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (w tym: nowa nawierzchnia i ciąg pieszo-rowerowy o długości ok 3,9 km, wysepki spowalniające, zatoka autobusowa) | 3.5 | Transport | Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych | 2015-2017 | 6 400 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, GAZELA |
| 12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej – budowa nowych dróg gminnych w tam asfaltowanie dróg nawierzchni tłuczniowej – poprawa dostępności dojazdowej do pól | 3.6 | Transport | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 1 500 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, GAZELA |
| 13. | Zatoki autobusowe (w tym 2 szt. W m. Gzin) | 3.7 | Transport | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2016 | 400 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, GAZELA |
| 14. | Budowa ścieżek rowerowych (w tym ścieżka: Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska; Skrzyżowanie: Czemlewo-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Boluminek-Bolumin-Skłudzewo, Strzyżawa, Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska-Janowo-Czemlewo)- około 20 km | 3.8 | Transport | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2019 | 8 000 000,00 | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 Pl 4e, GAZELA |
| 15. | Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska- terenu objętego dokumentacją projektową | 4.1 | Wod-kan | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2017 | 7 351 240,00 | RPO WK-P 2014-2020, PROW, NFOŚiGW, budżet Gminy |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór | 4.2 | Wod-kan | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2016 | 231 850,00 | RPO WK-P 2014-2020, PROW, NFOŚiGW, budżet Gminy |
| 17. | Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór | 4.3 | Wod-kan | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2017 | 1 050 347,00 | RPO WK-P 2014-2020, PROW, NFOŚiGW, budżet Gminy |
| 18. | Termomodernizacja około 100 budynków społeczeństwa – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 5.1 | Budynki | Właściciele nieruchomości | 2015-2020 | 4 125 000,00 | EFRP w ramach RPO WK-P 2014-2020, NFOŚiGW, Pożyczka banku |
| 19. | Montaż instalacji fotowoltaicznych w około 20 budynkach | 6.1 | OZE | Właściciele nieruchomości | 2015-2020 | 600 000,00 | EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020, PROSUMENT, Pożyczka banku |
| 20. | Wymiana źródeł ciepła w około 120 budynkach społeczeństwa – wymiana starych kotłów węglowych na kotły z podajnikiem retortowym, montaż pomp ciepła wspomagających kotły węglowe | 7.1 | Budynki | Właściele nieruchomości | 2016-2020 | 1 800 000,00 | EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020, PROSUMENT, Pożyczka banku |
| 21. | Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna | 8.1 | Inne | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 6 000,00 | Budżet Gminy |
| 22. | Informacja i promocja działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | 8.2 | Inne | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 2 000,00 | Budżet Gminy |
| 23. | Usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji GHG oraz zastosowania OZE | 8.3 | Inne | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 1 000,00 | Budżet Gminy |
| 24. | Edukacja przedsiębiorców poprzez zielone zamówienia publiczne | 8.4 | Inne | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 0 | Budżet Gminy |
| 25. | Szkolenie w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE | 8.5 | Inne | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 1 000,00 | Budżet Gminy |
| 26. | Akcje informatyczne i promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów | 8.6 | Inne | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 2015-2020 | 1 000,00 | Budżet Gminy |

## Wykaz wskaźników produktu

| Lp. | Nazwa zadania | Nr zadania w PGN | Nazwa wskaźnika monitorowania | Jednostka wskaźnika | Wartość do monitorowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa budynku urzędu gminy (pomieszczenia dla GOPS, GOKiS, biblioteki, policji) | 1.1 | Liczba obiektów poddana rozbudowie | szt. | 1 |
| 2. | Systematyczne remonty 8 budynków szkolnych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 1.2 | Liczba obiektów poddanych remontom | szt. | 8 |
| 3. | Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (m.in. zwiększenie ilości sal dydaktycznych, stołówki, wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów) LED | 1.3 | Liczba obiektów poddanych modernizacji i przebudowie | szt. | 2 |
| 4. | Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie polegająca na wymianie okien i drzwi, ociepleniu ścian, dachów i podłóg | 1.4 | Liczba obiektów poddanych termomodernizacji | szt. | 1 |
| 5. | Modernizacja i remont obiektów świetlicowych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 1.5 | Liczba obiektów poddanych modernizacją i remontom | szt. | 3 |
| 6. | Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w tym „Osiedle Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej oraz „Osiedla Pod Gruszą” w Ostromecku (wymiana około 155 opraw na LED’owe) | 2.1 | Liczba przebudowanych oraz nowych punktów oświetlenia ulicznego | szt. | 155 |
| 7. | Budowa obwodnicy Ostromecka (zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551) | 3.1 | Liczba wybudowanych obwodnic | szt. | 1 |
| 8. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 na odcinku Strzyżawa – Raciniewo | 3.2 | Liczba przebudowanych dróg | szt. | 1 |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1601C na odcinku Dąbrowa Chełmińska - Kokocko | 3.3 | Liczba przebudowanych dróg powiatowych | szt. | 1 |
| 10. | Poprawa przejezdności drogi powiatowej 1540C Ostromecko-Czarże | 3.4 | Liczba zmodernizowanych dróg | szt. | 1 |
| 11. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (w tym: nowa nawierzchnia i ciąg pieszo-rowerowy o długości ok 3,9 km, wysepki spowalniające, zatoka autobusowa) | 3.5 | Liczba rozbudowanych dróg | szt. | 1 |
| 12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej – budowa nowych dróg gminnych w tym asfaltowanie dróg nawierzchni tłuczniowej – poprawa dostępności dojazdowej do pól | 3.6 | Liczba zmodernizowanych dróg | szt. | 1 |
| 13. | Zatoki autobusowe (w tym 2 szt. W m. Gzin) | 3.7 | Liczba wybudowanych zatoczek autobusowych | szt. | 2 |
| 14. | Budowa ścieżek rowerowych (w tym ścieżka: Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska; Skrzyżowanie: Czemlewo-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Boluminek-Bolumin-Skłudzewo, Strzyżawa, Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska-Janowo-Czemlewo)- około 20 km | 3.8 | Liczba wybudowanych ścieżek rowerowych przez okres roku w kilometrach | km/rok | 23,9 |
| 15. | Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska- terenu objętego dokumentacją projektową | 4.1 | Liczba wybudowanych nowych systemów kanalizacji | szt. | 1 |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór | 4.2 | Liczba wybudowanych nowych systemów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | szt. | 1 |
| 17. | Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór | 4.3 | Liczba wybudowanych SUW | szt. | 1 |
| 18. | Termomodernizacja około 100 budynków społeczeństwa – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 5.1 | Liczba termomodernizowanych budynków | szt. | 100 |
| 19. | Montaż instalacji fotowoltaicznych w około 20 budynkach | 6.1 | Liczba wybudowanych instalacji PV | szt. | 20 |
| 20. | Wymiana źródeł ciepła w około 120 budynkach społeczeństwa – wymiana starych kotłów węglowych na kotły z podajnikiem retortowym, montaż pomp ciepła wspomagających kotły węglowe | 7.1 | Liczba wymienionych źródeł ciepła | szt. | 120 |
| 21. | Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna | 8.1 | Roczna liczba usług/produktów których procedura wyboru oparta została także o kryteria środowiskowe/efektywnościowe (system zielonych zamówień publicznych) | szt. | 0 |
| 22. | Informacja i promocja działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | 8.2 | Wzrost liczby wydanych decyzji i dokumentów dotyczących gospodarki przestrzennej uwzględniających gospodarkę niskoemisyjną | szt. | 0 |
| 23. | Usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji GHG oraz zastosowania OZE | 8.3 | Liczba przeprowadzonych szkoleń | szt./rok | 0 |
| 24. | Edukacja przedsiębiorców poprzez zielone zamówienia publiczne | 8.4 | Liczba zorganizowanych wydarzeń o tematyce niskoemisyjnej | szt./rok | 0 |
| 25. | Szkolenie w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE | 8.5 | Liczba dystrybuowanych materiałów informacyjnych | szt./rok | 0 |
| 26. | Akcje informatyczne i promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów | 8.6 | Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego | szt./rok | 0 |

## Wykaz wskaźników efektu

| Lp. | Nazwa zadania | Nr zadania w PGN | Szacunkowa redukcja emisji CO2 [Mg/rok] | Szacunkowa redukcja zużycia energii końcowej [MWh/rok] | Szacunkowy wzrost produkcji energii z OZE [MWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa budynku urzędu gminy (pomieszczenia dla GOPS, GOKiS, biblioteki, policji) | 1.1 | 20,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2. | Systematyczne remonty 8 budynków szkolnych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 1.2 | 121,00 | 296,00 | 0,00 |
| 3. | Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (m.in. zwiększenie ilości sal dydaktycznych, stołówki, wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów) LED | 1.3 | 241,00 | 592,00 | 0,00 |
| 4. | Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie polegająca na wymianie okien i drzwi, ociepleniu ścian, dachów i podłóg | 1.4 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 5. | Modernizacja i remont obiektów świetlicowych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 1.5 | 47,00 | 59,00 | 0,00 |
| 6. | Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w tym „Osiedle Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej oraz „Osiedla Pod Gruszą” w Ostromecku (wymiana około 155 opraw na LED’owe) | 2.1 | 103,00 | 105,00 | 0,00 |
| 7. | Budowa obwodnicy Ostromecka (zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551) | 3.1 | 15,00 | 58,00 | 0,00 |
| 8. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 na odcinku Strzyżawa – Raciniewo | 3.2 | 23,00 | 86,00 | 0,00 |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1601C na odcinku Dąbrowa Chełmińska - Kokocko | 3.3 | 10,00 | 36,00 | 0,00 |
| 10. | Poprawa przejezdności drogi powiatowej 1540C Ostromecko-Czarże | 3.4 | 8,00 | 29,00 | 0,00 |
| 11. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (w tym: nowa nawierzchnia i ciąg pieszo-rowerowy o długości ok 3,9 km, wysepki spowalniające, zatoka autobusowa) | 3.5 | 25,00 | 92,00 | 0,00 |
| 12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej – budowa nowych dróg gminnych w tym asfaltowanie dróg nawierzchni tłuczniowej – poprawa dostępności dojazdowej do pól | 3.6 | 13,00 | 49,00 | 0,00 |
| 13. | Zatoki autobusowe (w tym 2 szt. W m. Gzin) | 3.7 | 2,00 | 7,00 | 0,00 |
| 14. | Budowa ścieżek rowerowych (w tym ścieżka: Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska; Skrzyżowanie: Czemlewo-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Boluminek-Bolumin-Skłudzewo, Strzyżawa, Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska-Janowo-Czemlewo)- około 20 km | 3.8 | 27,00 | 103,00 | 0,00 |
| 15. | Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska- terenu objętego dokumentacją projektową | 4.1 | 159,00 | 594,00 | 0,00 |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór | 4.2 | 16,00 | 59,00 | 0,00 |
| 17. | Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór | 4.3 | 20,00 | 21,00 | 0,00 |
| 18. | Termomodernizacja około 100 budynków społeczeństwa – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 5.1 | 312,00 | 646,00 | 0,00 |
| 19. | Montaż instalacji fotowoltaicznych w około 20 budynkach | 6.1 | 134,00 | 137,00 | 137,00 |
| 20. | Wymiana źródeł ciepła w około 120 budynkach społeczeństwa – wymiana starych kotłów węglowych na kotły z podajnikiem retortowym, montaż pomp ciepła wspomagających kotły węglowe | 7.1 | 5 891,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 21. | Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna | 8.1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 22. | Informacja i promocja działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | 8.2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 23. | Usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji GHG oraz zastosowania OZE | 8.3 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 24. | Edukacja przedsiębiorców poprzez zielone zamówienia publiczne | 8.4 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 25. | Szkolenie w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE | 8.5 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 26. | Akcje informatyczne i promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów | 8.6 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

# Realizacja

## Stopień realizacji zadań

| Lp. | Nazwa zadania | Nr zadania w PGN | Jednostka odpowiedzialna | Postęp realizacji | Dotychczas poniesione koszty wg stanu na dzień sporządzania raportu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa budynku urzędu gminy (pomieszczenia dla GOPS, GOKiS, biblioteki, policji) | 1.1 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Rozpoczęte | 16 074,49 zł |
| 2. | Systematyczne remonty 8 budynków szkolnych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 1.2 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Rozpoczęte | 525 903,16 zł |
| 3. | Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (m.in. zwiększenie ilości sal dydaktycznych, stołówki, wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów) LED | 1.3 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | Pkt. 2. |
| 4. | Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie polegająca na wymianie okien i drzwi, ociepleniu ścian, dachów i podłóg | 1.4 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 934 389,24 zł |
| 5. | Modernizacja i remont obiektów świetlicowych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 1.5 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Rozpoczęte | 43 442,22 zł |
| 6. | Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w tym „Osiedle Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej oraz „Osiedla Pod Gruszą” w Ostromecku (wymiana około 155 opraw na LED’owe) | 2.1 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Rozpoczęte | 557 667,05 zł |
| 7. | Budowa obwodnicy Ostromecka (zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551) | 3.1 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | Rozpoczęte- projekt planu w trakcie uzgodnień | 0,00 zł |
| 8. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 na odcinku Strzyżawa – Raciniewo | 3.2 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | Rozpoczęte | 4 237 309,03 zł |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1601C na odcinku Dąbrowa Chełmińska - Kokocko | 3.3 | Powiatowy Zarząd Dróg | Rozpoczęte | 194 192,64 |
| 10. | Poprawa przejezdności drogi powiatowej 1540C Ostromecko-Czarże | 3.4 | Powiatowy Zarząd Dróg | Zakończone | 255 868,16 zł |
| 11. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (w tym: nowa nawierzchnia i ciąg pieszo-rowerowy o długości ok 3,9 km, wysepki spowalniające, zatoka autobusowa) | 3.5 | Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych | Zakończone | 6 000 000,00 zł |
| 12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej – budowa nowych dróg gminnych w tym asfaltowanie dróg nawierzchni tłuczniowej – poprawa dostępności dojazdowej do pól | 3.6 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 4 291 792,23 zł |
| 13. | Zatoki autobusowe (w tym 2 szt. W m. Gzin) | 3.7 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Rozpoczęte | 0,00 |
| 14. | Budowa ścieżek rowerowych (w tym ścieżka: Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska; Skrzyżowanie: Czemlewo-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Boluminek-Bolumin-Skłudzewo, Strzyżawa, Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska-Janowo-Czemlewo)- około 20 km | 3.8 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Rozpoczęte | 14 693 029,10 zł |
| 15. | Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska- terenu objętego dokumentacją projektową | 4.1 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 1 698 549,13 zł |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór | 4.2 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 88 823,52 zł |
| 17. | Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór | 4.3 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Rozpoczęte | 55 000,00 zł |
| 18. | Termomodernizacja około 100 budynków społeczeństwa – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 5.1 | Właściciele nieruchomości | Rozpoczęte | 2 392 500,00 zł* |
| 19. | Montaż instalacji fotowoltaicznych w około 20 budynkach | 6.1 | Właściciele nieruchomości | Zakończone | 1 213 070,04 zł |
| 20. | Wymiana źródeł ciepła w około 120 budynkach społeczeństwa – wymiana starych kotłów węglowych na kotły z podajnikiem retortowym, montaż pomp ciepła wspomagających kotły węglowe | 7.1 | Właściciele nieruchomości | Rozpoczęte | 110 098,32 zł |
| 21. | Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna | 8.1 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 0,00 |
| 22. | Informacja i promocja działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | 8.2 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 0,00 |
| 23. | Usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji GHG oraz zastosowania OZE | 8.3 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 0,00 |
| 24. | Edukacja przedsiębiorców poprzez zielone zamówienia publiczne | 8.4 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Rozpoczęte | 0,00 |
| 25. | Szkolenie w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE | 8.5 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 0,00 |
| 26. | Akcje informatyczne i promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów | 8.6 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Zakończone | 0,00 |

*Wartość na podstawie kalkulacji własnej

## Osiągnięty wskaźnik produktu

| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa wskaźnika monitorowania | Jednostka wskaźnika | Wartość do monito-rowania | Wartość osiągnięta na dzień sporządza-nia raportu | Stopień osiągnięcia celu produktu | Opis postępu działań w ramach zadania wg stanu na dzień sporządzania raportu | Podsumowanie działania i rekomendacje na dalszy okres planowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa budynku urzędu gminy (pomieszczenia dla GOPS, GOKiS, biblioteki, policji) | Liczba obiektów poddana rozbudowie | szt. | 1 | 0 | 10% | W budynku wymieniono stolarkę okienna: 2016 rok: 4 sztuki 2018 rok: 4 sztuki 2019 rok: 4 sztuki 2020 rok: 3 sztuki | W budynku wymieniono obecnie jedynie stolarkę okienną w kolejnych latach zakłada się wykonanie pozostałych robót budowlanych. |
| 2. | Systematyczne remonty 8 budynków szkolnych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | Liczba obiektów poddanych remontom | szt. | 8 | 3 | 37,5% | W latach 2017, 2018 i 2020 wykonano remont szkół: - Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej - Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku - Zespół Szkół w Czarżu | W kolejnych latach planuje się sukcesywną modernizację kolejnych budynków szkolnych. |
| 3. | Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (m.in. zwiększenie ilości sal dydaktycznych, stołówki, wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów) LED | Liczba obiektów poddanych modernizacji i przebudowie | szt. | 2 | 2 | 100% | Gmina Dąbrowa Chełmińska zmodernizowała dwie placówki oświatowe | Zadanie zakończone |
| 4. | Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie polegająca na wymianie okien i drzwi, ociepleniu ścian, dachów i podłóg | Liczba obiektów poddanych termomodernizacji | szt. | 1 | 1 | 100% | W 2019 roku wykonano projekt termomodernizacji budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie. W 2020 roku przeprowadzona została kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego. | Zadanie zakończone |
| 5. | Modernizacja i remont obiektów świetlicowych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | Liczba obiektów poddanych modernizacją i remontom | szt. | 3 | 3 | 30% | W 2018 roku wykonano modernizację i remont obiektów świetlicowych wymiana okien w świetlicy Gzin W 2020 roku wykonano: - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostromecku - Zakup rynien na świetlicę w Ostromecku- - Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno- gospodarczego- Strzyżawa - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wałdowie Królewskim | Wykonano jedynie część planowanych prac. W kolejnych latach planowane jest kontynuowanie modernizacji i remontów obiektów świetlicowych. Do 2030 wszystkie budynki gminne powinny zostać poddane termomodernizacji. |
| 6. | Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w tym „Osiedle Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej oraz „Osiedla Pod Gruszą” w Ostromecku (wymiana około 155 opraw na LED’owe) | Liczba przebudowanych oraz nowych punktów oświetlenia ulicznego | szt. | 155 | 68 | 43,87% | W 2016 roku wykonano: a) uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach w sołectwie Otowice b) Budowa oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Czemlewo c) Os. Pod Gruszą w Ostromecku – wykonano oświetlenie na całej ul. Malinowej i części ul. Wiśniowej d) budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim – e) w trakcie budowy: oświetlenie ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej; f) budowa oświetlenia w Janowie I etap – projekt g) budowa oświetlenia na os. Dąbrowa Południe ul. Słoneczna W 2017 roku wykonano: a) budowa oświetlenia drogowego w Janowie (w kierunku leśniczówki) - b) wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Reptowie c) budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w Czarżu d) budowa oświetlenia na drodze gminnej w Czemlewie w kierunku Janowa – e) budowa oświetlenia na ulicy Cichej miejscowości Dąbrowa Chełmińska f) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo g) uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostromecku h) wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia chodnika w Strzyżawie i) wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Strzyżawie do świetlicy wiejskiej j) budowa oświetlenia na ulicy Sosnowej w Wałdowie Królewskim W 2018 roku wykonano: Budowa nowego oświetlenia ulicznego: 1) ul. Cicha, „Osiedle Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej, 2) ul. Jagodowa, „Osiedle Pod Gruszą” w Ostromecku. 2019 r.: Budowa nowego oświetlenia ulicznego: 1) ul. Modrakowa w Dąbrowie Chełmińskiej (wykonanie projektu), 2) w miejscowości Reptowo, 3) w miejscowości Strzyżawa, 4) ul. Brzozowa w m. Czarże (wykonanie projektu, wybudowanie szafki oświetleniowej oraz jednego słupa oświetlenia drogowego), 5) ul. Chełmińska w m. Czarże (wykonano projekt) W 2020 roku wykonano: Budowa nowego oświetlenia ulicznego: a) montaż oświetlenia na istniejących słupach na ul. Słonecznej w miejscowości Bolumin, b) budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże, c) wykonanie projektu oświetlenia ul. Chełmińskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, d) budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, e) montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach w Janowie, f) budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w miejscowości Ostromecko, g) budowa oświetlenia na ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej. |  |
| 7. | Budowa obwodnicy Ostromecka (zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551) | Liczba wybudowanych obwodnic | szt. | 1 | 0 | 10% | W projekcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Ostromecko zachowano przebieg obwodnicy Ostromecka od ul. Kolejowej przez tereny leśne za restauracją do ul. Bydgoskiej. Obecnie projekt planu jest w trakcie uzgodnień. W ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostromecko- planuje się obwodnicę tej miejscowości. | Zadanie zostało rozpoczęte, w kolejnych latach planuje się sukcesywne kontynuowanie zadania. |
| 8. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 na odcinku Strzyżawa – Raciniewo | Liczba przebudowanych dróg | szt. | 1 | 0 | 80% | W 2015 roku wykonano: a) Dokonano przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ul. Strażackiej wraz z ścieżką rowerową przy przejeździe kolejowym. W 2017 roku wykonano: a) trwają prace budowlane związane z wykonaniem chodnika w Nowym Dworze (odcinek od „koszar” w kierunku drogi na Reptowo, droga nr 551) b) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przygotowuje się do przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Strzyżawa – Raciniewo (poszerzenie pasa jezdni na całym odcinku, w tym budowa zatoki autobusowej w Gzinie); W 2018 roku wykonano: - Wykonano przedłużenie chodnika na ul. Bydgoskiej w Ostromecku (0,2 km) - Zatwierdzono projekt podziału nieruchomości prywatnej na poszerzenie pasa jezdni drogi wojewódzkiej nr 551 w Gzinie na budowę zatoki autobusowej, - Wykonano remont nawierzchni chodników przy zatokach autobusowych w Nowy Dworze i Ostromecku na ul. Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551. W 2019 roku wykonano: a) rozpoczęto prace projektowe przebudowy przepustu drogowego na rowie głównym F1 w Dąbrowie Chełmińskiej; b) Województwo Kujawsko-Pomorskie za pośrednictwem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przejęło działkę nr 311/1 o pow. 0,0098 ha na poszerzenie pasa jezdni drogi wojewódzkiej nr 551 w Gzinie z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej; c) wykonano remont nawierzchni zatok autobusowych w Nowym Dworze. W 2020 roku wykonano: a) kontynuowano prace projektowe przebudowy przepustu drogowego na rowie głównym F1 w Dąbrowie Chełmińskiej – inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy; b) przekazano zarządcy drogi projekt budowy zatoki autobusowej w Gzinie – obecnie trwają prace uzupełniające opracowanie po uwagach Urzędu Marszałkowskiego; c) wykonano remont nawierzchni asfaltowej na odcinku od Nowego Dworu do Dąbrowy Chełmińskiej. | Od 2015 roku sukcesywnie trwały prace nad przebudową drogi wojewódzkiej nr 551 na odcinku Strzyżawa-Raciniewo. W kolejnych latach planuje się dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej. |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1601C na odcinku Dąbrowa Chełmińska - Kokocko | Liczba przebudowanych dróg powiatowych | szt. | 1 | 0 | 50% | W 2017 roku: Wykonano nakładkę bitumiczną o długości 352 m W 2020 roku: a) utwardzono (kostką betonową) pobocze drogi powiatowej przy cmentarzu w Czarżu; | Od 2017 roku sukcesywnie trwają prace nad przebudową drogi powiatowej nr 1601C. Do roku 2030 zakłada się zakończenie przebudowy. |
| 10. | Poprawa przejezdności drogi powiatowej 1540C Ostromecko-Czarże | Liczba zmodernizowanych dróg | szt. | 1 | 1 | 100% | W 2015 roku: a) Wykonano nakładkę bitumiczną ok. 700 mb w Rafie; b) wykonano prace remontowe walcem i równiarką na odcinku Rafa – Pień. W 2017 roku: a) wykonano nową nakładkę bitumiczną w Rafie ok 1 km; b) wykonano prace remontowe walcem i równiarką na odcinku Rafa – Pień oraz położono nawierzchnię bitumiczną – 0,3 km; c) wykonano umocnienie pobocza drogi z korytem ściekowym wód opadowych na odcinku Pień – Mozgowina; W 2018 roku: Poprawa przejezdności drogi powiatowej 1540C Ostromecko-Czarże (172.288,16 zł - Środki z budżetu powiatu bydgoskiego) 2019 roku: Wykonano prace remontowe walcem i równiarką na odcinku Rafa – Pień; W 2020 roku: Wykonano kolejny odcinek asfaltowy na trasie Rafa – Pień ze środków powiatowych | Zadanie zakończone |
| 11. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (w tym: nowa nawierzchnia i ciąg pieszo-rowerowy o długości ok 3,9 km, wysepki spowalniające, zatoka autobusowa) | Liczba rozbudowanych dróg | szt. | 1 | 1 | 100% | Wykonano w 2016 r. przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego | Zadanie zakończone |
| 12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej – budowa nowych dróg gminnych w tam asfaltowanie dróg nawierzchni tłuczniowej – poprawa dostępności dojazdowej do pól | Liczba zmodernizowanych dróg | szt. | 1 | 13 | 1300% | W 2016 roku: Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarże ul. Podgórna (850 mb). W 2018 roku: poprawiono dostępności dojazdowej do pól – Janowo 700mb W 2019 roku: - Zmodernizowano drogę gminną w m. Czemlewo - Zmodernizowano drogę gminną w m. Janowo – 500 mb - poprawa dostępności dojazdowej do pól – droga gminna w m. Borki 860 mb - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych W 2020 roku: 1. Przebudowano części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. 2.Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. 3.Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin. 4.Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarże - etap I 5.Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap 1 - projekt. 6.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin 7.Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarże. 8.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa. | Zadanie zakończone |
| 13. | Zatoki autobusowe (w tym 2 szt. W m. Gzin) | Liczba wybudowanych zatoczek autobusowych | szt. | 2 | 0 | 30% | W 2017 roku: Wykonano projekt zatoki autobusowej w Gzinie (kierunek Bydgoszcz) przekazano zarządcy drogi tj. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcz W 2019 roku: Województwo Kujawsko - Pomorskie za pośrednictwem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przejęło działkę nr 311/1 o pow. 0,0098 ha na poszerzenie pasa jezdni drogi wojewódzkiej nr 551 w Gzinie z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej. | Zadanie zostało rozpoczęte, w kolejnych latach zakłada się kontynuację |
| 14. | Budowa ścieżek rowerowych (w tym ścieżka: Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska; Skrzyżowanie: Czemlewo-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Boluminek-Bolumin-Skłudzewo, Strzyżawa, Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska-Janowo-Czemlewo)- około 20 km | Liczba wybudowanych ścieżek rowerowych przez okres roku w kilometrach | km/rok | 23,9 | 4,953 | 20,72% | W 2017 roku: a) opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową budowy ścieżek rowerowych Dąbrowa Chełmińska – Czemlewo – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo. Zadnie ma być finansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ok. 10 km ścieżki rowerowej; b) w ramach partnerstwa Starostwa Powiatowego i gminy wybudowano chodnik (0,75 km) z Dąbrowy Chełmińskiej (od ul. Pogodnej) do Boluminka. W 2018 roku: Budowa ścieżek rowerowych - ścieżka: Dąbrowa Chełmińska Skrzyżowanie-Czemlewo-Czarże-Dębowiec + Dąbrowa Chełmińska – Janowo – 4,935 km. W 2017 roku: Rozpoczęto prace projektowe związane z budową ścieżki rowerowej Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie – Czemlewo – Czarże - Dębowiec i Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie do Janowa. W 2018 roku: Zakończono realizację dwóch etapów budowy ścieżki rowerowej Dabrowa Chełmińska-Czemlewo-Czarże-Dębowiec i Dąbrowa Chełmińska-Janowo. 2019 roku: Zakończono realizację wszystkich etapów budowy ścieżki rowerowej Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie – Czemlewo – Czarże - Dębowiec i Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie do Janowa. W roku 2019 realizowany był etap trzeci inwestycji Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie - Czemlewo- Czarże. | Brak środków własnych na realizację działania w danym okresie. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się dokończenie modernizacji do 2030 roku. |
| 15. | Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska- terenu objętego dokumentacją projektową | Liczba wybudowanych nowych systemów kanalizacji | szt. | 1 | 1 | 100% | W 2015 roku: a) w 2015 roku zakończyła się znacząca dwuletnia inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Prace odbywały się na ulicach Wyzwolenia, Rzemieślniczej, Kamiennej, Rydygiera, Młyńskiej, Jaskółczej, Cichej, Orlej, Jastrzębiej i Ptasiej, oraz Rysiej. Długość wykonanej instalacji to: kanalizacja grawitacyjna – 4,02 km, kanalizacja tłoczna – 0,33 km, przepompownia ścieków 1 szt. b) rozpoczęły się prace projektowe wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla „Las Mariański” w Nowym Dworze. W 2019 roku: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Strażackiej i Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 200 mb. 2) Budowa wodociągu na ul. Truskawkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 100 mb. 3) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt. W 2020 roku: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. | Zadanie zakończone |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór | Liczba wybudowanych nowych systemów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | szt. | 1 | 2 | 200% | W 2018 roku: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór. 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Nowy Dwór W 2019 roku: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór – 220 mb. | Zadanie zakończone |
| 17. | Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór | Liczba wybudowanych SUW | szt. | 1 | 0 | 5% | Wykonano projekt budowy SUW w miejscowości Nowy Dwór | W kolejnych latach planuje się kontynuację zadań |
| 18. | Termomodernizacja około 100 budynków społeczeństwa – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | Liczba termomodernizowanych budynków | szt. | 100 | 0 | 58% | Szacuje się, że do końca 2020 roku wykonano 58 termomodernizacji polegających na wymianie okien, ociepleniu ścian lub dachów, a także wymianie źródeł ciepła w sektorze społeczeństwa. | Produktu działania nie osiągnięto, głównie ze względu na brak narzędzi wsparcia i integracji ośrodków pomocy, wprowadzony program "Czyste Powietrze" został wdrożony zbyt późno dla osiągnięcia efektu do 2020r. Brak możliwości dokładnego pomiaru ilości realizacji. Zaleca się kontynuację działania. |
| 19. | Montaż instalacji fotowoltaicznych w około 20 budynkach | Liczba wybudowanych instalacji PV | szt. | 20 | 54 | 270% | W 2020 roku: Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” dotyczy budowy rozproszonych mikro instalacji źródeł odnawialnych w budownictwie mieszkalnym na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowe mikro instalacje będą stanowiły systemy fotowoltaiczne (54 szt.), systemy kolektorów słonecznych (4 szt.) i powietrzne pompy ciepła (14 szt. ) Produktem projektu będą nowe instalacje OZE w łącznej ilości 74 szt. zlokalizowane na 63 budynkach mieszkalnych, z czego przewiduje się powstanie 0,34 MWe mocy energii elektrycznej oraz 0,12 MWt mocy energii cieplnej. | Zadanie zakończone |
| 20. | Wymiana źródeł ciepła w około 120 budynkach społeczeństwa – wymiana starych kotłów węglowych na kotły z podajnikiem retortowym, montaż pomp ciepła wspomagających kotły węglowe | Liczba wymienionych źródeł ciepła | szt. | 120 | 10 | 8,33% | W 2018 roku: Wymiana źródeł ciepła w 10 budynkach społeczeństwa na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska | Produktu działania nie osiągnięto, głównie ze względu na brak narzędzi wsparcia i integracji ośrodków pomocy, wprowadzony program "Czyste Powietrze" został wdrożony zbyt późno dla osiągnięcia efektu do 2020r. Brak możliwości dokładnego pomiaru ilości realizacji. Zaleca się kontynuację działania. |
| 21. | Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna | Roczna liczba usług/produktów których procedura wyboru oparta została także o kryteria środowiskowe/efektywnościowe (system zielonych zamówień publicznych) | szt./rok | 0 | 2 | 200% | W 2017 roku: Dofinansowań do inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii nie prowadzono. Zainteresowanym udzielano informacji o możliwościach uzyskania dofinansowań z WFOSiGW w Toruniu (Program EKODOM). 2018 r.: W 2018 roku: Zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. W 2020 roku: Udzielano informacji o możliwościach uzyskania dofinansowań z WFOŚiGW w Toruniu (m.in. Program „Czyste Powietrze”, „Moja Woda”). |  |
| 22. | Informacja i promocja działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | Wzrost liczby wydanych decyzji i dokumentów dotyczących gospodarki przestrzennej uwzględniających gospodarkę niskoemisyjną | szt./rok | 0 | 2 | 200% | Gmina prowadzi akcje informacyjne i promocyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. Przykładem jest program „Czyste powietrze” | W kolejnych latach Gmina planuje w dalszym ciągu prowadzić działania informacyjne i promocyjne |
| 23. | Usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji GHG oraz zastosowania OZE | Liczba przeprowadzonych szkoleń | szt./rok | 0 | 2 | 200% | Gmina prowadzi akcje informacyjne dotyczące efektywności energetycznej, ograniczenia emisji, a także zastosowania OZE. | W kolejnych latach Gmina planuje w dalszym ciągu prowadzić działania informacyjne i promocyjne |
| 24. | Edukacja przedsiębiorców poprzez zielone zamówienia publiczne | Liczba zorganizowanych wydarzeń o tematyce niskoemisyjnej | szt./rok | 0 | 0 | 10% | Gmina przygotowuje się w kolejnych latach do realizacji przedmiotowego zadania. | W kolejnych latach Gmina planuje przeprowadzić edukację ekologiczną wśród przedsiębiorców |
| 25. | Szkolenie w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE | Liczba dystrybuowanych materiałów informacyjnych | szt./rok | 0 | 2 | 200% | Gmina udostępnia materiały dotyczące niskiej emisji, prowadzi również kampanie informacyjne. | W kolejnych latach Gmina planuje w dalszym ciągu prowadzić szkolenia |
| 26. | Akcje informatyczne i promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów | Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego | szt. | 0 | 1 | 100% | W 2018 roku: Zorganizowano spotkanie nt. Programu „Czyste powietrze” z udziałem ekspertów, podczas którego przedstawione zostały zasady funkcjonowania programu. | W kolejnych latach Gmina planuje w dalszym ciągu prowadzić działania informacyjne i promocyjne |

## Osiągnięty wskaźnik efektu

| Lp. | Nazwa zadania | Osiągnięta redukcja emisji CO2 [Mg/rok] | Osiągnięta redukcja zużycia energii końcowej [MWh/rok] | Osiągnięta wzrost produkcji energii z OZE [MWh/rok] | Osiągnięta redukcja emisji CO2 [%] | Osiągnięta redukcja zużycia energii końcowej [%] | Osiągnięta wzrost produkcji energii z OZE [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa budynku urzędu gminy (pomieszczenia dla GOPS, GOKiS, biblioteki, policji) | 20,00 | 70,00 | 0,00 | 10% | 10% | 0% |
| 2. | Systematyczne remonty 8 budynków szkolnych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 45,38 | 111,00 | 0,00 | 37,5% | 37,5% | 0% |
| 3. | Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (m.in. zwiększenie ilości sal dydaktycznych, stołówki, wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów) LED | 241,00 | 592,00 | 0,00 | 100% | 100% | 0% |
| 4. | Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie polegająca na wymianie okien i drzwi, ociepleniu ścian, dachów i podłóg | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 100% | 100% | 0% |
| 5. | Modernizacja i remont obiektów świetlicowych – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 14,10 | 17,7 | 0,00 | 30% | 30% | 0% |
| 6. | Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w tym „Osiedle Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej oraz „Osiedla Pod Gruszą” w Ostromecku (wymiana około 155 opraw na LED’owe) | 103,00 | 105,00 | 0,00 | 43,87% | 43,87% | 0% |
| 7. | Budowa obwodnicy Ostromecka (zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551) | 1,50 | 5,8 | 0,00 | 10% | 10% | 0% |
| 8. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 na odcinku Strzyżawa – Raciniewo | 18,40 | 68,8 | 0,00 | 80% | 80% | 0% |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1601C na odcinku Dąbrowa Chełmińska - Kokocko | 5,00 | 18,00 | 0,00 | 50% | 50% | 0% |
| 10. | Poprawa przejezdności drogi powiatowej 1540C Ostromecko-Czarże | 8,00 | 29,00 | 0,00 | 100% | 100% | 0% |
| 11. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (w tym: nowa nawierzchnia i ciąg pieszo-rowerowy o długości ok 3,9 km, wysepki spowalniające, zatoka autobusowa) | 25,00 | 92,00 | 0,00 | 100% | 100% | 0% |
| 12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej – budowa nowych dróg gminnych w tam asfaltowanie dróg nawierzchni tłuczniowej – poprawa dostępności dojazdowej do pól | 169,00 | 637,00 | 0,00 | 1300% | 1300% | 0% |
| 13. | Zatoki autobusowe (w tym 2 szt. W m. Gzin) | 0,60 | 2,10 | 0,00 | 30% | 30% | 0% |
| 14. | Budowa ścieżek rowerowych (w tym ścieżka: Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska; Skrzyżowanie: Czemlewo-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Boluminek-Bolumin-Skłudzewo, Strzyżawa, Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska-Janowo-Czemlewo)- około 20 km | 5,59 | 21,34 | 0,00 | 20,72% | 20,72% | 0% |
| 15. | Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska- terenu objętego dokumentacją projektową | 159,00 | 594,00 | 0,00 | 100% | 100% | 0% |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór | 32,00 | 118,00 | 0,00 | 200% | 200% | 0% |
| 17. | Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1% | 1% | 0% |
| 18. | Termomodernizacja około 100 budynków społeczeństwa – wymiana okien, ocieplenie ścian i dachów | 312,00 | 646,00 | 0,00 | 58% | 58% | 0% |
| 19. | Montaż instalacji fotowoltaicznych w około 20 budynkach | 369,9 | 369,9 | 369,9 | 270% | 270% | 270% |
| 20. | Wymiana źródeł ciepła w około 120 budynkach społeczeństwa – wymiana starych kotłów węglowych na kotły z podajnikiem retortowym, montaż pomp ciepła wspomagających kotły węglowe | 490,72 | 499,80 | 0,00 | 8,33% | 8,33% | 0% |
| 21. | Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0% | 0% | 0% |
| 22. | Informacja i promocja działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0% | 0% | 0% |
| 23. | Usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji GHG oraz zastosowania OZE | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0% | 0% | 0% |
| 24. | Edukacja przedsiębiorców poprzez zielone zamówienia publiczne | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0% | 0% | 0% |
| 25. | Szkolenie w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0% | 0% | 0% |
| 26. | Akcje informatyczne i promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0% | 0% | 0% |

*Zgodnie z najnowszymi wytycznymi WFOŚiGW działania te nie przynoszą bezpośrednio żadnych efektów związanych z ograniczeniem zużycia energii i emisji. Przekładają się jednak na wyższe efekty w innych działaniach.

# Podsumowanie

## Stopień realizacji działań

| Parametr | Wartość bezwzględna | Wartość względna |
| --- | --- | --- |
| Ilość działań planowanych | 26 | 100,00% |
| Ilość działań zrealizowanych w pełni | 13 | 50% |
| Ilość działań zrealizowanych częściowo | 13 | 50%% |
| Ilość działań niezrealizowanych | 0 | 0,00% |
| Koszty planowane | 54 969 437,00 zł | 100,00% |
| Koszty poniesione | 37 307 708,33 zł | 67,87% |

| Realizacja działań łącznie | Wartość planowana | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Redukcja emisji CO2 do 2020 roku [Mg] | 7241,00 | 1845,37 | 25,48% |
| Redukcja zużycia energii ﬁnalnej do 2020 roku [MWh] | 9093,00 | 3681,18 | 40,48% |
| Wzrost produkcji OZE do 2020 roku [MWh] | 151,00 | 369,9 | 244,97% |

Przy podsumowaniu realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska należy wziąć pod uwagę nie tylko ogólny efekt osiągnięty w okresie realizacji sprawozdania, ale również ogólny stopień zaawansowania zadań. Gmina zrealizowała w okresie sprawozdawczym 13 zadań w pełni, 13 częściowo. Gmina Dąbrowa Chełmińska prowadzi szerokie działania w zakresie informacyjnym i edukacyjnym zmierzające do wpłynięcia na postawy mieszkańców gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Gmina przystąpiła także do porozumienia w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Na nieosiągnięcie efektu rzeczowego realizowanego planu wpływ miał przede wszystkim wolniejszy niż zakładano proces wymiany starych kotłów węglowych co było związane z długim okresem braku odpowiedniego wsparcia zewnętrznego dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych mieszkańców oraz chaos decyzyjny w zakresie wsparcia. Dodatkowo zadanie to posiadało bardzo wysoki wskaźnik redukcji emisji CO2 wynoszący 5 891 MgCO2/rok, co odpowiada 81% redukcji wszystkich działań. Redukcja zużycia energii zadania stanowi natomiast, aż ok. 66% redukcji ze wszystkich zadań. Zgodnie z powyższym realizacja ww. zadania w około 9% przekłada się na osiągnięty niski efekt ogólny.

Zalecenia

- Należy w dalszym ciągu dążyć do zmniejszenia zużycia energii finalnej poprzez wzrost efektywności
energetycznej w sektorze mieszkalnictwa.

- Wzrost ruchu samochodowego na terenie gminy powoduje wzrost zużycia energii - paliw silnikowych,
niezbędne są działania zmierzające do zmniejszenia ich wykorzystania w motoryzacji – np.
elektromobilność, użytkowanie rowerów i hulajnóg elektrycznych lub bez wspomagania.

- Do osiągnięcia efektu ekologicznego konieczne jest zwiększenie ilości wymian kotłów stałych w ramach programu „Czyste Powietrze”, a także dalsze akcje promocyjne i informacyjne dla mieszkańców.

- Zaleca się działania, w tym na poziomie operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej w zakresie umożliwienia budowy dużych źródeł energii odnawialnej (farmy fotowoltaicznej o mocy ok.
1MW).