SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA PN.:

„Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin”

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

I. Postanowienia ogólne

- Zamawiający:

Gmina Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy

ul. Bydgoskiej 21, którą reprezentują:

- Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy (kontrasygnata)

tel. (052) 3816 -005

fax. (052) 3816 - 290

e-mail: ug@moja-poczta.com.pl

2.Tryb udzielania zamówienia – postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wszystkie załączniki zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz karty przewodniej oferty musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część SIWZ nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać  „nie dotyczy”.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza w

ofercie przedstawienia przez Wykonawcę propozycji rozwiązań alternatywnych

lub wariantowych. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być trwale spięte/zszyte.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe, a miałoby to wpływ na wynik prowadzonego postępowania a także, gdy zaistnieją przesłanki art. 24.

- Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Radosław Ciechacki tel. (052) 3816-005 i Aleksandra Kirchner (052) 3816 – 010.

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz można ją odbierać osobiście (bezpłatnie) w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12.

# II. Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin”  wg. CPV 45 24 40 00 – 9 (wodne roboty budowlane).

Opis przedmiotu zamówienia określa informacja i dane charakteryzujące przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych w Projekcie Umowy -  załącznik nr 3 oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 5.

Uwaga!: Zamawiająca przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

III. Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

- W okresie ostatnich trzech lat opracowali co najmniej trzy  plany, porównywalne z przedmiotem zamówienia.

IV. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania – ocena spełnienia  warunków

Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Wykonawców, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia  warunków określonych w  SIWZ zostanie dokonana według formuły  „spełnia- nie spełnia”. Niespełnienie

choćby jednego z postawionych warunków będzie powodowało wykluczenie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania będzie traktowana jak odrzucona. Zamawiający o wykluczeniu z postępowania powiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# V. Odrzucenie Ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli;

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, z podaniem przyczyny prawnej i faktycznej odrzucenia.

# VI. Warunki unieważnienia postępowania przez Zamawiającego

Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe, jeżeli wystąpi jedna z przyczyn określonych w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 93 ust.3 Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o prawnych i faktycznych przyczynach unieważnienia postępowania.

# VII. Wykaz dokumentów jakie Wykonawcy winni dostarczyć wraz z ofertą

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wypełnioną Kartę przewodnią oferty - według załącznika nr 1  oraz stanowiącymi integralną część oferty:

a)	Podziałem cen na składniki - (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),

b)Kosztorysem ofertowym - opracowanym według dokumentacji projektowej - z tabelą elementów scalonych i zestawieniem: robocizny, materiałów, sprzętu oraz konstrukcji, wyrobów maszyn i urządzeń, jeżeli takie występują, stanowią podstawę dla kalkulacji ceny (suma kwot wynikających z załączonych kosztorysów ofertowych powinna odpowiadać cenie przedstawionej w formularzu oferty i podziale ceny na składniki). Kosztorys ma zwierać: stawkę robocizny, narzuty - koszty zakupów materiałów i koszty pośrednie dla R i S oraz wysokość zysku.

- Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 1a.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby upoważnione do dokonywania czynności   prawnych.

- Aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

- Wykaz kadry pracowniczej odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia. Winny to być decyzje

o nadaniu uprawnień, zaświadczenie, zgodnie ze wzorem druku stanowiącym   załącznik nr 4 do SIWZ.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta winna być sporządzona na formularzu karty przewodniej oferty zgodnym  z załączonym wzorem.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i  informacje wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, oświadczenia lub informacji spowoduje wykluczenie wykonawcy, i potraktowanie jego oferty za odrzuconą:

  - Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisania Oferty.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

  - Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający muszą być aktualne. Pod pojęciem aktualne rozumie się dokumenty urzędowe wystawione przez odpowiednie powołane do tego organy państwowe sporządzone w przepisanej do tego formie ( art. 76 par. k.p.a. i art. 244 k.p.c.) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert (dotyczy odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy zaświadczeń właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Zamawiający wyjaśnia, że dokument aktualny to taki, który jest wystawiony w terminach wyżej wymienionych oraz przedstawia stan rzeczy zgodny ze stanem faktycznym (warunki muszą być spełnione łącznie).

- Wszystkie strony Oferty (wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę) muszą być ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi oraz podpisane (zaparafowane i opieczętowane) przez uprawnionego przedstawiciela(li). Za stronę oferty uważa się stronę zawierającą treść.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- O poprawionych przez Zamawiającego w tekście ofert omyłkach pisarskich, niezwłocznie zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

- Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz wstawienie parafy.

- W przypadku gdyby Oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IX. Sposób obliczenia ceny oferty

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się:

  - . Z projektem umowy.

  - . Specyfikacją SIWZ.

  - . Uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a także koszty wszystkich prac, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa oraz innych zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.

# X. Termin i sposób złożenia oferty. Wycofanie oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 23 sierpnia 2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (w  Sekretariacie – pierwsze piętro).

###### Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie i zaadresowana na           adres Zamawiającego i  opatrzonej napisami “Przetarg nieograniczony – Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin”

Wykonawca może zmienić/wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego/zmieniającego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem “Wycofanie/zmiana oferty – Przetarg nieograniczony- Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin” oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

# XI. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2006 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (w sali  konferencyjnej – pierwsze piętro).

- Otwarcie ofert ma charakter jawny i odbędzie się z udziałem Wykonawców.

- Z procedury otwarcia ofert będzie sporządzony protokół, który na pisemny wniosek nieobecnego Wykonawcy może być mu niezwłocznie przekazany.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną dokonane następujące czynności:

- stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami,

- otwarcie ofert,

- wpisanie do protokołu nazw firm Wykonawców i adresów,

- odczytanie ceny oferty oraz terminu wykonania zamówienia.

- Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust 1 oraz podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Odrzucenie ofert nastąpi w okolicznościach wymienionych w art.89 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z tym że załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a oferty od chwili otwarcia. Nie  ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

# XII. Ocena  ofert

- Zamawiający po ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocenie ofert dokona analizy zgodnie z podanym kryterium oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny:

Cena  -	100 %

XII. Kryteria oceny ofert, ich wagi oraz sposób oceny

Najniższa cena oferty brutto

C =  ------------------------------------  x 100 pkt

Cena brutto oferty badanej

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w Ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. Stosowana punktacja   0-100 punktów .

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną.

# XIV. Termin wykonania umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy –  do 31 października 2006 r.

# XV. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 5%

ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według     wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza innych niż wyżej wymienionych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiająca zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia (przy czym kwota ta,  zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

lub gwarancji jakości).

XVIII. Wybór oferty i wymagania dotyczące umowy

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w SIWZ oraz w wybranej ofercie.

- Projekt umowy, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia stanowi Załącznik nr 3  do  SIWZ.

- Wykonawca sam nie może dokonywać żadnych dodatkowych zmian we wzorze umowy (poza miejscami pozostawionymi do wpisania) i w chwili

złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w projekcie .

- Nie przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Umowy spowoduje odrzucenie jego oferty.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

# XIX. Udzielanie wyjaśnień do specyfikacji i wprowadzanie zmian

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ w postępowaniu dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej  www.bip. dabrowachelminska.lo.pl

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na

stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i będzie ono dla nich wiążące.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, przed jego upływem w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi natychmiast wszystkich Wykonawców, którym doręczono specyfikację.

# XX. Protesty, odwołania i skargi

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze uregulowane działem VI – Środki ochrony prawnej, w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................................

Dąbrowa Chełmińska, dnia  20.07.2006 r.                            Wójt Gminy

Zbigniew Łuczak

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty – karta przewodnia oferty Załącznik nr 1A do SIWZ Oświadczenie

Załącznik nr 2 do SIWZ: Informacje i dane charakteryzujące przedmiot zamówienia – podział cen na składniki

Załącznik nr 3 do SIWZ: Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 SIWZ Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 5.

Załącznik nr 1

KARTA PRZEWODNIA OFERTY

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

UL. BYDGOSKA 21  86 – 070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

- Przedmiot zamówienia: „Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin”.

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ..............................................................................................................

Siedziba ...........................................................................................................

Nr  telefonu/faksu...............................................................................................

Nr  NIP..............................................................................................................

Nr REGON..........................................................................................................

Osoba do kontaktu:  Imię i nazwisko .................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel./fax. (052)3816 – 005;  3816-290

- Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się do wykonania zadania pn.:

„Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin”   wg  CPV 45 24 40 00 – 9 (wodne roboty budowlane)

za cenę:

| Netto | podatek VAT ....... % | Brutto |
| --- | --- | --- |

- Informujemy, że zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i

ryzyko, wszelkie istotne informacje o  warunkach,  w  których  będzie

realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniliśmy je w cenie oferty.

- Informujemy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na  warunkach  określonych   w projekcie umowy.

......................................                 		...................................................

data        	        		           	   (podpis i pieczęć Wykonawcy)

# Załącznik nr 1A

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZAM, ŻE REPREZENTOWANA PRZEZE MNIE FIRMA:

........................................................................................................................

z siedzibą w ................................ przy ul. ..........................................................

zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr.19 poz.177 z późn. zm.),

Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują, potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Znajduje  się   w sytuacji ekonomicznej  i  finansowej   zapewniającej  wykonanie   zamówienia,

Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie           art. 24 ust.1 i 2 powyższej ustawy. (Wykluczenie dostawców / Wykonawców)

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................

(podpis Wykonawcy)

### Załącznik nr 2 do SIWZ

..................................                                                     ...................................................................

pieczęć wykonawcy                                                                                               Miejscowość, data

###### Podział  ceny  na  składniki

| LP | ELEMENT ROBÓT | Cena elementu netto | Należny podatek VAT ........ % | Cena elementu brutto (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wykoszenie i wygrabienie roślinności brzegowej |  |  |  |
| 2. | Wycinka zakrzaczeń |  |  |  |
| 3. | Wydobycie urobku mechanicznie z dna zbiornika na odkład na teren przyległy |  |  |  |
| 4. | Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne |  |  |  |
| 5. | Przywóz gruntu i wbudowanie go w nasyp skarp |  |  |  |
| 6. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi |  |  |  |
| 7. | Rozplantowanie urobku z wykopu oraz gruntu dowiezionego |  |  |  |
| 8. | Obsiew skarp i terenu wokół mieszanka traw |  |  |  |
| 9. | Uprawa płużna |  |  |  |
| 10. | Posadzenie drzew i krzewów |  |  |  |
| 11. | Montaż ławek parkowych |  |  |  |
| 12. | Budowa pomostu roboczego drewnianego na 16 palach drewnianych fi 200 o dł. 4,0 m |  |  |  |
|  | OGÓŁEM 1-12 BEZ PODATKU VAT |  |  |  |
|  | PODATEK VAT .... % |  |  |  |
|  | OGÓŁEM 1 – 12 Z PODATKIEM VAT w tym: koszt wszelkich dodatkowych świadczeń Oferenta wynikających z konieczności spełnienia warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym: umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ) |  |  |  |

....................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, oznaczonych z imienia i nazwiska )

##### Załącznik nr 3

FORMULARZ (PROJEKT) UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa Nr ……………………………

na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.

W dniu ..............2006 r.  w Dąbrowie Chełmińskiej pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy

ul. Bydgoskiej 21; NIP: 554 265 77 62, którą reprezentują:

1. - Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy

2.- Ewa Bukowska – Skarbnik - kontrasygnata

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającą ”,

a

................................................................................................, z siedzibą w .......................... przy ul. ............................., zarejestrowanym/ą w ..........................................., reprezentowanym/ą przez:

.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiająca powierza Wykonawcy do wykonania zadanie pn.: „Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin” na warunkach określonych w:

## projektach: budowlanym i  wykonawczym (techn.),

## specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

## specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Projekty, specyfikacje, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotowego zamówienia strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót wynikający z dokumentacji projektowo-przedmiarowej oraz konieczności spełnienia warunków niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:

  - rozpoczęcie -  ..................2006r.

  - zakończenie -  31.10.2006r.

§ 4

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nadto stanowi jej integralną część.

§ 5

- Zamawiający powołuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie inspektora nadzoru w osobie p. Leszek Szklarz, legitymującego się upr. bud. nr UAN-KZ-7210/34/89r. – specjalności wodno - melioracyjnej,

- Inspektor  nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu niniejszą umową.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p..........................., legitymującego się upr. bud. bez ograniczeń nr ............ w specjalności .................................... oraz kierowników robót, których tożsamość została ustalona w odpowiednim załączniku do oferty.

§ 6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy - bezzwłocznie po uprzednim opracowaniu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego obustronnym uzgodnieniu.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekty, o których mowa w § 1 ust. 2 w 1 egzemplarzu wraz z oświadczeniem o kompletności oraz pozwolenie na budowę - w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 7

- Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie doprowadzi wodę, energię elektryczną (w tym montaż odpowiednich liczników) na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca wykona a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Wykonawca zapewni oraz poniesie koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, wykonaną zgodnie z przepisami regulującymi tę problematykę.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r o odpadach(Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

- Wykonawca, w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego lub innych terenów, poniesie koszty związane z ich zajęciem.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót wraz z protokółami potwierdzającymi przejęcie terenów robót przez poszczególnych właścicieli gruntów, na których realizowane były roboty.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Ubezpieczenie będzie obejmowało roboty – do wartości, nie mniejszej aniżeli

wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 11 umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co do jakości.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego  jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Na zmianę materiałów, urządzeń itp. użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do projektów, o których mowa w § 1 ust. 1 bezwzględnie jest wymagana zgoda Zamawiającego i  autora dokumentacji projektowej.

§ 10 *

(zapis niniejszego § zostanie odpowiednio zmieniony, jeżeli Wykonawca będzie

wykonywał zamówienie siłami konsorcjum lub/i  będzie korzystał z podwykonawców)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi podmiotów związanych umową konsorcjalną.

- Wykonawca (konsorcjum) ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność solidarną za roboty/prace,  wykonane przez określone na wstępie konsorcjum.

- Wykonawca wykona zakres robót/prac: .................................................................................... (wskazanych w ofercie) przy pomocy podwykonawcy: ........................................................... (wskazanego w ofercie).

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni przez zamiarem powierzenia części robót podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia w/w umowy lub  jej projektu może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia wobec podwykonawcy lub umowy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą jest zawarcie umowy o przejęcie długu przyszłego pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, a podwykonawcą, której projekt jest załącznikiem (nr 7 A) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe, będące sumą wynagrodzeń za poszczególne elementy robót.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) - ................... zł,  słownie: ........................................................................................ zł, w tym:  -  podatek  VAT - ........... zł,  słownie: ...................................................................... zł,

-  wartość netto -  .......... zł,  słownie: ............................................................................. zł.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność wykonania robót zamiennych to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz zaniechać wykonania robót zamiennych - w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym tak pod względem rzeczowym jak i finansowym.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych,

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

(zapis niniejszego § zostanie dostosowany dla wybranej przez

Wykonawcę formy/ form zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 tj.: .................. zł. słownie: ..................................................................... złotych.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. ...................... zł i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70 %  (................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % (....................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmii.

- Dokument gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, poręczenia  uwzględnia, że:

- 100 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- 30 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, które zostały wymienione w pkt. 20.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe w tym okresie usunie Zamawiający lub prawomocny użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami będzie się należała Zamawiającemu.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 3 to wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia, którego ważność wygasa w terminie jak wyżej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającego, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

- Kaucja pieniężna, o której mowa w ust. 9 zostanie utworzona przez potrącenie z faktury przejściowej opiewającej na wartość nie mniejszą jak wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaś jej zwrot nastąpi wg postanowień określonych w ust. 5.

§ 14

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę .Odbiór zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową w składzie: Inwestor ,Zamawiający ,Wykonawca

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej przepisami techniczno-budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokółu odbioru końcowego.

- Podpisanie protokołu jak wyżej wstrzymuje również konieczność wykonania wszelkich robót/prac nie mających charakteru ani wady ani też usterki jednak koniecznych do wykonania na skutek zaleceń Komisji Odbiorowej, zdaniem której niewykonanie zaleconych robót/prac stanowi usterkę nie w rozumieniu niewielkiej wady, niedociągnięcia w trakcie wykonywania robót budowlanych lecz usterkę jako brak (niewykonanie) utrudniający lub uniemożliwiający prawidłowe lub skuteczne użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub w części.

- W związku z ust. 7 Wykonawca obowiązany jest wykonać zalecenia, o których mowa wyżej oraz dokonać stosownych uzgodnień z Zamawiającym.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 3 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności:

- Dziennika budowy,

- Zaświadczenia właściwych organów i jednostek,

- Protokółów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych,

- Niezbędnych świadectw kontroli jakości,

- Dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji umowy,

- Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Oświadczenie kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16

      - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokóle odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Zamawiający lub prawomocny użytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

    - niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

    - w innych przypadkach w ciągu 7 dni,

- Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 17

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało

jedną fakturą końcową.

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez

Zamawiającą protokóły:

- w zakresie faktury końcowej - protokół odbioru końcowego robót.

3. Zamawiający opłaci fakturę końcową w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi – na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Płatnika.

§ 18*

(zapis ten ulegnie stosownej zmianie jeżeli Wykonawca nie  będzie korzystał z podwykonawców)

Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze albo podwykonawcy zgodnie z zasadami ustalonymi w § 2  umowy o przejęcie długu przyszłego.

§ 19

1.Zmiana i uzupełnienie zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2.Zarówno wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy jak i konieczność wprowadzenia zmian do umowy wymagają protokolarnego stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności oraz uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

§ 20

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- w przypadku stwierdzenia, uchybień, o których mowa w pkt. 8.6 ppkt 3)   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- w  sytuacji określonej  w § 11 ust.4.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiająca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiająca odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu stanu i wartości robót i protokółu końcowego odbioru robót,

  - Zamawiająca zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony mogą odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającą obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającej sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającą roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni  usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub  wzniesione,

  - Zamawiająca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w § 21

ust. 5 pkt 3,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy tytułu XVI oraz tytułu XV KC., w sprawach formalno - prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 22

Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Bydgoszczy.

§ 23

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCA                             		WYKONAWCA

Załącznik nr 3 A do SIWZ

FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa Nr ……………………………

na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.

Zawarta w dniu ..............2006 r.  w Dąbrowie Chełmińskiej pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 którą reprezentują:

1.- Zbigniew Łuczak – Wójt Gmin

2.- Ewa Bukowska – Skarbnik - kontrasygnata

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającą”,

a

.........................................................................................................................................................,  z siedzibą w ............................................ przy ul. .............................................., .................................................................., reprezentowanym przez:

1.- ....................................................- ...............................................

2.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

a

........................................................................................................................................................., z siedzibą w ............................................ przy ul. ..............................................,  ......................................................................, reprezentowanym przez:

1.- ....................................................- ...............................................

2.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Podwykonawcą”,

§ 1

W związku z zawarciem umowy o roboty budowlane w dniu ................2006 r., której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Odbudowa zbiornika rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Gzin” Zamawiająca przejmuje dług przyszły ciążący na Wykonawcy polegający na zapłacie wynagrodzenia za roboty powierzone do wykonania Podwykonawcy w ramach w/w umowy, na co Podwykonawca wyraża zgodę.

§ 2

Tryb wystawiania i terminy zapłaty faktur dla Podwykonawcy ustala się następująco:

- Podwykonawca bezzwłocznie po wystawieniu faktury Wykonawcy dostarczy Zamawiającej jej kserokopię wraz z pisemną akceptacją Wykonawcy.

- Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającej fakturę, wystawioną na podstawie faktury, o której mowa w ust. 1.

- Faktury Wykonawcy, za roboty, o których mowa w ust. 2 będą wskazywały do  zapłaty nr i nazwę r-ku bankowego Podwykonawcy tj. __________________________________________________________________

- Terminy zapłaty faktur zostały określone w § 19 powołanej wyżej umowy                      o roboty budowlane.

§ 3

Umowę sporządzono się w 4 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCA                            WYKONAWCA                       PODWYKONAWCA

##### Załącznik nr 4

WYKAZ PRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Doświadczenie zawodowe ogółem w latach | Doświadczenia zawodowe w latach na podobnych zadaniach | Opis uprawnień i doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnione

##### Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

objętych projektem budowlanym „Odbudowa zbiornika retencyjno-wypoczynkowego  w m. Gzin Górny”

- Wstęp

  - Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbudowy zbiornika rekreacyjno-wypoczynkowego oraz budowy urządzeń z nim związanych.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlano – montażowych, technologicznych  i obejmują:

a) remont jazu żelbetowego o świetle 6 m i piętrzeniu h = 2,4 m

- części hydrotechnicznej – odbudowa i naprawa elementów żelbetowych jazu

- naprawa umocnień sztywnych i elastycznych jazu

- wymiana zamknięć i mechanizmów wyciągowych

b) naprawa umocnień sztywnych i elastycznych jazu

c) modernizacja kanału ulgi z ubezpieczeniem skarp materacem gabionowym

d) przebudowa wlotu do kanału ulgi – zastawka żelbetowa trójdzielna 3 x 1,50 m h=0,95 m z umocnieniem wypadu konstrukcją progów z gabionów kamiennych.

e) uzupełnienie nasypu grobli wzdłuż prawego brzegu rzeki na długości 500m

f) remont ujęć na doprowadzalniku A i B

g) modernizacja drogi dojazdowej na długości 200 m poprzez ułożenie nawierzchni w układzie pasowym z płyt drogowych

h) likwidacja doprowadzenia energii elektrycznej

  - Określenia podstawowe – objaśnienia skrótów

S.T. – specyfikacja techniczna

D.B. – dokumentacja budowlana

I.N. – inspektor nadzoru

KPZMiUW – Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

    - Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objętego dokumentacją budowlaną (D.B.) jest teren przyległy do istniejącego zbiornika retencyjnego znajdującego się na działce o nr 133 będącego własnością Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska przekaże wybranemu wykonawcy teren budowy dla umożliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami.

Inwestor wyznaczy i przekaże wykonawcy miejsce składowania materiałów budowlanych.

    - Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celów przetargowych Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska udostępni (do wglądu) wykonawcom D.B. oraz przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia i przedmiar robót.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska dostarczy 1 egzemplarz kompletnej D.B.

    - Zgodność robót z D.B.

Realizacja robót ma przebiegać zgodnie z D.B. Dopuszcza się odstępstwa pod warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy należy zabezpieczyć przed możliwością przebywania tam osób nie zatrudnionych. Na trasie umieścić odpowiednie tablice informacyjne.

    - Ochrona środowiska i przeciwpożarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrożeń środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego należy przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Rady Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr92 poz. 460)

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Działania związane z wykonaniem robót przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowiązany jest prowadzić jedynie w granicach terenu przewidzianego wg D.B. z wcześniejszym zawiadomieniem właścicieli i użytkowników działek o terminie wejścia  na teren.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa:

- Ustawa z dn. 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (D.U.  2003 Nr 80 poz.718)

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717)

- Ustawa z dn. 18.07.2001 r – Prawo Wodne Dz. U. NR 115 poz.1229  r)

- Roboty ziemne – warunki techniczne wykonania i odbioru – Warszawa 1994 r.

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.21/1997 poz.111).

- Ustawa – prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814)

- Rozporządzenie M.G.PiB. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałanie w tym zakresie

- Rozporządzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

- Ustawa – prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r  w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131).

- Materiały

  - Źródła uzyskania materiałów masowych

Podstawowymi materiałami przy robotach budowlano-montażowych będą :

- grunt do wbudowania w nasyp –żwir wiślany.

- humus do obsiewu skarp - również pozyskać z miejsca projektowanej przebudowy.

- zamknięcie i mechanizm wyciągowy – zamówić u producenta tego typu urządzeń.

- pozostałe materiały potrzebne do przebudowy budowli (stal, cement) należy nabywać u producentów, w hurtowniach prowadzących ten asortyment wraz z uzyskaniem odpowiednich atestów i gwarancji.

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów.

Materiały masowe takie jak  drewno, kruszywo, urobek do wbudowania w groble, gotowe wyroby betonowe i żelbetowe itp. mogą być przechowywane na otwartym, ogrodzonym terenie z zachowaniem zasad ich składowania.

Pozostałe materiały drobne, podatne na wpływy atmosferyczne i zmiany temperatury przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych z uwzględnieniem wymogów przechowywania podanych na opakowaniach.

- Sprzęt i transport

3.1. Rodzaje sprzętu budowlanego, odpowiadającego wymaganiom D.B.

Dla wykonania zadania należy zastosować następujący sprzęt:

– 	koparki jednonaczyniowe o pojemności łyżki 0,25 – 0,6 m3

- spycharka gąsienicowa – 74 kW (100 KM)

- walec wibracyjny samojezdny 9 t

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydajności 70-90 m3/h

- pompy przeponowe

3.2. Sprzęt transportowy:

- samochody skrzyniowe  5-10 t

- samochody samowyładowcze do 10 t

- ciągnik kołowy 37 – 50 kM

- przyczepy skrzyniowe 3,5 t

- przyczepy samowyładowcze

- przyczepy dłużycowe

- beczkowóz 2500 m3

Transportowane materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

3.3. Sprzęt załadunkowy, jego dopuszczalny udźwig:

- żurawie samochodowe do 16 t

- żurawie samojezdne kołowe do 10 t

- Wykonanie robót

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Zakres robót objętych dokumentacją: - patrz punkt 1.3

Przed przystąpieniem do prac objętych umową wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą one wykonywane.

O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi właścicieli działek oraz występującej infrastruktury.

4.2. Kolejność realizacji robót

- roboty przygotowawcze – drogi technologiczne,

- uzupełnienie nasypu wału,

- prace ubezpieczeniowe i zastawki na kanale ulgi,

- prace remontowe i ubezpieczeniowe jazu (łącznie z wymianą zasuwy i mechanizmów wyciągowych) w ochronie gródz,

- likwidacja linii dosyłowej energetycznej.

- Kontrola jakości robót

  - Przedmiot kontroli

Kontrolą jakości robót objętych dokumentacją będą prace wyszczególnione w p.4.1. i 4.2.

  - Pomiary i badania – wg norm i przepisów podanych w pkt.10

5.3.Służby i zasady kontroli jakości robót

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez wyznaczonego inspektora nadzoru – pracownika KPZMiUW. Dane personalne osoby nadzorującej dany asortyment robót umieszczone będą na odpowiednim miejscu w dzienniku budowy. Sposób i terminy kontroli przez inspektora nadzoru odnotowane będą w dzienniku budowy w czasie wprowadzenia wykonawcy na teren budowy.

- Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- dziennik badań zagęszczenia nasypu

- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych)

- dziennik pompowania wody

- pozostałe dokumenty – pozwolenia na budowę, przekazanie terenu budowy, protokoły odbioru robót częściowych

- przechowywanie dokumentów budowy – w biurze budowy

- Obmiary i odbiory robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót – wg przedmiarów D.B. w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych – obmiar zgodnie z KNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru częściowego i rozliczenia będą gotowe elementy ustalone w harmonogramie - załączniku do umowy.

- Odbiory robót

8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- Inwestor dokonuje na bieżąco po zgłoszeniu przez wykonawcę w dzienniku budowy

8.2. Odbiory częściowe techniczne

– dla poszczególnych elementów robót wyszczególnionych w p. 4.2. – zgodnie z harmonogramem realizacji robót,

Szczegółowy zakres odbiorów częściowych wg PN-B-12095.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór techniczny końcowy obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania poszczególnych elementów z wymaganiami przedstawionymi w dokumentach (projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany w dokumentacji, dokumentacja badań składająca się z dziennika badań i zestawienia wyników badań, protokoły poprzednich odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót) dotyczącymi odbiorów technicznych częściowych .

Odbiór techniczny końcowy następuje - po potwierdzeniu przez IN zakończenia robót wpisem do dziennika budowy

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

- pozwolenie na budowę

- dokumentacja badań zagęszczenia składająca się z dziennika badań i zestawienia wyników badań

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych

- inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach syt.-wys. wykonanych przez geodetę

- Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

- Przepisy związane

- Roboty ziemne – warunki techniczne wykonania i odbioru – Warszawa 1994 r.

- PN-B-12095 z 1977r Urządzenia wodno-melioracyjne -nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-75/B-04481 – Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

- PN-67/M-80026 – Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

- BN-80/8952-35 – Betonowe elementy prefabrykowane do zabudowy rzek i potoków

- BN-74/9191-01 – Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-74/9191-02 – Darniowanie – wymagania i badania przy odbiorze

- BN-74/9191-03 – Bruki z kamienia naturalnego

- PN-78/R-65023 – Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

- PN-78/R-71603 – Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion

- PN-79/R-65950 – Materiał siewny. Metody badań nasion

- PN-82/B-02857 – Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie

- BN-76/06448-76 – Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi

- PN-81/E-05024 – Ochrona przed korozją

- BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-80/B-01800 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

- PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

- PN-86/B-01806 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

- PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

- PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

- PN-88/B-01811 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

- PN-88/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

- PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

- PN-77/B-6200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

- PN-63/B-06201 – Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno

- PN-72/B-06270 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-72/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-62/6738-07 – Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

- BN-62/6738-05 – Beton hydrotechniczny. Badania betonu

- PN-75/B-04481 – Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

- PN-IEC-364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dziennik Ustaw nr 13 z 1972 r.)

- BN-69/8952-30 – Faszyna wiklinowa

- BN-78/9224-04 – Faszyna i kołki faszynowe

- BN-69/8952-27 – Kiszka faszynowa

- PN-86/B-06712 – Kruszywo mineralne. Badania techniczne

- BN-84/B-01080 – Kamień dla budownictwa i drogownictwa.