Znak sprawy:  OŚ.1/07

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA PN.:

Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego  nad pracami projektowymi                 i robotami budowlanymi  przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa wraz z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolumin”.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

Postanowienia ogólne

- Zamawiający:

Gmina Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy

ul. Bydgoskiej 21, którą reprezentują:

- Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy (kontrasygnata)

tel. (052) 3816 -005

fax. (052) 3816 - 290

e-mail: ug@moja-poczta.com.pl

2.Tryb udzielania zamówienia – postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wszystkie załączniki zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz karty przewodniej oferty musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część SIWZ nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać  „nie dotyczy”.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza w ofercie przedstawienia przez Wykonawcę propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona czytelnie odręcznie. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być trwale spięte/zszyte.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe, a miałoby to wpływ na wynik prowadzonego postępowania a także, gdy zaistnieją przesłanki art. 24.

- Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach:

  - procedury – Radosław Ciechacki tel. (052) 3816-005

  - przedmiotu zamówienia – Aleksandra Kirchner tel. (052) 3816 -005

# I Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego  nad pracami projektowymi                 i robotami budowlanymi  przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa wraz z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolumin” o szacunkowej wartości – 2.900.000,00 zł netto (wartość dokumentacji technicznej i robót budowlanych).

CPV: 74.31.30.00-6           usługi w zakresie kontroli i nadzoru technicznego

74.26.20.00 – 3         usługi nadzoru budowlanego

II. Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

III. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania – ocena spełnienia  warunków

Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Wykonawców, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia  warunków określonych w  SIWZ zostanie dokonana według formuły  „spełnia- nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego z postawionych warunków będzie powodowało wykluczenie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania będzie traktowana jak odrzucona. Zamawiający o wykluczeniu z postępowania powiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# IV. Odrzucenie Ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli;

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, z podaniem przyczyny prawnej i faktycznej odrzucenia.

# V. Warunki unieważnienia postępowania przez Zamawiającego

Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe, jeżeli wystąpi jedna z przyczyn określonych w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 93 ust.3 Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o prawnych i faktycznych przyczynach unieważnienia postępowania.

# VI. Wykaz dokumentów jakie Wykonawcy winni dostarczyć wraz z ofertą

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełnioną Kartę przewodnią oferty - według załącznika nr1

Uwaga: podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela(-li) zgodnie z

odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji.

- Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 1a

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby upoważnione do dokonywania czynności   prawnych.

- Wykaz zamówień dotyczących usług zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) przez Wykonawcę – w ciągu ostatnich trzech lat liczonych do dnia złożenia oferty, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat i miejsca wykonywania i odbiorców - załącznik nr 2 do SIWZ

- Wykaz kadry pracowniczej odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia. Winny to być decyzje o nadaniu uprawnień itp.  - załącznik nr 3 do SIWZ.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta winna być sporządzona na formularzu karty przewodniej oferty zgodnym  z załączonym wzorem.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i  informacje wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, oświadczenia lub informacji spowoduje wykluczenie wykonawcy, i potraktowanie jego oferty za odrzuconą:

  - Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisania Oferty.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy  do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnieniem postępowania.

  - Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający muszą być aktualne. Pod pojęciem aktualne rozumie się dokumenty urzędowe wystawione przez odpowiednie powołane do tego organy państwowe sporządzone w przepisanej do tego formie ( art. 76 par. k.p.a. i art. 244 k.p.c.) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

- Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę) muszą być ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi oraz podpisane (zaparafowane i opieczętowane) przez uprawnionego przedstawiciela(li). Za stronę oferty uważa się stronę zawierającą treść.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- O poprawionych przez Zamawiającego w tekście ofert omyłkach pisarskich, niezwłocznie zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

- Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz wstawienie parafy.

- W przypadku gdyby Oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

VIII. Sposób obliczenia ceny oferty

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się:

  - . Z projektem umowy.

  - . Specyfikacją SIWZ.

  - . Uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a także koszty wszystkich prac, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa oraz innych zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – pod rygorem odrzucenia oferty.

# IX. Termin i sposób złożenia oferty. Wycofanie oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 31 stycznia 2007 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, w  Sekretariacie.

###### Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie i zaadresowana na           adres Zamawiającego i  opatrzonej napisami “Przetarg nieograniczony –INWESTOR ZASTĘPCZY”

Wykonawca może zmienić/wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego/zmieniającego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem “Wycofanie/zmiana oferty – Przetarg nieograniczony- INWESTOR ZASTĘPCZY” oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

# X. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali  konferencyjnej.

- Otwarcie ofert ma charakter jawny i odbędzie się z udziałem Wykonawców.

- Z procedury otwarcia ofert będzie sporządzony protokół, który na pisemny wniosek nieobecnego Wykonawcy może być mu niezwłocznie przekazany.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną dokonane następujące czynności:

- stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami,

- otwarcie ofert,

- wpisanie do protokołu nazw firm Wykonawców i adresów,

- odczytanie ceny.

- Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust 1 oraz podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Odrzucenie ofert nastąpi w okolicznościach wymienionych w art.89 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z tym że załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a oferty od chwili otwarcia. Nie  ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

# XI. Ocena  ofert

- Zamawiający po ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocenie ofert dokona analizy zgodnie z podanym kryterium oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny - % od wartości netto wykonanych prac :

Cena - % od wartości netto inwestycji po przetargu -100 %

XII. Kryteria oceny ofert, ich wagi oraz sposób oceny

Najniższy % od wartości

netto

C =  ------------------------------------  x 100 pkt

% oferty badanej

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w Ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. Stosowana punktacja   0-100 punktów .

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższym  % od wartości netto inwestycji.

# XIII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie – od podpisania umowy;

- zakończenie – do czasu zakończenia rzeczowego inwestycji.

# XIV. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia.

XVII. Wybór oferty i wymagania dotyczące umowy

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w SIWZ oraz w wybranej ofercie.

- Projekt umowy, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia stanowi Załącznik nr 4  do  SIWZ.

- Wykonawca sam nie może dokonywać żadnych dodatkowych zmian we wzorze umowy (poza miejscami pozostawionymi do wpisania) i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w projekcie .

- Nie przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Umowy spowoduje odrzucenie jego oferty.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

# XVIII. Udzielanie wyjaśnień do specyfikacji i wprowadzanie zmian

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ w postępowaniu dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej  www.bip. dabrowachelminska.lo.pl

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i będzie ono dla nich wiążące.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, przed jego upływem w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi natychmiast wszystkich Wykonawców, którym doręczono specyfikację.

# XIX. Protesty, odwołania i skargi

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze uregulowane działem VI – Środki ochrony prawnej, w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................................

Dąbrowa Chełmińska, 17.01.2007 roku                 Podpis Zamawiającego

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty Załącznik nr 1A do SIWZ Oświadczenie

Załącznik nr 2 do SIWZ: Doświadczenie Wykonawcy- wykaz zamówień zrealizowanych

Załącznik nr 3 do SIWZ: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą

Załącznik nr 1

KARTA PRZEWODNIA OFERTY

- Przedmiot zamówienia:

Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego  nad pracami projektowymi                 i robotami budowlanymi  przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa wraz z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolumin”.

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ..............................................................................................................

Siedziba ...........................................................................................................

Nr  telefonu/faksu...............................................................................................

Nr  NIP..............................................................................................................

Nr REGON..........................................................................................................

Nr konta  ...............................................................................................................

e-mail: ....................................................................................................................

Osoba do kontaktu:  Imię i nazwisko .................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel./fax. (052)3816 – 005;  3816-290

- Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się do wykonania w/w zadania  za ....................% od wartości netto inwestycji po przeprowadzonych przetargach na wykonanie dokumentacji technicznej i prac wykonawczych.

Jednocześnie oświadczam, że  jest płatnikiem podatku VAT i do swojego

wynagrodzenia będę doliczał podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.

22%.

- Informujemy, że zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i

ryzyko, wszelkie istotne informacje o  warunkach,  w  których  będzie

realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniliśmy je w cenie oferty.

- Informujemy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na  warunkach  określonych   w projekcie umowy.

......................................                 		...................................................

data        	        		           	   (podpis i pieczęć Wykonawcy)

# Załącznik nr 1A

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZAM, ŻE REPREZENTOWANA PRZEZE MNIE FIRMA:

........................................................................................................................

z siedzibą w ................................ przy ul. ..........................................................

zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr.19 poz.177 z późn. zm.),

Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują, potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Znajduje  się   w sytuacji ekonomicznej  i  finansowej   zapewniającej  wykonanie   zamówienia,

Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie           art. 24 ust.1 i 2 powyższej ustawy. (Wykluczenie dostawców / Wykonawców)

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Należy wypełnić poniższy formularz podając informacje o zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przez Wykonawcę zadaniach o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Nazwa zadania | Całkowita wartość zadania | ##### Wartość zadania zrealizowanego przez Wykonawcę | Termin realizacji rozpoczęcie / zakończenie | Nazwa Zamawiającego | Informacje dodatkowe - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

data:..............................

.............................................................                               (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

##### Załącznik nr 3

WYKAZ PRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Doświadczenie zawodowe ogółem w latach | Doświadczenia zawodowe w latach na podobnych zadaniach | Opis uprawnień i doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	do formularza należy kopie uprawnień urbanistycznych generalnego projektanta i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Urbanistów.

..............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnione)

Załącznik nr 4

Umowa o pełnienie funkcji inwestora zastępczego nr

W dniu ........................................ 2007 roku w Dąbrowie Chełmińskiej pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 zwana dalej „Zamawiającym”, w imieniu, której działa:

- Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy - kontrasygnata

a

.................................................................................................................................... z siedzibą w ..................................... ul .................................................. zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu, którego działa:

- .............................................................................;

została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zamawiający zleca zaś Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji inwestora zastępczego  nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi  przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa wraz z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolumin”. Szczegółowy zakres zadań powierzonych Wykonawcy do realizacji określony jako nadzór inwestorski został opisany w §3.2.

§2

Wykonawca zapewni, że te obowiązki Wykonawcy, które zgodnie z przepisami prawa budowlanego są objęte zakresem zadań inwestora zastępczego będą wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i w zakresie posiadanych przez nie uprawnień. Powierzenie wykonywanych obowiązków umownych takiej osobie wymaga zgody Zamawiającego, przy czym nie udzielanie takiej zgody może nastąpić tylko z przyczyn uzasadnionych. Zamawiający wyraża zgodę na zaangażowanie osób wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w zakresie posiadanych przez nie uprawnień budowlanych.                                                     W wypadkach nagłych powierzenie wykonywania obowiązków inspektora nadzoru może nastąpić bez zgody Zamawiającego na czas potrzebny do uzyskania takiej zgody.

§3

1. Inwestor zastępczy zobowiązuje się do kompleksowej koordynacji  prac projektowych i robót.

- Strony ustalają następujący zakres pełnienia funkcji inwestora zastępczego:

  - Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zarówno na potrzeby wyłonienia Wykonawcy dokumentacji budowlanej jak i Wykonawcy robót – zaakceptowane przez Zamawiającego,

  - Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego (na dokumentacje techniczną a później na wykonawstwo), w tym przygotowanie treści ogłoszenia o przetargu, ogłoszenie postępowania, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, powołanie i koordynowanie prac komisji przetargowej (z udziałem Zamawiającego w roli obserwatora), powiadomienie wykonawców o wynikach rozstrzygnięcia przetargu,  odpowiadanie na ewentualne protesty oraz reprezentowanie Zamawiającego na ewentualnych rozprawach przez Zespół Arbitrów

  - Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

  - Udział w przekazaniu placu budowy Generalnemu Wykonawcy Robót, zgłoszenie o rozpoczęciu robót do nadzoru budowlanego (dziennik budowy)

  - Sprawowanie  kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych urządzeń wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy, innych wykonawców i podwykonawców przedstawienia dowodów dopuszczenia wyrobów i urządzeń technicznych do stosowania w budownictwie,

  - Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikom Robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,

  - Żądanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywoływać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

  - Potwierdzenie Inwestorowi zakończenia etapów robót, stanowiących odbioru i ich gotowości do odbioru,

  - Udział w odbiorach częściowych i końcowych, przewidzianych w umowie o roboty budowlane i prace projektowe, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego

  - Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytku,

  - Kontrola rzeczowego zaawansowania robót pod kątem zgodności z harmonogramem inwestycji, określonym w umowie o roboty budowlane i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu wykonania robót,

  - Udział w naradach koordynacyjnych,

  - Sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej obiektu oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

  - Koordynacja działań nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem postanowień umowy o nadzorach autorskich i umowie o roboty budowlane,

  - Informowanie Inwestora o konieczności wykonania robót dodatkowych tj. robót nieprzewidzianych w umowie na roboty budowlane lub robót, których wykonanie wymaga odrębnych wytycznych Inwestora lub Przedstawiciela Zamawiającego,

  - Opiniowanie propozycji wykonania robót zamiennych lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, mających na celu usprawnienie realizacji inwestycji,

  - Opiniowanie konieczności wykonywania robót zamiennych i dodatkowych oraz treści ofert na wykonanie tych robót, w szczególności w zakresie terminu ich wykonania i wynagrodzenia za te roboty,

  - Udział na żądanie Inwestora przez czas do upływu okresu rękojmi i gwarancji przysługującej Inwestorowi w czynnościach dotyczących stwierdzenia istnienia wad,

  - Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie realizacji inwestycji,

  - Wykonanie wszelkich zadań przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego dla inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymienionych powyżej tak, aby rola Zamawiającego sprowadziła się zasadniczo do podpisywania niezbędnych umów, aneksów, pism, faktur itp.

- Jeżeli w trakcie wykonania niniejszej umowy Zamawiający zleci Wykonawcy dokonanie czynności nie wymienionych w ust. 2, strony w drodze pisemnego aneksu do umowy mogą ustalić zakres tych czynności, termin ich wykonania oraz wynagrodzenie za ich  realizację.

§4

- Strony ustaliły, że koordynatorem inspektorów nadzoru w ramach pełnienia funkcji inwestora zastępczego, o którym mowa w art. 27 ustawy Prawo Budowlane będzie p. ....................................................................,

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę inspektora nadzoru, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, w przypadku czasowej lub trwałej niemożności wykonania obowiązków przez którąkolwiek z osób zaangażowaną jako inspektor nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją niniejszej umowy.

- O potrzebie ustanowienia zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Inwestora.

- Wykonawca zapewni, że osoby, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie pięciu dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy złożą Inwestorowi, za pośrednictwem Wykonawcy, oświadczenia pisemne o podjęciu się pełnienia funkcji inspektora nadzoru  lub funkcji koordynatora inspektorów nadzoru.

§5

- Rozpoczęcie czynności określonych umową rozpocznie się ...................2007 r.

- Wykonawca zakończy swoje czynności z dniem odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

§6

- Za wykonanie zadań opisanych w §3.2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości : ................% od wartości netto wykonanych prac projektowych i inwestycyjnych.

- Inwestor zastępczy oświadcza, że  jest płatnikiem podatku VAT i do swojego wynagrodzenia będzie doliczał podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 22%.

- Wynagrodzenie dla Inwestora zastępczego płatne będzie w ratach proporcjonalnie do zaawansowania robót,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .........................................................................................................., w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury,

- Zamawiający nie jest obowiązany zwrócić Wykonawcy jakichkolwiek wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania swoich obowiązków. Zamawiający nie jest również obowiązany do udzielenia Wykonawcy jakichkolwiek zaliczek.

- Oprócz zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się:

  - Współdziałać z wykonawcą w wykonaniu niniejszej umowy,

  - Udzielać Wykonawcy lub/i osobom przez niego wskazanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego (przy czym odmowa lub powstrzymanie takiej akceptacji nie może nastąpić bez uzasadnionej przyczyny) pełnomocnictw potrzebnych do wykonania zobowiązania umownych przez Wykonawcę,

  - Przekazać Wykonawcy kserokopię umów z projektantami i z Generalnym Wykonawcą.

§7

Strony ustalają wzajemną możliwość naliczania kar:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w §6.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w §6.

§8

Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca będzie zobowiązany naprawić tę szkodę w pełnej wysokości. Zakres i zasady odpowiedzialności określają przepisy prawa cywilnego.

§9

Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie Wykonawca poczynił w celu należytego wykonania swoich obowiązków. Zamawiający uiści Wykonawcy część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczas wykonanym czynnościom z odpowiednim uwzględnieniem wynagrodzenia już uiszczonego. Jeżeli wypowiedzenie nastąpi bez ważnego powodu, Zamawiający powinien także naprawić wyrządzoną szkodę.

§10

- Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie w przypadku, jeżeli Zamawiający popadł w zwłokę w zapłacie jakiejkolwiek części wynagrodzenia dłuższą niż 30 dni i pomimo pisemnego ponaglenia i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty nadal jej nie dokonuje lub gdy budowa zostanie wstrzymana.

- Okres wypowiedzenia, w każdym a powyższych wypadków będzie wynosił 30 dni.

§11

- Wykonawca w okresie wypowiedzenia jest zobowiązany wykonywać swoje czynności z należytą starannością.

- Za okres wypowiedzenia wynagrodzenie przysługuje na zasadach ogólnych.

- Strony mogą ustalić wspólnie na piśmie krótszy okres wypowiedzenia.

- W przypadku rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyn, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by inspektorzy nadzoru inwestorskiego na dzień zakończenia swoich obowiązków dokonali wpisu w dziennik budowy dokumentującego stan zaawansowania robót budowlanych.

- Z datą rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, istniejących zarówna w postaci pisemnej jak i zapisów komputerowych, dotyczących nadzorowanych robót budowlanych, w szczególności stanowiących dokumentację w rozumieniu Prawa Budowlanego.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa stanowionego w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych..

§13

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Bydgoszczy.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają ważności zachowania formy pisemnej.

§15

- Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:

  - Zamawiający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

  - Wykonawca: ...................................................................................................

- Strony wskazują następujące osoby wyznaczone do utrzymania bieżących kontaktów roboczych w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy:

  - Zamawiający : Kazimierz Porażyński, Aleksandra Kirchner, Radosław Ciechacki

  - Wykonawca: ...............................................................

- Zmiana adresów i osób, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszczalna, jednakże każda ze stron jest zobowiązana powiadomić drugą stronę pisemnie o dokonanej zmianie swego adresu do doręczeń lub zmianie wyznaczonej przez tę stronę osoby do utrzymywania kontaktów.

§16

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR ........................................

WYKAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH PRZY REALIZACJI UMOWY                          O PEŁNIENIE FUNKCJI  INWESTORA ZASTĘPCZEGO

| IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA | NUMER I RODZAJ UPRAWNIEŃ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |