SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

DLA ZADANIA PN.:

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

znak sprawy WK/KDCH/341/09

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

I. Postanowienia ogólne

- Zamawiający:

Gmina Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, którą

reprezentują:

- Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy (kontrasygnata)

tel. (052) 3816 -005

fax. (052) 3816 - 290

e-mail: ug@moja-poczta.com.pl

Płatnik:

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

NIP: 554-18-62-810

2.Tryb udzielania zamówienia – postępowanie o udzielenie zamówienia jest  prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r.

nr 171, poz. 1058;  Nr 220, poz. 1420).

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wszystkie załączniki zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz karty przewodniej oferty musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część SIWZ nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać  „nie dotyczy”.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza w ofercie przedstawienia przez Wykonawcę propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

a) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;

b) faksem (numer faksu: 052 3816 - 290): w zakresie wszelkiej korespondencji między

stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej

(pod rygorem nieważności);

c) drogą elektroniczną (adres strony Zamawiającego: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl):

- ze strony Wykonawcy: tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwością zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców,

- ze strony Zamawiającego: w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.dabrowachelminska.lo.pl .

- Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

- Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych            i wariantowych.

- Nie przewiduje się wybrania najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91 a ust 1 pzp.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

- Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym w ust. 11, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 11, została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierać co najmniej:

    - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie wypełniona. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być trwale spięte/zszyte.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia                         o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe, a miałoby to wpływ na wynik prowadzonego postępowania a także, gdy zaistnieją przesłanki art. 24.

- Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Radosław Ciechacki -  tel. (052) 3816-005 wew. 55 – procedury; Kazimierz Porażyński tel. (052) 3816-005 wew. 30 lub (052) 3816-010 – przedmiot zamówienia;

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz można ją odbierać osobiście (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego w pok. nr 12.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 pzp;

# II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej z przyłączami                             w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, w zakresie:

Zakres I:

a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami                    w miejscowości Dąbrowie Chełmińskiej obejmująca: ul. Rzemieślniczą (ok. 100 m sieci                  z podłączeniem do już projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej), ul. Strażacka - odnoga (ok. 100 m sieci z podłączeniem do już projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej                         w ul. Strażackiej), ul. Targową, ul. Chełmińska, ul. Przemysłową, ul. Bazową, ul. Krótka,                 ul. Fermową, ul. Spokojna, ul. Pogodną, ul. Gajową, ul. Weterynaryjną, ul. Modrakową,                     ul. Brzozową, ul. Rysią, ul. Jasną, ul. Nową, ul. Wesołą. Razem ok. 11 km sieci i ok. 150 przyłączy. Zaprojektować wejścia na działki zakończone 1-2 m za jej granicą studzienką rewizyjną.

Przy projektowaniu należy uwzględnić założenia „Programu ogólnego rozbudowy kanalizacji

sanitarnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska - aktualizacja” opracowanego przez: Zakład

Inżynierii  Wodno – Ściekowej AQUA-PROJECT  z Bydgoszczy; data opracowania 30.05.2008 r.

(Załącznik nr 5).

b) Dla terenów przewidzianych pod zabudowę, mających obecnie bardzo niski stopień zabudowy, które objęte są planami miejscowymi, a nie objęte w/w projektem kanalizacji sanitarnej, należy opracować koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Są to tereny w obrębie:

ul. Strażackiej, ul. Targowej, ul. Fermowej, ul. Gajowej, ul. Przemysłowej, ul. Chełmińskiej,           ul. Toruńskiej ul. Bazowej, ul. Weterynaryjnej i ul. Pogodnej,  o różnym stopniu podziału na działki wg. wskazań planów miejscowych. Dla obszaru tego planuje się ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej. Koncepcja winna wskazywać miejsca lokalizacji ewentualnych pompowni sieciowych. Miejsca proponowanych pompowni  sieciowych powinny być uzgodnione z właścicielami terenu. Trasy głównych kolektorów  kanalizacyjnych nie przebiegające w pasach rozdziału dróg należy również uzgodnić z właścicielami. Koncepcja powinna nawiązywać do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres II:

a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w ul. Bazowej (związana z koniecznością likwidacji rur cementowo- azbestowych); ok. 50

przyłączy i  ok. 1,0 km sieci.

b) opracować koncepcję budowy sieci wodociągowej na obszarach  nie posiadających tej sieci,                 a objętych planami miejscowymi w obrębie ul. Strażackiej, ul. Targowej, ul. Fermowej,                     ul. Weterynaryjnej, Brzozowej i ul. Pogodnej. Ok. 6 km sieci wodociągowej. Koncepcja powinna nawiązywać do istniejącej i projektowanej sieci.

Zakres III:

a)  Opracować koncepcję budowy kanalizacji deszczowej na : ul. Rzemieślniczej (ok. 100 m, ul. Strażackiej - odnoga (ok. 100 m), ul. Targowej, ul. Chełmińskiej, ul. Przemysłowej, ul. Bazowej, ul. Krótkiej, ul. Fermowej, ul. Spokojnej, ul. Pogodnej, ul. Gajowej, ul. Weterynaryjnej,                      ul. Modrakowej, ul. Brzozowej, ul. Rysiej, ul. Nowej, ul. Jasnej, ul. Wesołej oraz na projektowanych, wydzielonych lub nie wydzielonych drogach w obrębie w/w ulic zgodnie z plamami miejscowymi. Ok. 17 km sieci. Koncepcje należy wykonać na mapach wraz z wersją opisową. Koncepcja kanalizacji deszczowej winna wskazywać miejsca zrzutu i usytuowania podczyszczalni ścieków. Koncepcja powinna nawiązywać do istniejącej i projektowanej sieci.

UWAGA: Koncepcja w/w sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej winna być zsynchronizowana z opracowaniami m.in.  w zakresie lokalizacji  uzbrojenia w pasie drogowym przedstawionych ulic.

KOD CPV: 71.32.00.00-7   i   71.32.22.00-3

Zamówienie obejmuje opracowanie:

1) opracowanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500; mapy powinny posiadać klauzulę właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej  dla zakresu Ia)                i IIa)  (mapy z planów miejscowych do opracowania koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej                      i deszczowej oraz sieci wodociągowej udostępni Zamawiający).

2) uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego  - jeśli będzie wymagane.

3) uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów wraz z dokumentacją geologiczną,

5) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, gdy zajdzie konieczność jego sporządzenia,

6) uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodno-prawnego,

7) uzyskanie uzgodnień  i pozwoleń wymaganych przepisami prawa;

8) dokumentację projektową, o której mowa w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

w szczególności:

a) projekt budowlany -4 egz. i wykonawczy -3 egz. dla Zamawiającego, nie licząc egzemplarzy wymaganych przez jednostki uzgadniające i wydające decyzje, wymagane przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późn.

zm.) oraz 1 wersja na nośniku elektronicznym (CD) zapisana w formacie pdf ,

b) przedmiar robót -4 egz. oraz 1 wersja na nośniku elektronicznym (CD) zapisana

w formacie pdf, odrębny zarówno dla zakresu Ia) i IIa),

c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów -2 egz. oraz 1 wersja

na nośniku elektronicznym (CD) zapisana w formacie pdf, zarówno dla zakresu Ia) i IIa),

9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa

w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072) -w ilości 4 egz. oraz 1 wersja na nośniku elektronicznym (CD)

zapisana w formacie pdf, odrębny zarówno dla zakresu Ia) i IIa),

10) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.

Nr 130, poz. 1389) -w ilości 4 egz., odrębny zarówno dla zakresu Ia) i IIa),

11) projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu, odrębny zarówno dla zakresu Ia) i IIa) w 4 egz.,

12) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia zarówno dla zakresu Ia) i IIa)).

14) Szczegóły techniczne zleconych opracowań zakresu Ia) i IIa) wynikać będą z warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci i urządzeń oraz zarządców dróg.

15) koncepcje budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej  opracować w 4 egz. w wersji papierowej (dla Zamawiającego) + 1 wersja na nośniku elektronicznym (CD) zapisana w formacie pdf,

4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia

i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wzajemne

skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonane przez osoby posiadające

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające

uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie

budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Egzemplarz archiwalny dokumentacji przekazany Zamawiającemu winien zawierać oryginały oświadczeń i zgód właścicieli i użytkowników nieruchomości na wejście z robotami budowlanymi na ich nieruchomość.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym

m.in. koszty prac terenowych, geodezyjnych (podkłady), hydrogeologicznych, kosztów uzgodnień, opinii,

ekspertyz, pozwoleń itp.

5. Projekty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późn. zm.).

6. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych rozwiązań

materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. W dokumentacji

projektowej nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia

materiałów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można

opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu

temu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji

takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo informować Zamawiającego.

Projekty budowlane i wykonawcze należy opracować w następującym zakresie:

- projekt konstrukcji obiektów budowlanych

- projekt instalacyjno - inżynieryjny

- projekt technologiczny przepompowni-tłoczni ścieków

- projekt dróg dojazdowych do projektowanych obiektów

- projekt zasilania przepompowni w energię elektryczną

- projekt organizacji ruchu na czas budowy

- projekt inwentaryzacji drzew i krzewów

- projekt wycinki drzew i krzewów

- projekt odtworzenia nawierzchni drogowych

-    inne, jeżeli będą wymagane (np. przebudowa uzbrojenia podziemnego)

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

III. Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Spełnia następujące warunki szczegółowe:

- są uprawnionymi do występowania w obrocie prawnym;

- wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi projektowania sieci wodno – kanalizacyjnej, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na

podstawie art. 24 ww. ustawy.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy

muszą:

a) ustanowić pełnomocnika,

b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 Pzp,

c) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertą wspólną.

IV.  Ocena spełnienia  warunków określonych  SIWZ

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

# V. Odrzucenie Ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli;

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składania ofert;

- zwiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, z podaniem przyczyny prawnej i faktycznej odrzucenia.

# VI. Warunki unieważnienia postępowania przez Zamawiającego

Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe, jeżeli wystąpi jedna z przyczyn określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 93 ust. 3 Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o prawnych i faktycznych przyczynach unieważnienia postępowania.

# VII. Wykaz dokumentów jakie Wykonawcy winni dostarczyć wraz z ofertą

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca musi załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wypełnioną Kartę przewodnią oferty - według załącznika nr 1  oraz

stanowiącymi integralną część oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (załącznik nr 1A),

.     c) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, opracowali co najmniej dwie

dokumentacje projektowe na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

o łącznej długości   min. 5 km  (załącznik nr 4), wraz z referencjami, potwierdzającymi, że

usługi w/w zostały należycie wykonanie.

- dysponują co najmniej  jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania                             w specjalnościach (wraz z  zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa i uprawnieniami - załącznik nr 3):

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej                       w zakresie sieci i instalacji, urządzeń wodnych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów ;

-  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów

-   uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub odpowiadające  uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio

obowiązujących przepisów;

-  uprawnienia drogowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

e) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty, z

dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

f)  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy

nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

g) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cenę oferty  należy podać w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów  i usług.

# X. Termin i sposób złożenia oferty. Wycofanie oferty

Ofertę należy złożyć do dnia  16 lutego 2009 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego                             (w  Sekretariacie – pierwsze piętro).

###### Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie i zaadresowana na   adres Zamawiającego i  opatrzonej napisami “Przetarg nieograniczony – kanalizacja Dąbrowa Chełmińska” nie otwierać do 16 lutego 2009 r., do godz. 10.15.

Na kopercie należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Wykonawca może zmienić/wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego/zmieniającego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert,  w kopercie oznaczonej napisem “Wycofanie/zmiana oferty – Przetarg nieograniczony – kanalizacja Dąbrowa Chełmińska” oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

# XI. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego  2009 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

- Otwarcie ofert ma charakter jawny i odbędzie się z udziałem Wykonawców.

- Z procedury otwarcia ofert będzie sporządzony protokół, który na pisemny wniosek nieobecnego Wykonawcy może być mu niezwłocznie przekazany.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną dokonane następujące czynności:

- stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami,

- otwarcie ofert,

- wpisanie do protokołu nazw firm Wykonawców i adresów,

- odczytanie ceny oferty.

XII. Kryteria oceny ofert, ich wagi oraz sposób oceny

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

2.   Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

- Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100  punktów:

Najniższa cena oferty brutto

C =  ------------------------------------  x 100 pkt

Cena brutto oferty badanej

- Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 2.

# XIV. Termin wykonania umowy

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia: – do 31 grudnia 2009 r.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia                 max. o 120 dni, w przypadku wydłużania się terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych uzgodnień, z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy.

# XV. Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Wybór oferty i wymagania dotyczące umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie

podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej.

3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie.

4. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część

niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2), co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający

może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w celu nieuczciwego

przeprowadzenia postępowania.

# XIX. Udzielanie wyjaśnień do specyfikacji i wprowadzanie zmian

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ w postępowaniu dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej  www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i będzie ono dla nich wiążące.

# XX. Protesty, odwołania i skargi

- Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku    postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Sposób korzystania oraz rozpatrywania protestu regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - dział VI art. 180 -183.

- W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 184 ust. 1a Pzp przysługuje wyłącznie odwołanie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:  opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty wykonawcy. Odwołanie wnosi się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania w termie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału

w postępowaniu odwoławczym.

XVIII. Informacje uzupełniające.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

ZATWIERDZAM

Wójt

Zbigniew Łuczak

Dąbrowa Chełmińska, dnia  03.02.2009 r.

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty – karta przewodnia oferty Załącznik nr 1A do SIWZ Oświadczenie

Załącznik nr 2 do SIWZ: Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą

Załącznik nr 3 do SIWZ: Wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

Załącznik nr 5 Program ogólny rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – wyciąg. Program ogólny rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – wyciąg.

Załącznik nr 6 Mapa poglądowa

Załącznik nr 1

KARTA PRZEWODNIA OFERTY – FORMULARZ OFERTOWY

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

UL. BYDGOSKA 21  86 – 070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Przedmiot zamówienia:  „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej z przyłączami                              w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ........................................................................................................................

Siedziba/adres ...........................................................................................................

Województwo ..........................................................................................................

Nr  telefonu/faksu.....................................................................................................

Nr  NIP.....................................................................................................................

Nr REGON...............................................................................................................

Nr konta ...................................................................................................................

e-mail ........................................................................................................................

Osoba do kontaktu:  Imię i nazwisko ....................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel./fax. (052)3816 – 005;  3816-290

Płatnik: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

- Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej                                   z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, w zakresie objętym siwz, za cenę ryczałtową:

| Cena zł netto | Podatek VAT 22% | Cena brutto |
| --- | --- | --- |

Podana cena zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego

wykonania zamówienia.

6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale podwykonawców*

w zakresie: ...............................................................................................................................

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

...................................                                      ...................................................

(data)        	        		            	   (podpis i pieczęć Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 1A

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZAM, ŻE REPREZENTOWANA PRZEZE MNIE FIRMA:

........................................................................................................................

z siedzibą w ................................ przy ul. ..........................................................

zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.               z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420),

1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiamy pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

zamówienia*;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części  sieci wodociągowej                                        z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

..............................                                        .............................................................

(pieczęć Wykonawcy)                                                           (data i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

### Załącznik nr 2 do SIWZ

/PROJEKT/   UMOWA  Nr .........................

Zawarta w dniu ............................... pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska

Płatnik:

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

NIP: 554-18-62-810

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy - kontrasygnata

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez

1. …………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§1

Wykonawca w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części  sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”,  zwane dalej  „przedmiotem umowy”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ............. 2009 r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać w całości praw i obowiązków, wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

§3

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. W dokumentacji projektowej nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo informować Zamawiającego.

§4

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach                            w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§5

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu zastosowane rozwiązania techniczne               w opracowanych przez siebie projektach i koncepcjach przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, a Zamawiające w terminie 14 dni od dnia przekazania tych rozwiązań zobowiązuje się na piśmie je zaakceptować lub wnieś swoje uwagi.

§6

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.12.2009 roku.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowo-

kosztorysowe w siedzibie Zamawiającego w wyżej wymienionych terminach.

3. Odbiór prac projektowo-kosztorysowych odbędzie się na podstawie protokółu zdawczo-

odbiorczego po uzyskaniu pozwolenia na budowę na I i II zakres prac projektowych i po

opracowaniu koncepcji wod.-kan. i sieci kanalizacji deszczowej.

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokółu, o którym mowa w ust. 3 traktuje się jako datę

wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. Do projektu/ów Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji, oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego oraz pisemne oświadczenie, że jest/są wykonana/e zgodnie z umową, SIWZ i kompletna/e z punktu widzenia celu, któremu ma/mają służyć.

§7

Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanego przedmiotu umowy. O wszelkich

wadach przedmiotu umowy dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić

Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w

wysokości: ................... zł (słownie złotych: ..........................................................).

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty oraz opłaty dodatkowe jak nadzór autorski

i nie ulegnie zmianie.

§9

1. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, SIWZ, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2. Wykonawca może wystawić jedną faktury częściową, za zgodą Zamawiającego:

a) na 50 % wartości umownej brutto określonej  w §8 ust. 1,  po uzyskaniu decyzji środowiskowej

na całość przedmiotu zamówienia,

3. Pozostała kwota (50% wartości umownej brutto określonej  w §8 ust. 1) zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę dla całości zamówienia  i  po opracowaniu koncepcji wod.-kan. i sieci kanalizacji deszczowej.

4. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura (rachunek), płatna

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego i wystawiona na Płatnika.

5. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostało wliczone w koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

§ 10

Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu obowiązków bądź wykonywania prac niezgodnie

z umową.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu zakresu umowy - w wysokości 0,2% przewidzianego za to

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad  zakresu umowy -w wysokości 0,2% przewidzianego za to

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego - w wysokości 20%

przewidzianego za to wynagrodzenia umownego brutto,

d) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w

wysokości 20% przewidzianego za to wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z

przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% przewidzianego za to wynagrodzenia

umownego brutto.

§ 12

Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, Zamawiający będzie płacił

Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokości określonej w odrębnych przepisach i w dniu ich

wymagalności.

§ 13

1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach

parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 14

Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek

Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego

o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 15

Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o prawie autorskim oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 17

Wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 3

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

WYKAZ PERSONELU FIRMY

| L.p. | Imię i nazwisko | Stanowisko i rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1.   Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami SIWZ.

2.   Informacje przedstawione w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia

przez Wykonawcę warunku podanego w SIWZ.

……………………………..				         ………………………………..

/miejscowość, data/			                             /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/

....................................                                                                                             Załącznik nr 4

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

WYKAZ

wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nasza firma zrealizowała z należytą starannością następujące zamówienia:

| Rodzaj zamówienia kanalizacja sanitarna i sieć wodociągową o łącznej długości mim. 5 km | Całkowita wartość brutto(zł) wykonanej dokumentacji | Czas realizacji dokumentacji technicznej |  | Adres i nazwa odbiorcy usługi projektowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |

Referencje - .............. szt.

……………………………..			                      ……………………………........…..

/miejscowość, data/		                                                  /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/

Załącznik nr 5

Program ogólny rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – wyciąg.

Załącznik nr 6

Mapa poglądowa