SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

DLA ZADANIA PN.:

Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

znak sprawy IF/RZSO/12/10

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

I. Postanowienia ogólne

- Zamawiający:

Gmina Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, którą

reprezentują:

-Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy (kontrasygnata)

tel. (052) 3816 -005

fax. (052) 3816 – 290

NIP: 554-265-77-62; REGON: 092350642

e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

2.Tryb udzielania zamówienia – postępowanie o udzielenie zamówienia jest  prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną

w dalszej części „Pzp”.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wszystkie załączniki zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz karty przewodniej oferty musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część SIWZ nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać  „nie dotyczy”.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

- Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych            i wariantowych.

- Nie przewiduje się wybrania najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91 a ust 1 Pzp.

- Rozliczenie między zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

- Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym w ust. 12, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 12, została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierać co najmniej:

    - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99-101 Pzp.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie wypełniona. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być trwale spięte/zszyte.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp;

# II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

##### Przedmiotem zamówienia zaprojektuj i wybuduj jest:

##### 1. Opracowanie Projektu Budowlanego zgodnie z koncepcją

##### architektoniczną i programem funkcjonalno – użytkowym

##### 2. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

##### 3. Realizacja budowy „pod klucz” zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym.

##### 4. Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

##### 5. Protokolarne przekazanie wykonanego zadania inwestycyjnego Zamawiającemu.

KOD CPV: 45.00.00.00-7; 71.20.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych                         z realizacją zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych         warunków :

1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych,

b) udokumentują wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,

rozbudowie  lub remoncie budynku za kwotę co najmniej 500.000 zł brutto.

2 .W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy

muszą:

a) ustanowić pełnomocnika,

b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 Pzp,

c) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertą wspólną.

- Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24

Pzp.

4.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. IV SIWZ,

dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób

jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” -„ nie spełnia”.

# IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,

b)   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone - załącznik nr 7 do SIWZ.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                            a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- UWAGA 1:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy                    i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- UWAGA 2:

Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli                    w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                           z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język

polski.

5. UWAGA 3:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach IV.2.b, niniejszej specyfikacji,

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) Dokument, o którym mowa w UWADZE 3 w punkcie 1a, powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE 3 w punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2 UWAGI 3 stosuje się odpowiednio.

- UWAGA 4:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie IV.2 specyfikacji. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

V.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje przekazywane będą w formie pisemnej lub faksem. W przypadku, gdy porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje, jest zobowiązana bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały   informację za pomocą faksu lub droga pisemną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

4. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. 2

Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków

zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Radosław Ciechacki -inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, pok. nr 12, tel. 52

3816- 056 wew. 55;

w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku).

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz można ją odbierać osobiście (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego w pok. nr 12.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

b)  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wymienionych

w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne

pełnomocnictwo.

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i podpisana

przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być złożone w ofercie w formie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty.

5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą

być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące

ofertę.

8. Oferty powinny być jednoznaczne.

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą

wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że zgodnie

z art. 96 ust. 3 Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne

są jawne od chwili ich otwarcia.

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie

składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej

i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21.

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: „Oferta przetargowa na zadanie pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nie otwierać przed dniem 31.03.2011 r. godz. 10:15”.

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21

w sekretariacie Urzędu Gminy (piętro) do dnia 31.03.2011 r. do godz. 10:00.

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu

do składania ofert (art. 84 Pzp).

Otwarcie ofert:

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2011 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego sala

posiedzeń (piętro).

8. Otwarcie ofert jest jawne.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy,

którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.

11. Informacje, o których mowa w pkt. 10, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

X. Sposób obliczenia ceny oferty

  - Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów  i usług (VAT)  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  - Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w załącznikach do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

XI. Kryteria oceny ofert, ich wagi oraz sposób oceny

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto.

2. Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100

punktów:

Najniższa cena oferty brutto

C =  ------------------------------------  x 100 pkt

Cena brutto oferty badanej

3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających

odrzuceniu.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 2.

XII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,

o których mowa w ust. 1 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie

dostępnym  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do jej zawarcia

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane sposób określony w art.

27 ust. 2 Pzp.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,         z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275; z późn. zm.).

Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia                       w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

W przypadku należytego wykonania robót - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# XIV. Termin wykonania umowy

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia: – do 30.09.2013 r.

XV.  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie

podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej.

3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie.

4. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część

niniejszej specyfikacji, co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać

posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w celu nieuczciwego przeprowadzenia

postępowania.

5. Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy:

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

2) zmian wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez

Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia,

4) zmian stron umowy -następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,

5) terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,                     a w szczególności:

a) wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu

umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość

i zachowanie okresu gwarancji,

b) działania siły wyższej,

c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania

należytej staranności,

d) wystąpienia robót dodatkowych,

6) zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców, w wypadku gdy Wykonawca

oświadczył, że wykona umowę osobiście,

7) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

8) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego);

9) wstrzymanie robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp.

10) wystąpienie nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo

zamówień publicznych -„Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie

przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

W odniesieniu do odwołań  zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

XVII. Informacje uzupełniające.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

ZATWIERDZAM

Wójt

Zbigniew Łuczak

Dąbrowa Chełmińska, dnia  29.10.2010 r.

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty – karta przewodnia oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ: Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Program ogólny rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – wyciąg.

Załącznik nr 4 Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą

Załącznik nr 5 Elementy harmonogramu finansowego

Załącznik nr 6 Program funkcjonalno – użytkowy październik 2010

Załącznik nr 7 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 1

KARTA PRZEWODNIA OFERTY – FORMULARZ OFERTOWY

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

UL. BYDGOSKA 21  86 – 070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Przedmiot zamówienia:  „Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ........................................................................................................................

Siedziba/adres ...........................................................................................................

Województwo ..........................................................................................................

Nr  telefonu................................................................................................................

Nr faksu .....................................................................................................................

Nr  NIP.....................................................................................................................

Nr konta bankowego: .............................................................................................

Nr REGON...............................................................................................................

Osoba do kontaktu:  Imię i nazwisko ....................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

- Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół                           w Ostromecku w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”, w zakresie objętym siwz, za cenę ryczałtową brutto:............................................................... zł, w tym etap I: …………………. zł brutto; etap II: ………………………….. zł brutto.  w terminie do  30.09.2013 r.

Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego

wykonania zamówienia.

6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale podwykonawców*

w zakresie: ...............................................................................................................................

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

8. Uważamy się związani niniejsza ofertą przez okres 30 dni.

9. Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy.

10. Pełnomocnik, w przypadku składania oferty wspólnej:

Imię i nazwisko: ................................................

Stanowisko: ......................................................

tel: ......................................; fax: ......................

10. Do oferty załączam następujące dokumenty:

10.1 .....................................................................

10.2 .....................................................................

10.3 ......................................................................

10.4. .....................................................................

...................................     ...........................................    ..........................................................

(data)        	                   (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655; z późn. zm.)

Nazwa: ..............................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: ....................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn.:

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z późn. zm.), dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................     ...........................................    ..........................................................

(data)        	                   (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655; z późn. zm.)

Nazwa: ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: ....................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn.:

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z późn. zm.).

...................................     ...........................................    ..........................................................

(data)        	                   (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

### Załącznik nr 4

/PROJEKT/   UMOWA  Nr ...........................

##### zawarta w dniu ............................... pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska  z siedzibą

ul. Bydgoska 21; 86-070 Dąbrowa Chełmińska; NIP: 554-265-77-62

reprezentowanym przez:

- ...........................– Wójt Gminy

- .......................... – Skarbnik Gminy – kontrasygnata

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez

1. …………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY:

1. 	Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku                    w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz zgodnie z dokumentami załączonymi do SIWZ.

2. Realizacja zadania inwestycyjnego będzie przebiegała w dwóch etapach:

- Etap I – opracowanie pełnobranżowego Projektu Budowlanego z akceptacją Zamawiającego

- i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

b) Etap II -wybudowanie przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowa i przekazanie obiektu budowlanego Zamawiającemu.

3. Zakres rzeczowy umowy obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego zgodnie z ust.1 i ust. 2 niniejszej umowy w zakresie:

3.1. Wykonania dokumentacji technicznej, na którą składać się będą:

3.1.1. pełnobranżowy projekt budowlany,

3.1.2. przedmiar robót,

3.1.3. kosztorys inwestorski,

3.1.4. szczegółowy harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego.

3.2. Uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego „pod klucz”.

3.3. Wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną określoną w ust. 3.1. niniejszej umowy.

3.4. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

3.5. Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy dokumenty,

załączone do SIWZ.

5. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych oraz szczegółowego harmonogramu terminowego realizacji budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Szczegółowy harmonogram będzie stanowić załącznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem zapisu § 2 ust. 1.

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego opracowań projektowych określonych w ust. 3.1. przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji dokumentacji projektowej zaleceń Zamawiającego nie odbiegających od treści dokumentów, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca na co najmniej 21 dni przed określonym terminem wynikającym z harmonogramu terminowego realizacji zadania inwestycyjnego złoży w siedzibie Zamawiającego dokumentację techniczną określoną w ust 3.1., celem jej akceptacji.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia złożonej dokumentacji                     w terminie 21 dni od daty jej otrzymania z możliwością zgłoszenia Wykonawcy pisemnie, faksem, drogą elektroniczną wszelkich zastrzeżeń.

10. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie dokumentacji technicznej określonej w ust. 3.1.

w następujących ilościach:

a) projekt budowlany -4 egz.

b) przedmiary robót -2 egz.

c) kosztorysy inwestorskie -2 egz.

d) pełna dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej na płycie CD -2 egz. w formacie

PDF w tym dodatkowo przedmiar robót w formacie xls.

e) oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i SIWZ-1 egz.

f) oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i pokrewnych – 1 egz.

g) pozwolenie na budowę – 1 egz.

11. Opracowana dokumentacja techniczna określona w ust.3.1. musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa.

12. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej pełnej dokumentacji technicznej określonej w ust. 3.1. będzie protokół zdawczo -odbiorczy podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

13. Wykonawca po przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej w terminie do 7 dni sporządzi przy konsultacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru szczegółowy  harmonogram rzeczowo-terminowo–finansowy robót budowlanych, który stanowić będzie załącznik nr 3 niniejszej umowy z zastrzeżeniem zapisu § 2 ust. 3.

14. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania,

z obowiązującymi przepisami, normami obowiązującymi na terenie Polski i zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną.

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramów, o których mowa                         w niniejszym paragrafie.

§2

TERMINY WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY:

1. Termin opracowania i dostarczenia dokumentacji technicznej zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej umowy, całość nie później niż do dnia …………….

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie od daty protokołu odbioru dokumentacji technicznej.

3. Termin ukończenia wszystkich robót budowlano – montażowych z przekazaniem inwestycji do eksploatacji zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 niniejszej umowy, całość nie później niż do dnia …………..

4. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.09.2013.

5. Wcześniejsze ukończenie prac i ich rozliczenie finansowe wymaga pisemnej zgody obu stron umowy.

6. Termin opracowania dokumentacji technicznej może ulec przesunięciu, jeśli z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nie będzie można zrealizować go na czas, w szczególności dotyczy to otrzymania wszelkiej dokumentacji ze strony urzędów lub z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

7. Termin zakończenia robót budowlanych może ulec przesunięciu, jeśli z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nie będzie można zrealizować go na czas, w szczególności ze względu na:

a) klęski żywiołowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2002r. Nr 62, poz. 558) o stanie klęski żywiołowej,

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,

c) niewypały i niewybuchy,

d) wykopaliska archeologiczne,

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów

budowlanych (bunkry, fundamenty, itp.),

g) wstrzymanie robot przez Zamawiającego,

h) konieczność usunięcia możliwych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

8. Ewentualna zmiana ostatecznego terminu wykonania zadania zostanie dokonana obustronnie podpisanym aneksem.

§3

PODWYKONAWSTWO:

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie lub przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawców), w zakresie ……….......................................................

2. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego Podwykonawcy niewskazanego w ofercie wymaga zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy dotyczącego wykonania robót określonych w tej umowie lub projekcie zawartej z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

4. Zapis ust. 3 obowiązuje także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Zamawiającego.

5. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakości jak za działania i zaniechania własne.

6. Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy (ów).

§4

OSOBY DO KONTAKTÓW:

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest Inspektor Nadzoru: ………………………………. tel…………….……….. e-mail ………………………nr uprawnień ……………………..

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej określonej

w ust. 3.1. będzie …………………………………….... tel …………………         e-mail ……………………….….. –  koszty pracy projektanta ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający uprawomocnia Wykonawcę do ustanowienia Kierownika Budowy …………………………… tel …………………….. e-mail …………………………             nr uprawnień ………………………….;. koszty pracy kierownika budowy i kierowników robót  ponosi Wykonawca.

4. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest ...................

5. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 4  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, o czym należy niezwłocznie poinformować Wykonawcę.

6. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zmiana osób wymienionych w ust. 2 i ust. 3               z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

7. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązująca formą kontaktu stron umowy są forma elektroniczna, telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie elektronicznej i pisemnej.

8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego   w terminie do 7 dni.

§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

1. Wartość ryczałtową całości robót, strony ustalają w wysokości …………………….zł netto + 22% VAT tj. brutto ………………………… zł (słownie: …………………………………………).

W tym etap I: …………………. zł brutto; etap II: ………………………….. zł brutto.

2. Wynagrodzenie określone w §5, ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (koszty pracy projektantów, kierownika budowy i kierowników robót) oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne zawarte w SIWZ.

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

4. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch, wykonanie niezbędnych prac, ewentualną obsługę geodezyjną.

5. Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

6. Wynagrodzenie brutto umowy może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej przepisami o podatku VAT.

§6

ZASADY ROZLICZENIA PŁATNOŚCI:

1. Strony ustalają, że realizacja i rozliczenie robót następować będzie zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami (załącznik nr 2 i nr 3 niniejszej umowy).

2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy płatne będzie w następujący sposób:

a) na podstawie faktury częściowej, za wykonaną i odebraną dokumentację projektową, uzgodnienia, decyzje pozwalające prowadzić roboty budowlane, wystawionej w oparciu                       o protokół odbioru zgodnie z harmonogramem;

b) na podstawie faktur przejściowych – za wykonane i całkowicie zakończone elementy

robót, zgodnie z harmonogramem. Suma faktury częściowej i faktur przejściowych nie

może przekroczyć 70 % wynagrodzenia brutto umowy,

c) na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

3. Faktury regulowane będą w terminach płatności do 30 dni, od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru i kompletem wymaganych dokumentów w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. Podstawą do wystawienia faktury jest prawidłowo wypełniony protokół odbioru podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

§7

INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do stosowania w dokumentacji materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do stosowania na terenie Polski zgodnie z odpowiednimi ustawami i przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz Normami stosowanymi na terenie Polski.

2. Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że wyda Wykonawcy dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego przedmiot umowy celem umożliwienia załatwienia wszelkich spraw formalnych związanych z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń.

4. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

5. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

6. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

8. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

9. Po zakończeniu każdego etapu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie na odbiór robót.

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

11. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: ważny atest, deklarację zgodności z Normą obowiązującą na terenie Polski lub aprobatę techniczną.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

13. Badania, o których mowa w ust. 12, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

14. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót -naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

17. Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez poszczególnych autorów opracowań w zakresie określonym ustawą – Prawo budowlane art. 20 ust. 1 pkt 4 nad realizacja robót określonych umową przez cały okres jej trwania, aż do odbioru końcowego robót. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zawarte jest w oferowanej cenie Wykonawcy.

§8

ODBIORY CZĘŚCIOWE ORAZ ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH:

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego                z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy                 w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną ujawnione wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wiązać się będzie                              z nadmiernymi kosztami, a wady te nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy,

c) Jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Przez „wady” rozumie się również braki we wszelkich dokumentach odbiorowych koniecznych dla przeprowadzenia prawidłowego odbioru i przekazania do użytkowania jak również brak certyfikatów i atestów na zastosowane materiały                             i urządzenia.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,              o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem -aż do czasu usunięcia tych wad.

8. Przy odbiorze końcowym robót budowlanych Wykonawca-Kierownik Budowy przedłoży pełną dokumentację powykonawczą w tym i projekt architektoniczny z naniesionymi istotnymi zmianami technicznymi oraz inne elementy rozliczenia budowy takie jak niezbędne pomiary, deklaracje zgodności z Normami obowiązującymi na terenie Polski lub aprobatą

techniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie (w zaokrągleniu do pełnych złotych) co stanowi kwotę: ……………………………..zł (słownie: ………………………………………….)

2. 100 % ( 30% + 70%) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ......................................................................................................................................

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na: -30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, -70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych art. 147-151 w ustawie Prawo Zamówień.

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 5 wartość przedmiotu ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

6. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalony termin zakończenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ulegnie przedłużeniu, zabezpieczenie należytego wykonanie umowy należy przedłużyć odpowiednio.

7. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego zgodnie z obowiązującą formą kontaktu o przewidywanym przedłużeniu terminu zakończenia prac bądź o zmianie wartości zamówienia w terminie 14 dni przed upływem terminu zakończenia prac.

§10

RĘKOJMIA ZA WADY I ODSZKODOWANIA:

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) opóźnienie w przekazaniu dokumentacji technicznej określonej w §1, ust. 3.1. wraz                   z pozwoleniem na budowę w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% zł za każdy dzień opóźnienia,

c) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                     i rękojmi – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

d) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

2) Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za:

a) opóźnienie w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

b) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

3. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia,                  a który jest znany Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

5. Kary umowne za poniesione szkody Zamawiający potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne określone w umowie nie pokryją wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

§11

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w części uniemożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu umowy.

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W razie niewykonania w/w protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający wykona tą czynność jednostronnie.

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od Umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z winy drugiej strony,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§12

OKRES GWARANCYJNY:

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 36 -miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§15

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§16

Wykaz załączników do Umowy:

1. Załącznik nr 1 – 1. Program funkcjonalno-użytkowy,

2. Załącznik nr 2 – Harmonogram terminowy realizacji budowy.

3.Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy robót budowlanych.

4. Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

5. Załącznik nr 5 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 5

Elementy harmonogramu finansowego

Harmonogram finansowy powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

| Lp. | Zakres prac | Data realizacji | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |  |
| 1. | Przedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu budowlanego |  |  |
| 2. | Wykonanie projektów wykonawczych oraz pozostałych elementów dokumentacji projektowej |  |  |
| 3. | Uzyskanie pozwolenia na budowę |  |  |
| ETAP II |  |  |  |
| 4. | Przejęcie od Zamawiającego placu budowy |  |  |
| 5. | Roboty budowlane, roboty wykończeniowe |  |  |
| 6. | Odbiór końcowy wykonanego obiektu |  |  |
| 7. | Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie |  |  |
| 8. | Przekazanie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu | Nie później niż 30.09.2013 r. |  |

Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca obowiązany będzie w trakcie trwania umowy do przedłożenia dwóch harmonogramów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian szczegółowości harmonogramu oraz narzuceniu Wykonawcy nowego wzoru harmonogramu.

Załącznik nr 6

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Załącznik nr 7

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca

………..................................….

oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

zrealizowaliśmy następujące zadania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

......................., dn. _ _ . _ _ . 2010	               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki