SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

DLA ZADANIA PN.:

# „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

znak sprawy 271.15.2012

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

I. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający:

Gmina Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej

przy ul. Bydgoskiej 21, którą

reprezentują:

- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy (kontrasygnata)

tel. (052) 3816 -005

fax. (052) 3816 - 290

e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

2.Tryb udzielania zamówienia – postępowanie o udzielenie zamówienia jest  prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.

zm.), zwaną w dalszej części „Pzp”.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wszystkie załączniki zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz karty przewodniej oferty musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część SIWZ nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać  „nie dotyczy”.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

7. Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych

i wariantowych.

8.  Nie przewiduje się wybrania najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

o której mowa w art. 91 a ust 1 Pzp.

9. Rozliczenie między zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych.

10.Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej.

11. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo  reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

14. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 11, została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierać co

najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

15. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99-101 Pzp.

16. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do

pisania, komputerze lub ręcznie wypełniona. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

17. Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być trwale spięte/zszyte.

18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt. 6 Pzp;

# II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Przewiduje się budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody, budowę jednego zbiornika wyrównawczego o pojemności 300m3 wraz z komorą zasuw, budowę kolumny napowietrzającej, budowę osadnika popłuczyn oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej.

Nowoprojektowany budynek jest oparty na rzucie prostokąta o wymiarach 35,73 m na 9,39 m. budynek podzielony jest na dwie części. Pierwsza zawiera halę główną z filtrami oraz chlorownię i osiąga wysokość 6,10 m w kalenicy ponad poziom 0,00. Druga część budynku zawiera sprężarkownie wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniem na agregat. Jej wysokość w kalenicy wynosi 3,86m ponad poziom 0,00. Budynek ma być wykonany z konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych ściennych, ściany wewnętrzne murowane z cegły grubość 12 cm. Dach dwuspadowy o koncie nachylenia połaci dachowych 10 stopni, wykonany z płyt warstwowych dachowych mocowanych do konstrukcji ramowej budynku w kolorze szarym. Elewacja wykończona będzie płytami warstwowymi w kolorze niebieskim. Zbiorniki o średnicy 4,25m wraz z osadnikiem popłuczyn oddalone są od obiektu w stronę północną o 6m.

W zakresie przedmiotowego zadania zawiera się wykonanie otworu studziennego nr 4 na terenie planowanej do wykonania stacji uzdatniania wody. Otwór studzienny nr 4 ma ująć do eksploatacji poziom górno –kredowy, a w przypadku jego braku lub niekorzystnych parametrów wydajnościowych – poziom czwartorzędowy. Prace należy wykonać zgodnie z „projektem prac geologicznych”. Projekt obejmuje wykonanie otworu studziennego o głębokości 160 m w rurach o średnicy końcowej fi 356 mm do poziomu kredowego lub czwartorzędu.

W zadaniu wykonania studni zawiera się również:

- wykonanie typowej kompletnej obudowy studni wyposażonej w:

*białą pokrywę wykonaną z laminatu poliestrowo - szklanego wyposażoną w uszczelkę;

*wlot powietrza zabezpieczony drobną siatką wyposażony w mechanizm zamykający;

*uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy;

*kominek wentylacyjny ocieplony wkładką poliuretanową o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów;

*zawiasy wewnętrzne wykonane z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy obudowy;

*wspomaganie otwierania pokrywy obudowy;

*podejścia pod montaż kłódki antywłamaniowej z atestem z krótkim pałąkiem;

*wyłącznik kontraktonowy z atestem otwarcia pokrywy obudowy studni głębinowej do podłączenia instalacji alarmowej;

*urządzenie automatycznego ogrzewania awaryjnego z (np. termostatem), które będzie pracować wyłącznie w czasie, gdy pompa głębinowa będzie wyłączona. (należy zwiększyć ilość zwojów o taką samą ilość co w wersji fabrycznej) W celu zasilenia tego urządzenia należy ułożyć dodatkowo osobny obwód zasilający na obciążenie zasilania.

*głowicę studni głębinowej z orurowaniem o średnicy dobranej optymalnie w stosunku do prędkości przepływu wody i wysokości straty ciśnienia oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie urządzenia pomiarowego do podejścia rury wodociągowej;

*manometr poprzedzony zaworem odcinającym. Materiał obudowy, króćca, mechanizmu manometrów oraz zaworów odcinających - stal nierdzewna.

*przepływomierz elektromagnetyczny w wersji rozdzielczej o średnicy dobranej w stosunku do prędkości przepływu wody z uwzględnieniem minimalnego błędu pomiarowego i najmniejszej straty ciśnienia. Przepływomierz elektromagnetyczny musi posiadać zatwierdzenie typu i legalizację zgodnie z ustawą o miarach z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U 2001, nr 63, poz. 636 z późn. zm.) - zatwierdzenie do celów rozliczeniowych. Wyjścia prądowe 4…20 [mA] i wyjście impulsowe, IP 67.

*hydrostatyczną sondę głębokości SG 16 Aplisens lub równoważną do pomiaru zwierciadła wody w studni głębinowej, zasilana napięciem 10 - 36 [V] DC z wyjściem prądowym 4…20 [mA].

*przepustnicę między - kołnierzową odcinającą regulacyjną (EBRO Armaturen lub porównywalne) z napędem elektrycznym i analogowym nadajnikiem położenia (prod. Auma lub porównywalne). Przepustnica centryczna z wykładziną elastomerową EPDM, korpus pierścieniowy z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką ochronną, dysk i wałek stal nierdzewna. Ciśnienie robocze 6,0 [bar], przyłącze PN 16;

*przepustnicę zwrotną bez - kołnierzową. Korpus z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką ochronną, wykładzina EPDM. Klapa i wałek stal nierdzewna. Ciśnienie robocze 6,0 [bar], przyłącze PN 16;

*zawór czerpalny 1/2” wykonany ze stali nierdzewnej;

*wszystkie śruby, podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej;

*wspornik kotwiący;

*osłonę otworu w podstawie obudowy, wykonaną z blachy aluminiowej przez którą wprowadzona jest rura wodociągowa, przykrywająca łupki ocieplające podejście tej rury;

*skrzynkę elektryczną hermetyczną IP 65 z tworzywa sztucznego z rozłącznikiem lub listwą LZ. W podłożu betonowym należy wykonać przepust z rury PVC usytuowany pod otworem do skrzynki zasilającej;

*ocieplenie rury wodociągowej wykonane z dwóch składających się łupin z pianki poliuretanowej o długości 1,10 [m] i grubości 5 - 8 [cm];

*wspornik pokrywy służący do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik w całości ocynkowany, a jego płaszczyzna na której opiera się pokrywa powleczona masą silikonową.

Obudowa posadowiona powinna być na płycie betonowej wystającej ponad powierzchnię terenu na wysokość około 10 cm. 
Ponadto należy zapewnić stały dozór uprawnionego geologa i bezwzględnie wykonać wszystkie prace i zalecenia wyszczególnione w „projekcie prac geologicznych”, a zwłaszcza:

* pomiary i badania hydrogeologiczne oraz geodezyjne,

* pompowanie oczyszczające,

* pompowanie pomiarowe,

*prowadzenie dzienników pompowania oczyszczającego i pomiarowego,

* badania fizyko-chemiczne wody surowej,

* badana bakteriologiczne wody surowej,

* uzyskanie pozytywnych wyników laboratoryjnego badania wody w zakresie bakteriologii,

* opracowanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej ustalającego nowe zasady eksploatacyjne ujęcia wody i przesłanie 4 egz. Do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,

* dokonać wszelkich niezbędnych zgłoszeń, opracowań, dokumentacji umożliwiających przyszłościową eksploatację ujęcia wody wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. „Prawo geologiczne i górnicze”

- po ustaleniu faktycznej wydajności studni Nr 4 dobrać stosowna pompę głębinową i zamontować na właściwej głębokości wraz z rurociągiem tłocznym i kablem zasilającym,

- rurociąg tłoczny od pompy do głowicy w obudowie studni wykonać ze stali nierdzewnej,

- zasilania energetyczne studni Nr 4 oraz rurociąg tłoczny od studni do budynku stacji wodociągowej – wg dokumentacji zasadniczej,

- sporządzić operat wodno-prawny i uzyskać nowe pozwolenie wodno-prawne dla zwiększonych zasobów eksploatacyjnych gminnego ujęcia wody w Dąbrowie Chełmińskiej,

- uzyskać pozytywna opinie Sanepidu dla nowej stacji po przeprowadzeniu badań wody uzdatnionej obejmujących parametry monitoringu przeglądowego.

Obudowa studni głębinowej wraz z całym wyposażeniem mającym kontakt z wodą musi posiadać aktualny atest PZH oraz deklarację zgodności z PN. Wszystkie elementy mające kontakt z wodą przed zamontowaniem muszą zostać poddane dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

Pożądane zapotrzebowanie na wodę w studni Nr 4 wynosi ok. 65-70 m3/h. Z kolei całkowite zapotrzebowanie na wodę z ujęcia Qhmax=145 m3/h.

W przypadku ujęcia poziomu kredowego studnia eksploatowana będzie zespołowo z pozostałymi trzema studniami.

W przypadku ujęcia poziomu czwartorzędowego – eksploatowane będzie zespołowo ze studnią Nr 3 i przemiennie ze studnią Nr 2. Prawdopodobieństwo nie napotkania kredowej warstwy wodonośnej jest znikome.

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną częściową decyzje pozwolenia na użytkowanie dla nowej stacji uzdatniania wody, w tym celu w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia, opinie, zgłoszenia, zawiadomienia itp. zatwierdzenia niezbędne do otrzymania przedmiotowej decyzji.

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do podpisania umowy dystrybucji z Enea Operator.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, projektem prac geologicznych, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - technologia i specyfikacją techniczną procesu technologicznego.
Uzgodnienia poszczególnych organów są częścią projektu budowlanego i są wiążące dla Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że istnieją różnice pomiędzy dokumentacją projektową zamieszczoną w formie elektronicznej jako załączniki do SIWZ a dokumentacją posiadaną w formie papierowej.

Zamawiający udostępnia dokumentację w formie papierowej w swojej siedzibie, która jest ostateczna wersją dokumentacji projektowej.

Aby w pełni zapoznać się z zakresem robót należy zapoznać się z dokumentacją projektową w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego oraz dokonać wizji placu budowy.

Jeśli pojawią się różnice pomiędzy dokumentacją projektową, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – technologia, projektem prac geologicznych, a specyfikacją techniczną procesu technologicznego, to wiążące dla Wykonawcy są w pierwszej kolejności zapisy specyfikacji technicznej procesu technologicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu stacji uzdatniania wody, w tym celu przygotuje projekt rozruchu a po jego zakończeniu przedstawi sprawozdanie z przebiegu czynności rozruchowych. Powyższe dokumenty wymagają akceptacji Zamawiającego.

UWAGA!

W zakresie przedmiotowego zadania Zamawiający nie przewiduje wykonania i tym samym Wykonawca nie powinien przyjmować do wyceny:

- Zbiornika metalowego pionowego, urządzenie dostarczane w częściach o masie 30 t – 1 szt.  (pozycji nr 211 z przedmiaru dotyczącego branży sanitarnej), jednocześnie należy pamiętać, iż wszystkie roboty towarzyszące związane z montażem zbiornika musza zostać wykonane, a jedynie dostawa i montaż zbiornika nie podlega wykonaniu,

- Prac związanych z istniejącymi ujęciami wody (punkt 1 Ujęcie wody z przedmiaru dotyczącego branży sanitarnej),

- Prac związanych z remontem instalacji elektrycznych w istniejących budynkach garażu i hydroforni (punkt 11 przedmiaru dotyczącego branży elektrycznej), oraz instalacji odgromowej i uziemiającej istniejących budynków (punkt 12 przedmiaru dotyczącego branży elektrycznej).

Zamawiający informuje, iż udostępnione przedmiary mają charakter pomocniczy, a rozliczenie z wykonawcą będzie się odbywało ryczałtowo.

Podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – technologia, specyfikacji technicznej procesu technologicznego, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacji technicznej procesu technologicznego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zapłata będzie się odbywała na podstawie dwóch faktur częściowych. Jedna z nich będzie wystawiona w 2012 roku , lecz nie wcześniej niż w miesiącu październiku 2012 i nie później niż w miesiącu listopadzie 2012 , a druga w 2013 roku po zrealizowaniu całego zadania i będzie to faktura końcowa.

W 2012 roku wystawiona faktura musi opiewać na kwotę 54% całości wynagrodzenia umownego brutto i tym samym prace wykonane w 2012 roku do najpóźniej końca listopada muszą być wykonane w 54% wartości wynagrodzenia umownego brutto, lecz równocześnie kwota wystawionej faktury w 2012 roku  nie może być większa niż 54 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku nie wykonania robót w 54% wartości umownej brutto najpóźniej do końca listopada 2012 roku przewidziana jest kara umowna określona w § 11.

W przypadku wykonania prac o wartości przekraczającej 54 % wynagrodzenia umownego brutto, wynagrodzenie przewyższające 54% wartości zostanie uregulowane w fakturze końcowej podczas ostatecznego rozliczenia zadania w 2013 roku.

KOD CPV: 45.25.21.20-5 – przedmiot główny, 45.23.24.30-5

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych                   z realizacją zamówienia.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych         warunków :

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone        w art. 22 ww. ustawy.

2. Wykonawca wykaże (udokumentuje wykonanie zakończonych robót), iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
Robotę budowlaną o łącznej wartości brutto minimum 2 miliony złotych obejmującą budowę, lub przebudowę, lub rozbudowę stacji uzdatniania wody, z wykonaniem systemu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi, o wydajności stacji nie mniejszej niż 120 m3/h wraz z automatyką stacji.

3. Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Personel powinien posiadać kwalifikacje w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Kadra kierująca budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia).

Wobec czego do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 
a) konstrukcyjno-budowlanej kierownik budowy bez ograniczeń; 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  – kierownik robót branży sanitarnej; 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń– kierownik robót branży elektrycznej.

4. Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy

muszą:

a) ustanowić pełnomocnika,

b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 Pzp,

c) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertą wspólną.
6.   Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24

Pzp.

7.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ,

dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób

jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” -„ nie spełnia”.

# IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,

b)   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzeni działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentu (ów) potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do SIWZ.

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

(Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania (podać termin) z nich przy wykonywaniu zamówienia). – załącznik nr 6 do SIWZ.
d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,     wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – kierownik robót branży sanitarnej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – kierownik robót branży  elektrycznej.
e) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto.

(Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a) wypełniona „Karta przewodnia oferty – formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA 1:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy                    i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W pisemnym zobowiązaniu należy skonkretyzować w jaki sposób będzie udostępniany potencjał oraz na jaki okres.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej,

będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten  podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w „Wykazie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

UWAGA 2:

Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                           z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język

polski.

UWAGA 3:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach IV.2.b, niniejszej specyfikacji,

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) Dokument, o którym mowa w UWADZE 3 w punkcie 1a, powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE 3 w punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis UWAGI 3 stosuje się odpowiednio.

UWAGA 4:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie IV.2 specyfikacji. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

UWAGA 5:

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

UWAGA 6:
Na etapie składania oferty w postępowaniu przetargowym Wykonawca ma obowiązek wyraźnie wskazać podwykonawcę oraz zakres prac, który będzie wykonywał, jeśli będzie korzystał z pomocy podwykonawców.

V.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje przekazywane będą w formie pisemnej (obligatoryjnie) lub faksem. W przypadku, gdy porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje, jest zobowiązana bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały   informację za pomocą faksu lub drogą pisemną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

4. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. 2

Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków

zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Mariusz Buliński – inspektor ds. inwestycji, tel. 52 3816-005

w godzinach pracy  tj. od godz. 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku).

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz można ją odbierać osobiście (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego ul. Bydgoska 21 Dąbrowa Chełmińska pok. nr 11.

# VI. Wymagania dotyczące wadium
      1. Zamawiający B Ę D Z I E wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed terminem złożenia oferty.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.      U.   Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej

Nr 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

z podaniem tytułu:

wadium-znak sprawy 271.15.2012.

WADIUM WNIESIONE W PIENIĄDZU BĘDZIE SKUTECZNE, JEŻELI PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE ZALICZONE NA RACHUNKU BANKOWYM ZAMAWIAJĄCEGO

- Wadium w innej formie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej pok. nr 11

(u Pana Mariusza Bulińskiego)

- Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08-08-2012 r. do godz. 10:00.

Inna niż pieniężna forma wadium powinna zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego.

- Zamawiający zwróci wadium:

1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp.

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiajacy ponownie zażąda wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu wadium zwrócono na podstawie pkt 6 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający o terminie wniesienia wadium powiadomi odrębnym pismem.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu będzie dokonywany na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ- Karta przewodnia oferty – formularz ofertowy.

# VII. Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

b)  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wymienionych

w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne

pełnomocnictwo.

W przypadku złożenia oferty przez osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo, do oferty     należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i podpisana

przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być złożone w ofercie w formie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty.

- Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym.

Dokumenty które są złożone w formie kopii, należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą

być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące

ofertę.

8. Oferty powinny być jednoznaczne.

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą

wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że zgodnie

z art. 96 ust. 3 Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne

są jawne od chwili ich otwarcia.

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie

składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej

i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21.

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: „Oferta przetargowa na zadanie pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Nie otwierać przed dniem

08-08-2012 r. godz. 10:15”.

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21

w sekretariacie Urzędu Gminy (I piętro) w Dąbrowie Chełmińskiej, do dnia 08-08-2012 r. do godz. 10:00.

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu

do składania ofert (art. 84 Pzp).

Otwarcie ofert:

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-08-2012 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sali posiedzeń       (I piętro) ul. Bydgoska 21 Dąbrowa Chełmińska.

8. Otwarcie ofert jest jawne.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy,

którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.

11. Informacje, o których mowa w pkt. 10, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

X. Sposób obliczenia ceny oferty

  - Cenę należy podać w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT)  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Kryteria oceny ofert, ich wagi oraz sposób oceny

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

2. Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100

punktów:

Najniższa cena oferty brutto

C =  ------------------------------------  x 100 pkt

Cena brutto oferty badanej

3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających

odrzuceniu.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 2.

XII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,

o których mowa w ust. 1 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie

dostępnym  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do jej zawarcia

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane sposób określony w art.

27 ust. 2 Pzp.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
6. Wykonawca przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) oraz wpisów do izb samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.

148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Dąbrowie Chełmińskiej

Nr 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 271.15.2012.”.

7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, lub gwarancji jakości.

9. Kwota, o której mowa w pkt 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

10. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej

klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po

przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,

Protokołu Odbioru Końcowego).

# XIV. Termin wykonania umowy

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31-07-2013.

XV.  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie

podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej.

3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie.

4. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część

niniejszej specyfikacji, co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać

posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w celu nieuczciwego przeprowadzenia

postępowania.
5. Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy, w tym zmiana terminu wykonania zamówienia, mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy:

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

2) zmian wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek zaakceptowanej przez

Zamawiającego zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia,

4) zmian stron umowy -następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,

5) terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

a w szczególności:

a) wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu

umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość

i zachowanie okresu gwarancji,

b) działania siły wyższej,

c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania

należytej staranności,

d) wystąpienia robót dodatkowych,

e) z przyczyn zależnych od Zamawiającego np. roboty zostały zawieszone przez

Zamawiającego,
          Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ uwarunkowań atmosferycznych w czasie

realizacji robót, który po składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek

stanowią długotrwale występujące niesprzyjające warunki atmosferyczne

uniemożliwiające prowadzenie prac budowalnych np. ze względu na zastosowaną

technologię w dokumentacji projektowej).

6) zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców, w wypadku gdy Wykonawca

oświadczył, że wykona umowę osobiście,

7) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

8) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego);

9) wstrzymanie robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp.

10) wystąpienie nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne.
11) Konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

12) Konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np.

nadzoru budowlanego,

13) Zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony

Zamawiającego,

14) Zmiany konieczne, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia robót i

jednocześnie są korzystne dla Zamawiającego i których nie można było przewidzieć w

chwili podpisania umowy, a na które Wykonawca wyrazi zgodę,

15) Ograniczenie zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub

nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

16) Konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu

zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i

uzyskania założonego efektu użytkowego,

17) Zmiana przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla

realizowanego zamówienia,

18) Likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

19) zmiana sposobu rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo

zamówień publicznych -„Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie

przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

W odniesieniu do odwołań  zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

XVII. Informacje uzupełniające.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI

Dąbrowa Chełmińska, dnia  24-07-2012 r

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty – karta przewodnia oferty Oświadczenie

Załącznik nr 2 do SIWZ: Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 do SIWZ: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą

Załącznik nr 5 do SIWZ: Wykaz robót

Załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja Projektowa

Załącznik nr 8 do SIWZ: Projekt prac geologicznych – studnia

Załącznik nr 9 do SIWZ: Specyfikacja techniczna procesu technologicznego

Załącznik nr 10 do SIWZ: Przedmiary robót

Załącznik nr 11 do SIWZ: Wyjaśnienia Zamawiającego do dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1

KARTA PRZEWODNIA OFERTY – FORMULARZ OFERTOWY

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

UL. BYDGOSKA 21  86 – 070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Przedmiot zamówienia:  „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ........................................................................................................................

Siedziba/adres ...........................................................................................................

Województwo ..........................................................................................................

Nr  telefonu................................................................................................................

Nr faksu .....................................................................................................................

Nr  NIP.....................................................................................................................

Nr konta bankowego: .............................................................................................

Nr REGON...............................................................................................................

Nr KRS……………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu:  Imię i nazwisko ....................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel./fax. (052)3816 – 005; 3816-290

- Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonywać w/w zadanie za cenę:

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia pn: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, w zakresie objętym siwz za cenę ryczałtową: …......................................... zł brutto.

4. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego

wykonania zamówienia.

6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale podwykonawców*

w zakresie: ...............................................................................................................................

dane podwykonawcy:...............................................................................................................

w zakresie: ...............................................................................................................................

dane podwykonawcy:...............................................................................................................

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

8. Uważamy się związani niniejsza ofertą przez okres 30 dni.

9. Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy.

10. Pełnomocnik, w przypadku składania oferty wspólnej:

Imię i nazwisko: ................................................

Stanowisko: ......................................................

tel: ......................................; fax: ......................

11. Do oferty załączam następujące dokumenty:

11.1 .....................................................................

11.2 .....................................................................

11.3 ......................................................................

11.4. .....................................................................

...................................     ...........................................    ..........................................................

(data)        	                   (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

- niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759; z późn. zm.)

Nazwa: ..............................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: .......................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.), dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................     ...........................................             ..........................................................

(data)        	       (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759; z późn. zm.)

Nazwa: ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: ....................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.).

...................................     ...........................................    ..........................................................

(data)                 (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

### Załącznik nr 4

/Wzór/   UMOWA  Nr 272.15.2012

- Zawarta w dniu ............................... pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska  z siedzibą

ul. Bydgoska 21; 86-070 Dąbrowa Chełmińska; NIP: 554-265-77-62

reprezentowanym przez:

- Radosława Ciechackiego – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy - kontrasygnata

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………
Nr KRS: 
lub
Nr NIP (w przypadku braku nr KRS): 
reprezentowanym przez

1. …………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

„Wykonawca” oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, projektem prac geologicznych, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - technologia i specyfikacją techniczną procesu technologicznego  i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za uzgodnione wynagrodzenie ustalone przetargiem, określone w niniejszej umowie.

W razie wątpliwości poczytuje się, że „Wykonawca” podjął się robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy, a roboty niezbędne – konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu wykona na swój koszt.

„Wykonawca” oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- „Wykonawca” oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i znaków geodezyjnych , wskazanych w projekcie i w protokole przekazania terenu budowy.

„Zamawiający” oświadcza, że dysponuje pozwoleniem na budowę.

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie złożonej przez „Wykonawcę” oferty, wybranej przez  „Zamawiającego” w drodze przetargu nieograniczonego  „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami przetargu, zawartą umową, wydanymi pozwoleniami, dokumentacją projektową wraz z uzgodnieniami, projektem prac geologicznych, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - technologia oraz specyfikacja techniczna procesu technologicznego zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także  obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi.

- Przedmiotem umowy jest „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

- Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie                             z dokumentacją projektową, projektem prac geologicznych, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – technologia, Specyfikacją procesu technologicznego dostarczoną przez „Zamawiającego” i przedmiarem robót.

§ 2

Terminy realizacji

- Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji zadania na dzień ..........2012 r.

zakończenia realizacji zadania na dzień 31.07.2013 r.

Za dzień zakończenia robót przyjmuje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej częściowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej.

- „Zamawiający”  przekaże protokolarnie „Wykonawcy” teren budowy bezzwłocznie po uprzednim opracowaniu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego obustronnym uzgodnieniu i podpisaniu. Harmonogram zostanie uzgodniony najpóźniej w dniu podpisania przedmiotowej umowy, a jego wzór będzie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.

- „Wykonawca” ponosi pełną odpowiedzialność za terminową realizację robót, osiągnięcie efektów rzeczowych, zgodnie z harmonogramem oraz terminowy odbiór i rozliczenie inwestycji, oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji i przeprowadzenia wszystkich wymaganych prawem badań.

§ 3

Pełnomocnicy stron

- Ze strony „Zamawiającego”: Mariusz Buliński inspektor ds. inwestycji oraz P. .................................................................. – koordynator inspektorów nadzoru.

- Ze strony „Wykonawcy” ……………………………………..
oraz kierownicy  branż: 
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy w osobie………………………………………… 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – kierownik robót branży sanitarnej w osobie………………………………………. 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - kierownik robót branży elektrycznej w osobie………………………………………………………………………………..

- „Wykonawca” zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 4

Obowiązki wykonawcy

- „Wykonawca” wykona siłami własnymi (lub przy pomocy podwykonawców)  przedmiot umowy zgodnie z warunkami przetargu, zawartą umową, dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - technologia, uzgodnieniami, projektem prac geologicznych, Specyfikacja techniczna procesu technologicznego, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i wydanymi pozwoleniami.

- „Wykonawca” od dnia przejęcia terenu budowy do ustalonego terminu zakończenia budowy, ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość realizacji robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją załączoną do SIWZ i ofertą oraz za wszelkie szkody na terenie budowy i bezpieczeństwo robót wykonywanych również przez ewentualnych podwykonawców.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej od daty rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty , obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane  bezpośrednio z  wykonywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, wyładowań atmosferycznych, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych.

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi  robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie prace objęte umową winny być wykonane w taki sposób, aby nie zachodziła  konieczność wyłączeń gruntów oraz dróg dojazdowych w stopniu większym niż przewidzianym w dokumentacji.

- W przypadku wystąpienia takich szkód j.w., koszty i opłaty na rzecz osób trzecich ponosi „Wykonawca”. Powyższe dotyczy także roszczeń, które wynikną w okresie rękojmi.

- „Wykonawca” powiadamia zainteresowane strony, gestorów sieci oraz organ nadzoru budowlanego  o realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót-branża elektryczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – technologia, projektem prac geologicznych, specyfikacją techniczną procesu technologicznego, uzgodnieniami, umową i obowiązującymi przepisami.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy oraz jej przechowywania, w tym między innymi: dziennika budowy, dokumenty budowy, dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokołów odbioru częściowego(etapu).

- „Wykonawca” utrzyma w czasie realizacji teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, a po zakończeniu uporządkuje teren budowy w terminie ustalonym przed odbiorem robót.

- „Wykonawca” przy każdej dostawie materiałów i na każde żądanie „Zamawiającego” dostarczy atesty, certyfikaty, deklaracje techniczne na materiały i urządzenia.

Wykonawca zgłasza obligatoryjnie Zamawiającemu przywóz złóż celem sprawdzenia ich jakości przez Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu.

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy zgłosić koordynatorowi inspektorów nadzoru przynajmniej na 2 tygodnie przed wbudowaniem do zatwierdzenia w formie wniosku materiałowego zawierającego deklaracje zgodności oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

- „Wykonawca” ma obowiązek uczestniczyć w czynnościach odbioru końcowego, w odbiorach częściowych wraz z ich przygotowaniem a także w odbiorze pogwarancyjnym.

- Roboty należy tak prowadzić aby zapewnić ciągłość pracy istniejącej stacji uzdatniania wody, aż do momentu jej wyłączenia kiedy jej funkcję przejmie nowa stacja uzdatniania wody.

- Wszelkie ewentualne awarie (zerwania czy uszkodzenia) istniejącej infrastruktury w obszarze wykonywanych robót zostaną bezzwłocznie usuwane przez Wykonawcę i na jego koszt.

§ 5

Rękojmia i zabezpieczenia oraz gwarancja

- Strony ustalają  3- letni okres rękojmi na roboty objęte  umową, a  bieg rękojmi liczyć się będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi raz w roku lub w przypadku wystąpienia awarii, „Wykonawca” będzie na każde wezwanie „Zamawiającego” lub prawomocnego użytkownika brał udział w przeglądach, będzie usuwał stwierdzone usterki oraz wykonywał polecenia wynikające z protokołu przeglądu.

- W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie wad, usterek i awarii powstałych w okresie rękojmi, „Zamawiający” lub prawny użytkownik może je usunąć na koszt „Wykonawcy”.

- Wykonawca udziela również gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres dwóch lat od dnia upływu rękojmi za wady.

W ramach gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszystkie usterki związane z przedmiotem umowy.
W sytuacji uchylania się przez Wykonawcę od usunięcia usterek, po wezwaniu do ich usunięcia, Zamawiający ma prawo usunięcia usterek na swój koszt i następnie owymi kosztami obciążyć Wykonawcę uchylającego się od usunięcia usterek.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 7

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy wraz z jego referencjami. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

9.      Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonywać będzie podwykonawca.

10.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy w   tym działań podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.

11.     Na etapie składania oferty w postępowaniu przetargowym Wykonawca ma obowiązek         wyraźnie wskazać podwykonawcę oraz zakres prac, który będzie wykonywał. W tym przypadku Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia umowy, która określa zasady współpracy pomiędzy stronami, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.

12. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu oraz przedstawić umowę określającą zasady współpracy pomiędzy stronami.

13. W przypadku gdy na etapie postępowania przetargowego Wykonawca nie wskazał podwykonawcy w ofercie, a okoliczności faktyczne spowodowały konieczność skorzystania z podwykonawcy, to Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody od Zamawiającego na skorzystanie z podwykonawstwa. W przypadku wyrażenia zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy stronami.

14. Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązków określonych w pkt. 1-4 Zamawiający będzie czuł się zwolniony z odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawcy o której mowa w przepisach kodeksu cywilnego.

15. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Zamawiający przed ostatecznym rozliczeniem finansowym za przedmiot zadania, będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia oświadczeń podwykonawców, które będą potwierdzały, że wszystkie zobowiązania pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą zostały uregulowane, w tym zobowiązania pieniężne.

##### § 8

Zasoby podmiotów trzecich

##### 1. Jeśli Wykonawca korzysta z zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia podmiotu trzeciego, a ten zrezygnuje z udostępniania zasobów, to Wykonawca jest zobowiązany wskazać kolejny podmiot, który będzie spełniał analogiczne wymagania określone na etapie postępowania przetargowego co poprzedni podmiot trzeci.

##### 2. Zamawiający w powyższym przypadku będzie żądał analogicznych oświadczeń i dokumentów co w stosunku do poprzedniego podmiotu trzeciego.

§ 9

Odbiór końcowy

- „Wykonawca” przed proponowanym terminem odbioru powiadamia na piśmie „Zamawiającego” o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy załączając kompletną dokumentację powykonawczą  obiektu budowlanego   obejmującą m. in.:

- dokumentację projektową z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, uzgodnionymi i akceptowanymi przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia elementów obiektu budowlanego,

- 3 kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz                       z potwierdzeniem przyjęcia oryginału dokumentacji przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- dzienniki budowy, protokoły odbiorów częściowych, rysunki, szkice, kompletne szczegółowe obmiary rzeczowe wykonanych i odebranych elementów robót, świadectwa jakości wbudowanych materiałów , korespondencję budowy i inne dokumenty związane z wykonawstwem obiektu budowlanego,

- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozruchu stacji uzdatniania wody,

- należy zapewnić dozór uprawnionego geologa i bezwzględnie wykonać wszystkie prace i zalecenia wyszczególnione w „projekcie prac geologicznych”, a zwłaszcza:

* pomiary i badania hydrogeologiczne oraz geodezyjne,

* pompowanie oczyszczające,

* pompowanie pomiarowe,

* badania fizyko-chemiczne wody surowej,

* badana bakteriologiczne wody surowej,

* uzyskanie pozytywnych wyników laboratoryjnego badania wody w zakresie bakteriologii, oraz badania fizyko-chemiczne,

* opracowanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej ustalającego nowe zasady eksploatacyjne ujęcia wody i przesłanie 4 egz. Do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
Wszystkie wymienione  powyżej prace musza mieć odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej.
* przekazanie dzienników pompowania oczyszczającego i pomiarowego.
1a. Dla każdego wbudowanego urządzenia w stacji należy dostarczyć Dokumentację Techniczno-  Rozruchową oraz opracować kompletną instrukcję eksploatacji i przestrzegania przepisów BHP dla całej stacji uzdatniania wody.
1b. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do podpisania umowy dystrybucji z Enea Operator.
1c. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat wodno-prawny i uzyskać nowe pozwolenie wodno-prawne dla zwiększonych zasobów eksploatacyjnych gminnego ujęcia wody w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz uzyskać pozytywna opinie Sanepidu dla nowej stacji po przeprowadzeniu badań wody uzdatnionej obejmujących parametry monitoringu przeglądowego.

1d. Wykonawca jest również zobowiązany uzyskać ostateczną częściową decyzje pozwolenia na użytkowanie dla nowej stacji uzdatniania wody.

2. Przekazanie przez „Wykonawcę” kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego  warunkuje wyznaczenie przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia odbioru końcowego obiektu lub etapu robót.

3. Zamawiający” zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót (etapów robót) składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.

5.Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale „ Zamawiającego”, upoważnionych przedstawicieli „Zamawiającego” oraz w obecności Wykonawcy.

6. Przedmiotem odbioru mogą być tylko w pełni zakończone elementy robót, odebrane przez upoważnionego przedstawiciela „Zamawiającego.

7. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz odbiorów częściowych, końcowych, po okresie rękojmi.

8. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje  upoważniony przedstawiciel „Zamawiającego” na wniosek „Wykonawcy” - w postaci wpisu w dzienniku budowy. „Wykonawca” zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. W razie nie dopełnienia tego obowiązku „Wykonawca” zobowiązany jest do odkrycia robót celem ich zbadania na swój koszt.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez „Zamawiającego” z udziałem użytkownika oraz „Wykonawcy” w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez „Wykonawcę” zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- W wypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad, „Zamawiającemu” przysługuje żądanie usunięcia wad w określonym terminie, a do czasu usunięcia wad „Zamawiający” może odmówić odbioru przedmiotu umowy i zapłaty.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do zawiadomienia  „Zamawiającego” o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia  terminu  do odbioru  zakwestionowanych  uprzednio robót, jako wadliwych.

- Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany  protokół  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie stron

- Wynagrodzenie „Wykonawcy” za przedmiot umowy - określone na podstawie dokumentacji projektowej, projektu prac geologicznych i specyfikacja techniczna procesu technologicznego   i wybranej oferty  sporządzonej zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ustalono na wartość:…………………..zł. brutto (słownie:…………..).

- Ustalone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT  i inne koszty  związane z wykonywaniem  robót(zadania) takie jak:

  - robót demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych,

  - projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją,

  - robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót bez wyłączenia           z eksploatacji obiektu,

  - uzbrojenia placu budowy niezbędnego do realizacji zadania (energia, woda, łączność oraz inne) i kosztów wynikających z korzystania z energii, wody , łączności i innych,

  - kompletnej obsługi geodezyjnej – wykonanie niezbędnego zakresu prac geodezyjnych określonego w Rozporządzeniu Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie (Dz. U. z 13 marca 1995r. Nr 25 poz.133) wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach,

  - związane z odbiorami wykonanych robót,

  - wykonania dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu robót,

  - uzgodnień i nadzorów specjalistycznych (np. nadzór archeologiczny) w miarę potrzeby, a wynikających z dokumentacji technicznej zadania, a także aktualizacji uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym w razie potrzeby oraz ochrony  BHP na terenie budowy,

  - odtworzenia zniszczonych przez „Wykonawcę” kamieni granicznych

  - dokonanie prób i badania materiałów oraz innych badań niezbędnych przy realizacji,

przedmiotu umowy.

  - badań i ekspertyz itp. wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót, oraz ze specyfikacji technicznej procesu technologicznego.

  - zajęciem pasa drogowego, objazdów, projektów organizacji ruchu,

  - odszkodowań za zniszczenia powstałe w trakcie prowadzonych robót oraz tymczasowo zajęty teren pod wykonanie robót,

  - odszkodowań za zniszczone mienie powstałe  w wyniku nieprawidłowego wykonywania robót,

  - naprawy dróg i zjazdów do stanu pierwotnego

  - przebadanie terenu objętego inwestycją pod względem występowania niewypałów

i  niewybuchów przez wykwalifikowaną jednostkę , ich zabezpieczeniem oraz

unieszkodliwieniem, gdy byłoby to konieczne.

  - . Inne koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz zawarte w specyfikacji.

- Zapłata wynagrodzenia „Wykonawcy” będzie dokonywana w walucie polskiej.

- Zapłata będzie się odbywała na podstawie dwóch faktur częściowych. Jedna z nich będzie wystawiona w 2012 roku , lecz nie wcześniej niż w miesiącu październiku 2012 i nie później niż w miesiącu listopadzie 2012 , a druga w 2013 roku po zrealizowaniu całego zadania i będzie to faktura końcowa.

W 2012 roku wystawiona faktura musi opiewać na kwotę 54% całości wynagrodzenia umownego brutto i tym samym prace wykonane w 2012 roku do najpóźniej końca listopada muszą być wykonane w 54% wartości wynagrodzenia umownego brutto, lecz równocześnie kwota wystawionej faktury w 2012 roku  nie może być większa niż 54 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku nie wykonania robót w 54% wartości umownej brutto najpóźniej do końca listopada 2012 roku przewidziana jest kara umowna określona w § 11.

W przypadku wykonania prac o wartości przekraczającej 54 % wynagrodzenia umownego brutto, wynagrodzenie przewyższające 54% wartości zostanie uregulowane w fakturze końcowej podczas ostatecznego rozliczenia zadania w 2013 roku.

6. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez Zamawiającą protokoły:

- w zakresie faktury przejściowej (częściowej) - protokoły stanu i wartości robót w okresie rozliczeniowym,

- w zakresie faktury końcowej – po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie i następnie spisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Faktury będą rozliczane przez „Zamawiającego” z konta Zamawiającego na konto „Wykonawcy” wskazane w fakturach w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury – od daty wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

§ 11

Kary  umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązywać będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1 Wykonawca zapłaci „Zamawiającemu”  kary umowne za zwłokę w oddaniu

przedmiotu umowy, protokołem końcowym odbioru robót w wysokości 0.2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki.

1.2 Za zwłokę w usunięciu wad i usterek powstałych z winy Wykonawcy a stwierdzonych na odbiorze końcowym, w wysokości 0.2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie przedmiotu umowy.

1.3 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości umownej.

1.4 Za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego lub prawomocnego użytkownika, Wykonawca poniesie karę w wysokości 0,1% wartości umownej licząc za każdy dzień od wskazanego terminu usunięcia.

1.5. W przypadku nie wykonania robót do końca listopada 2012 roku  o wartości co najmniej 54% wartości umownej brutto, przewiduje się kare umowną w wysokości 300 tyś. zł.

1.6 Odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- „Zamawiający” może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:

1.1 wykonywania przez „Wykonawcę” przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, wymaganiami „Zamawiającego” albo sprzeczny z umową,

  - zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy lub reorganizacji „Wykonawcy”.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku tym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający powiadomi „Wykonawcę”, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez „Zamawiającego”, „Wykonawca” ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz ich zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia „Zamawiającemu” inwentaryzacji robót w/g stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez „Zamawiającego”.

- „Zamawiający” może również odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Inne postanowienia

- Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy może być przeniesiona w drodze przelewu na osobę trzecią, stosownie do art. 509 § 1 kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody „Zamawiającego”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz inne przepisy właściwe do przedmiotu umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

- Umowa sporządzona została w 2 - ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy.

  - Kosztorysy ofertowe.

  - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 5

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT

potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia (wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

Składając ofertę w przetargu ograniczonym na zadanie pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Wykonawca

………..................................….
………………………………..

oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, zrealizowaliśmy następujące zadania, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego (ych) podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, załączamy dokument (y) że będziemy dysponowali jego (ich) zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W pisemnym zobowiązaniu należy skonkretyzować w jaki sposób będzie udostępniany potencjał oraz na jaki okres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

......................., dn. _ _ . _ _ . 2012	               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6

/pieczęć firmowa/

WYKAZ OSÓB , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| LP | Nazwisko i imię | kwalifikacje zawodowe | wykształcenie | doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..............................................................

/data i podpis/

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy; b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – kierownik robót branży sanitarnej; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - kierownik robót branży elektrycznej oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

Do wykazu należy również dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tylko jeżeli w powyższej tabeli Wykonawca wskazał osoby, które zostaną mu udostępnione od innych podmiotów, łącznie ze wskazaniem okresu korzystania z ich pomocy przy wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr 7

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8

Projekt prac geologicznych – studnia

Załącznik nr 9

Specyfikacja techniczna procesu technologicznego

Załącznik nr 10

Przedmiary robót

Załącznik nr 11

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Zamawiający przewiduje wykonanie w miejsce stolarki okiennej z aluminium, stolarki okiennej z PCV.

- Zamawiający nie przewiduje remontu istniejącego budynku stacji ani pomieszczenia agregatu (nie objęte zakresem przedmiotowego zadania).

- Zamawiający nie przewiduje likwidacji istniejących zbiorników retencyjnych (nie objęte zakresem przedmiotowego zadania).

- Ocieplenie ścian fundamentowych należy przyjąć do wyceny o grubości 8 cm.

- Zamawiający nie przewiduje wykonania poletka osadowego.

- Jeśli uzdatniona woda nie będzie spełniała zakładanych parametrów, a stacja zostanie wykonana zgodnie z przedstawianym projektem to odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca?

- Klasa wytrzymałości rury kamionkowej odprowadzającej ścieki z chloratorni do zbiornika bezodpływowego - Klasa 160 - o wytrzymałości na zgniatanie do 48 kN/m.

- Wycenę sieci zewnętrznej należy wykonać zgodnie z załączonymi do projektu profilami.

- Proszę przyjąć do wyceny grubość ścian warstwowych SUW - 12 cm.