SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

DLA ZADANIA PN.:

Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa 
w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo

znak sprawy 271.9.2016

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

I. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający:

Gmina Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej

przy ul. Bydgoskiej 21, którą

reprezentują:

- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy (kontrasygnata)

tel. (052) 3816 -005

fax. (052) 3816 - 290

e-mail: inwestycje@dabrowachelminska.lo.pl

2.Tryb udzielania zamówienia – postępowanie o udzielenie zamówienia jest  prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.

zm.), zwaną w dalszej części „Pzp”.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wszystkie załączniki zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz karty przewodniej oferty musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część SIWZ nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać  „nie dotyczy”.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

7. Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych

i wariantowych.

8.  Nie przewiduje się wybrania najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

o której mowa w art. 91 a ust 1 Pzp.

9. Rozliczenie między zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych.

10.Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej.

11. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo  reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

14. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 11, została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierać co

najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

15. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99-101 Pzp.

16. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do

pisania, komputerze lub ręcznie wypełniona. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

17. Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być trwale spięte/zszyte.

18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt. 6 Pzp;

# II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  
Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa 
w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo.

      - Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
dla ścieżki rowerowej w dwóch częściach, wraz z niezbędną infrastrukturą np. przepusty, kładki, elementy bezpieczeństwa ruchu itp., o łącznej długości ok 11,00 km położonych w:

- CZĘŚĆ 1

Ścieżka rowerowa Dąbrowa Chełmińska - Czarże– Dębowiec zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 551 do granic gminy w miejscowości Dębowiec. - odcinek o długości ok. 9,7 km

- CZĘŚĆ 2 –

Ścieżka rowerowa Dąbrowa Chełmińska – Janowo zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C, na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych 1601C i 1542C do granicy miejscowości Janowo- łącznie odcinek o długości ok. 1,3 km

2. Podane długości ścieżek rowerowych mają charakter przybliżony. Całkowita długość ścieżek zostanie ustalona po zakończeniu etapu projektowania.

3. Ścieżki przebiegać będą w pasach drogowych dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych a także na obszarach leśnych. Trasa planowanych ścieżek rowerowych może przebiegać również przez grunty innych właścicieli, niż wymienione powyżej.

Wymagania techniczne:

- O ile z uzgodnień uzyskanych w trakcie procesu projektowania oraz warunków terenowych nie będzie wynikało co innego, ścieżki mają spełniać poniższe parametry techniczne:

- ścieżki rowerowe o szerokości minimum 2 m, z nieutwardzonymi poboczami o szerokości ca. 0,5 m z każdej strony,

- konstrukcja ścieżki:

- w ciągu ścieżki

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grub. min. 5cm

  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm.

  - warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm.

  - zabezpieczenie ścieżki obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej grub. 10 cm z betonu C12/15 z oporem,

- przecinającej zjazd:

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grub. min. 5 cm

  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20 cm.

  - warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm.

  - zabezpieczenie ścieżki opornikiem betonowym 12x25 cm na podsypce cem. –piask. gr. 5 cm i ławie betonowej grub. 15 cm z betonu C12/15 z oporem,

- konstrukcja nawierzchni na terenach leśnych - do uzgodnienia z Lasami Państwowymi

- zapewniająca właściwe odwodnienie ścieżki i dróg przyległych.

Ostateczna konstrukcja zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie projektowania.

- W ramach opracowania Wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować 4 kładki oraz w zależności od warunków terenowych przepusty drogowe.

- Należy się liczyć z koniecznością przebudowy urządzeń melioracyjnych.

- W celu uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze wskazanych inwestycji, Zamawiający sugeruje, by Wykonawca przeprowadził na swój koszt i własnym staraniem wizje lokalne, tzn. zapoznania się ze stanem istniejącym dróg, sieci i urządzeń w zakresie objętym dokumentacją projektową oraz uzyskał konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania,

- Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska warunki techniczne od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym;

- Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawcę niezbędna w procesie projektowania, musi odbywać się z powiadomieniem Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego, poprzez przygotowywanie sprawozdań z postępu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w okresach miesięcznych i dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego do każdego 5-go dnia miesiąca.  Każde sprawozdanie będzie obejmowało działania wykonana w miesiącu poprzednim. Zamawiający ma 7 dni na wniesienie uwag do sprawozdania. W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach, spotkaniach, konsultacjach, etc. na które zostanie zaproszony.

- Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz istniejącą infrastrukturą;

- Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań projektowych mogących w sposób znaczący wpłynąć na koszty oraz jakość późniejszych robót budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i sporządzenia wykazu zajmowanych działek pod inwestycję i sąsiadujących z nią, wraz z naniesionymi na mapę ewidencyjną liniami rozgraniczającymi ulic jeśli zajdzie taka potrzeba,

- Dla proponowanych rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia i jeśli to konieczne, pozyskania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych w celu czasowego korzystania z nieruchomości, odpowiednio z właściwym zarządcą drogi lub właścicielem gruntu w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca uzyska stosowne pełnomocnictwa od Zamawiającego.

- Zastosowane w dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w umowie zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej, podczas:

- prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,

- wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2023 r.

- W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca przygotuje oświadczenie informujące, że w wykonanych opracowaniach nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych,

- Wykonawca przygotuje oświadczenie, że opracowane materiały są kompletne 
i sporządzone prawidłowo dla celu, jakiemu mają służyć,

- Dokumentację projektową, dla każdej CZĘŚCI oddzielnie, należy wykonać w formie:

- papierowej:

  - projekty budowlane wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia - po 5 egz., wraz z projektami wykonawczymi w branżach: drogowej; konstrukcyjnej; w zakresie rozwiązań kolizji telekomunikacyjnych; instalacyjnej (KD) i elektroenergetycznej – po 5 egz. każdy,

  - raport oddziaływania na środowisko - po 5 egz.,

  - projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - po 4 egz.

  - SST i przedmiar robót - po 3 egz.,

  - kosztorys inwestorski i ofertowy - po 2 egz.

  - projekty: stałej i tymczasowej organizacji ruchu – po 5 egz. każdy.

  - pozwolenia wodno-prawne – po 2 egz.

  - inwentaryzacja i plan wyrębu – po 2 egz.

  - pozostałe – po 2 egz

- elektronicznej, każdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD, odrębnie dla każdego zadania

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady

Wykonawca udzieli rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia.

Okres rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego i kończy się z upływem okresu określonego przez Wykonawcę w Ofercie.

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w przyszłości.

W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w pkt. 3.2, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wady wykonanych według dokumentacji projektowej robót budowlanych. W przypadku wystąpienia takich wad, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia.

W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami i brakami w tej dokumentacji.

- W ramach oferowanego wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a tworzące całość pod nazwą dokumentacji projektowej,

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wyżej określonych opracowań i ich przeróbek, oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

  - Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 4.1 następuje:

- z chwilą faktycznego podpisania protokołu odbioru końcowego lub

- po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron w wypadkach i na zasadach określonych w umowie oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

  - Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do opracowań (dokumentacji projektowej) stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Pełnienie nadzoru autorskiego

# Do obowiązków nadzoru autorskiego pełnionego przez osoby wymienione w Ofercie, należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz obowiązki Wykonawcy wynikające ze wskazań Zamawiającego, przekazanych mu w formie pisemnej, a w szczególności:

- stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji inwestycji - w szczególności podczas prowadzenia procedury na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i toku ich wykonywania,

- opiniowanie wszelkich opracowań, związanych z realizowanym kontraktem, które zostały przedłożone przez wykonawcę robót budowlanych,

- przedkładanie wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, bądź przekroczeń pozycji przedmiarowych,

- udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,

# Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania umowy może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków.

Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi każdorazowe polecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną.

W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn,  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji osoby zastępowanej. O fakcie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w pierwszym dniu zastępstwa.

- Projekt musi być zgodny z dokumentem Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową. W razie kolizji z innymi zapisami należy uznać ten dokument za wiodący i ostateczny.

- Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

- każde opracowanie i rysunek będzie podpisane przez projektanta (autora).

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia Error: Reference source not found.

Ponadto wymaga się, aby:

- rysunki były wykonane za pomocą programu komputerowego kompatybilnego z MICROSTATION/AutoCad,

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

Przed przekazaniem opracowań projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. Komplety dokumentacji należy przekazać w oddzielnych teczkach z opisem na zewnątrz i wewnątrz teczki oraz grzbiecie teczki.

- Wszystkie prace projektowe określone w SIWZ i jej załącznikach należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 15-03-2017.

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z SIWZ i jej załącznikami, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

DOKUMENTY KTÓRE MA OBOWIĄZEK SPORZĄDZIC WYKONAWCA W RAMACH OPRACOWANIA

W ramach zamówienia należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących

w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

  - Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;

## Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów projektowania dróg

Skala mapy 1 : 500

Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą odpowiednio dla potrzeb obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności (szerokość min. 60m)

Pomiary rzędnych wysokościowych wykonać z dokładnością do 0,01m. Ponadto należy wykonać pomiar rzędnych wysokościowych w całym zakresie szerokości mapy projektowej w odstępach w przekroju co max. 5m; przekroje z rzędnymi wykonywać co 20-30m oraz w miejscach charakterystycznych (łuki pionowe, poziome, początki/końce skarp, urządzeń wodnych, na skrzyżowaniach, zjazdach, ciągach pieszych/rowerowych itp.).

Mapę do celów projektowych należy opracować w formacie analogowym i na materiale papierowym. Wykonawca dostarczy ponadto mapę numeryczną 2D i model terenu 3D ( w danych dwg ).

2.	Projekt robót geologicznych;

3.	Dokumentację geologiczno-inżynierską – jeżeli będzie wymagana;

4.	Dokumentację hydrogeologiczną;

5.	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

6.	Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;

7.	Raport w ramach oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi;

8.	Materiały do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

9.	Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

10.	Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);

11. Projekt czasowej organizacji robót na czas budowy;

12.	Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odcinków pozostałych dróg istniejących i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania komunikacyjne;

13.	Dane i opracowania niezbędne, aby geodeta wyznaczony przez Zamawiającego mógł złożyć wstępny projekt podziału celem zatwierdzenia przez Ośrodek Geodezyjny i Kartograficzny, a następnie mógł wykonać projekt podziału i fizycznie wyznaczyć granice w terenie. Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z geodetą,

14.	Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

15.	Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji.

Możliwe, że cały zakres nie będzie objęty wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, stąd możliwym będzie przygotowanie i zgłoszenia robót nie wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, bądź przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności przeprowadzenia części inwestycji na pozwolenie na budowę należy uprzednio uzyskać decyzje lokalizacji celu publicznego.

Zakres prac obejmuje uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, bądź uzyskania przyjęcia zgłoszenia bez sprzeciwu, bądź uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

16.	Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

17.	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

18.	Przedmiary robót; kosztorys inwestorski, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowanie z podziałem na  dwie części opisane powyżej,

19.	Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji;

20. Uzyskać Opinię konserwatora zabytków na terenie objętym strefą konserwatorską (centra miejscowości).

21. Opracowanie wskazujące stopień obniżenia emisji CO2 poprzez zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów,

22. Opracowanie dendrologiczne na wycinkę drzew zgodnie z wymogami RDOŚ,

23. Operaty wodno-prawne oraz uzyskanie decyzji ostatecznych pozwoleń wodno-prawnych.

Podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu, produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

W opracowywanej dokumentacji jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania nazw własnych jest to dopuszczalne w ostateczności, lecz należy zastosować powyższą klauzulę, aby dopuścić rozwiązania równoważne.

Zamawiający informuje, iż rozliczenie z wykonawcą będzie się odbywało ryczałtowo.

Prace które są zaplanowane do zaprojektowania we wszystkich załączonych do SIWZ opracowaniach i w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ Wykonawca jest zobowiązany skalkulować i w przypadku podpisania umowy o zamówienie publiczne wykonać na swój koszt.

KOD CPV

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

17.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Warunki płatności zostały określone we wzorcu umownym, składając ofertę oznacza to że Wykonawca w pełni je akceptuje.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych                   z realizacją zamówienia.

Inwestycja pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo.”

może być dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu III Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych         warunków :

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone        w art. 22 ww. ustawy.

2. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia na podstawie  jednej usługi projektowej  tj. projekt drogowy polegające na budowie, lub/i przebudowie, lub/i rozbudowie drogi dowolnej kategorii o nawierzchni bitumicznej, o długości min 3 km, wykonanej w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

3. Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Personel powinien posiadać kwalifikacje w zakresie projektowania w zakresie dróg. Kadra musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu (uprawnienia).

Wobec czego do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do projektowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 
a) drogowej, pełniącej funkcję projektanta,

- drogowej , pełniącej funkcję sprawdzającego w procesie projektowym,

- konstrukcyjno-budowlanej;

- telekomunikacyjnej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.-kan.

- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy

muszą:

a) ustanowić pełnomocnika,

b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 Pzp,

c) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertą wspólną.
4.   Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24

Pzp.

5.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ,

dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób

jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia publicznego.

# IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,

wykaz usług projektowych spełniających wymogi Zamawiającego wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeni działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ.

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

(Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków).

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania (podać termin) z nich przy wykonywaniu zamówienia. – załącznik nr 6 do SIWZ.
d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do projektowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

-  drogowej – projektant

- drogowej sprawdzający projektanta

- konstrukcyjno-budowlanej

- telekomunikacyjnej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.-kan.

- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a) wypełniona „Karta przewodnia oferty – formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

b) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej.

UWAGA 1:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy                    i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W pisemnym zobowiązaniu należy skonkretyzować w jaki sposób będzie udostępniany potencjał oraz na jaki okres.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej,

będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten  podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w „Wykazie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

UWAGA 2:

Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                           z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język

polski.

UWAGA 3:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach IV.2.b, niniejszej specyfikacji,

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) Dokument, o którym mowa w UWADZE 3 w punkcie 1a, powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE 3 w punkcie 1a ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. zamieszkania. Przepis UWAGI 3 stosuje się odpowiednio.

UWAGA 4:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie IV.2 specyfikacji. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

UWAGA 5:

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

UWAGA 6:
Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

V.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje przekazywane będą w formie pisemnej (obligatoryjnie) lub e-mailem. W przypadku, gdy porozumiewanie będzie następowało za pomocą e-maila Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje, jest zobowiązana bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały   informację za pomocą e-maila lub drogą pisemną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą faxu.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

4. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. 2

Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków

zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Mariusz Buliński – inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. 52 3816-005

w godzinach pracy  tj. od godz. 7:30 do 15:30 (od poniedziałku, środa, czwartek), od 7:30 do 18:00 we wtorek, oraz od 7:30 do 13:00 w piątek.

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz można ją odbierać osobiście (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego ul. Bydgoska 21 Dąbrowa Chełmińska pok. nr 11.

# VI. Wymagania dotyczące wadium
      1. Zamawiający B Ę D Z I E wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed terminem złożenia oferty.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.      U.   Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej

Nr 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

z podaniem tytułu:

wadium-znak sprawy 271.9.2016.

WADIUM WNIESIONE W PIENIĄDZU BĘDZIE SKUTECZNE, JEŻELI PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE ZALICZONE NA RACHUNKU BANKOWYM ZAMAWIAJĄCEGO

- Wadium w innej formie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej pok. nr 11

(u Pana Mariusza Bulińskiego).

- Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02-08-2016 r. do godz. 10:00.

Inna niż pieniężna forma wadium powinna zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego.

- Zamawiający zwróci wadium:

1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp.

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiajacy ponownie zażąda wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu wadium zwrócono na podstawie pkt 6 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający o terminie wniesienia wadium powiadomi odrębnym pismem.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu będzie dokonywany na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ- Karta przewodnia oferty – formularz ofertowy.

# VII. Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

b)  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wymienionych

w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne

pełnomocnictwo.

W przypadku złożenia oferty przez osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo, do oferty     należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i podpisana

przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być złożone w ofercie w formie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty.

- Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym.

Dokumenty które są złożone w formie kopii, należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą

być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące

ofertę.

8. Oferty powinny być jednoznaczne.

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą

wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że zgodnie

z art. 96 ust. 3 Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne

są jawne od chwili ich otwarcia.

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie

składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej

i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21.

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: „Oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa 
w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo.”

Nie otwierać przed dniem 02-08-2016 r. godz. 10:15”.

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21

w sekretariacie Urzędu Gminy (I piętro) w Dąbrowie Chełmińskiej, do dnia 02-08-2016 r. do godz. 10:00.

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu

do składania ofert (art. 84 Pzp).

Otwarcie ofert:

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-08-2016 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sali posiedzeń       (I piętro) ul. Bydgoska 21 Dąbrowa Chełmińska.

8. Otwarcie ofert jest jawne.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy,

którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.

11. Informacje, o których mowa w pkt. 10, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

X. Sposób obliczenia ceny oferty

  - Cenę należy podać w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT)  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Kryteria oceny ofert, ich wagi oraz sposób oceny

Kryteriami oceny ofert są:

1) kryterium „cena” – C: znaczenie – 95 %.

2) kryterium „rękojmia”- R: znaczenie – 5 %.

13.2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1) Kryterium „cena”- wskaźnik C – wg poniższego wzoru:

| C = | najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert | x 95 |
| --- | --- | --- |
|  | cena badanej oferty |  |

2) Kryterium „Rękojmia” – wskaźnik R – wg poniższych zasad:

Jeśli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym „4 lat rękojmi“ to otrzyma „0“ punktów.

Jeśli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym „5 lat rękojmi“ to otrzyma „2,5“ punktu.

Jeśli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym „6 lat rękojmi“ to otrzyma „5“ punktów.

Wskazanie krótszego okresu niż 4 lata rękojmi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Wskazanie dłuższego okresu niż 6 lata rekojmi będzie oznaczało uzyskanie „5“ punktów.

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów obliczona w następujący  sposób: Lp (liczba punktów uzyskanych przez ofertę) = C +R

XII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,

o których mowa w ust. 1 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie

dostępnym  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do jej zawarcia

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane sposób określony w art.

27 ust. 2 Pzp.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.

148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Dąbrowie Chełmińskiej

Nr 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 271.9.2016”.

7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, lub gwarancji jakości.

9. Kwota, o której mowa w pkt 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

10. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej

klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po

przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,

Protokołu Odbioru Końcowego).

# XIV. Termin wykonania umowy

Wymagany termin realizacji zamówienia –  od dnia podpisania umowy do dnia 15-03-2017.

Wykonawca w przypadku podpisania umowy z Zamawiającym, prócz wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu czasowego wykonywania

prac przewidzianych w ramach kontraktu.

XV.  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie

podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej.

3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie.

4. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część

niniejszej specyfikacji, co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać

posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w celu nieuczciwego przeprowadzenia

postępowania.
5 Zmiany w umowie:

    - będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej, przy czym zmiany terminu muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo – finansowym:

jeżeli będą następstwem:

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

- wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów w obszarze, którego dotyczy projektowana inwestycja,

- polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych,

- przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy – dotyczy nadzoru autorskiego,

    - Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie jako wykonujących zamówienie w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem zastąpienia ich osobami spełniającymi co najmniej takie wymagania – uprawnienia, jakie dla tych osób postawiono w SIWZ. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanych zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, które są objęte nadzorem autorskim spowoduje wydłużenie terminu pełnienia nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

    - W przypadku braku możliwości uzyskania poszczególnych decyzji, uzgodnień przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie wyłącznie za dostarczone elementy dokumentacji.

    - Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia prawne i finansowe.

    - Zmiana umowy poprzez zmianę ceny brutto może nastąpić wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

    - Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są istotne lub są korzystne dla Zamawiającego.

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo

zamówień publicznych -„Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie

przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

W odniesieniu do odwołań  zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

XVII. Informacje uzupełniające.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI

Dąbrowa Chełmińska, dnia  14-07-2016 r.

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty – karta przewodnia oferty Oświadczenie

Załącznik nr 2 do SIWZ: Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 do SIWZ: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą

Załącznik nr 5 do SIWZ: Wzór wykazu usług

Załącznik nr 6 do SIWZ: Wzór wykazu osób

Załącznik nr 7 do SIWZ: Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową

Załącznik nr 8 do SIWZ: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ: Informacja o nienależeniu do grupy kapitałowej

Załącznik nr 1

KARTA PRZEWODNIA OFERTY – FORMULARZ OFERTOWY

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

UL. BYDGOSKA 21  86 – 070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Przedmiot zamówienia:  „Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo.”

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa .......................................................................................................................

Siedziba/adres ............................................................................................................

Województwo ............................................................................................................

Nr  telefonu................................................................................................................

Adres e-mail ...............................................................................................................

Nr  NIP......................................................................................................................

Nr konta bankowego: ...............................................................................................

Nr REGON...............................................................................................................

Nr KRS……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu:  Imię i nazwisko .......................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 21

86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel./fax. (052)3816 – 005; 3816-290

- Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia pn:

„Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa 
w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo.”

w zakresie objętym siwz za cenę ryczałtową: …......................................... zł netto.

# + vat …………………………….. zł.

Cena brutto ……………………………… zł.

W tym:

Część 1 ścieżki

…......................................... zł netto.

# + vat …………………………….. zł.

Cena brutto ……………………………… zł.

Część 2 ścieżki

…......................................... zł netto.

# + vat …………………………….. zł.

Cena brutto ……………………………… zł.

Opracowanie wskazujące stopień obniżenia emisji CO2 poprzez zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów,

…......................................... zł netto.

# + vat …………………………….. zł.

Cena brutto ……………………………… zł.

Oferuje rękojmie na wykonanie przedmiotu umowy na okres ………… lat, od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

4. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego

wykonania zamówienia.

6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale podwykonawców*

Podać zakresy, lub nazwy i adresy firm:

w zakresie: ...............................................................................................................................

dane podwykonawcy………………………………………………………………………………….

w zakresie…………………………………………………………………………………………….

dane podwykonawcy:...............................................................................................................

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

8. Uważamy się związani niniejsza ofertą przez okres 30 dni.

9. Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy.

10. Pełnomocnik, w przypadku składania oferty wspólnej:

Imię i nazwisko: ................................................

Stanowisko: ......................................................

tel: ......................................; fax: ......................

11. Do oferty załączam następujące dokumenty:

11.1 .....................................................................

...................................     ...........................................    ..........................................................

(data)        	                   (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

- niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; z późn. zm.)

Nazwa: ..............................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: .......................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn.:

Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; z późn. zm.) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................     ...........................................             ..........................................................

(data)        	       (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; z późn. zm.)

Nazwa: ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: ....................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn.:

Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; z późn. zm.).

...................................     ...........................................    ..........................................................

(data)                 (pieczęć Wykonawcy)             (Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

### Załącznik nr 4

UMOWA  Nr 272.8.2016

- Zawarta w dniu ............................... pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska  z siedzibą

ul. Bydgoska 21; 86-070 Dąbrowa Chełmińska; NIP: 554-265-77-62

reprezentowanym przez:

- Radosława Ciechackiego – Wójt Gminy

- Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy - kontrasygnata

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………
Nr KRS: 
Nr NIP:

Nr REGON:
reprezentowanym przez

1. …………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.poz. 2164 z późn.zm.)

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo

- (zwaną dalej „Przedmiotem Umowy”)

- W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, uzgodnieniami, opracowaniami związanymi z projektem podziału geodezyjnego oraz potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej ZRID) przez właściwy organ, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia w SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej Umowy lub zgłoszenia robót/uzyskania pozwolenia na budowę i poprzedzającej decyzji celu publicznego.

- dostarczenie Zamawiającemu wydanej decyzji ZRID.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem niniejszej Umowy.

- Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

  - harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji Przedmiotu Umowy

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami (dalej zwana: SIWZ)

  - Oferta Wykonawcy wraz z Załącznikami.

- Inwestycja pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo.”

może być dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu III Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

§ 2

      - Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, w okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót, bez prawa żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.

      - Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje:

- stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku prowadzenia procedury przetargowej oraz w toku realizacji robót budowlanych,

- udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji.

      - Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych w terminie 7 dni od daty powiadomienia, chyba, że Strony w poszczególnym przypadku uzgodnią inaczej.

      - Nadzór autorski pełniony będzie w ramach kwoty wynagrodzenia określonej w § 9 ust.1.

§ 3

            - W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowy z uwzględnieniem poszczególnych etapów projektowania. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowego na zasadach określonych w niniejszym ustępie nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy. Wykonawca będzie także przedkładał zaktualizowany harmonogram rzeczowo-terminowy wówczas, gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy. Każdy harmonogram będzie zawierał:

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe, włączając przewidywane okresy na uzgodnienia i uzyskanie decyzji administracyjnych,

- kolejność i rozłożenie w czasie uzgodnień wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu zamówienia, (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym),

            - zakłada się dwa podstawowe terminy:

* 30-09-2016 – koncepcja budowy ścieżki rowerowej na dwóch odcinkach,

* 15-03-2017 – kompletna dokumentacja o której mowa w SIWZ z wszystkimi ostatecznymi  decyzjami,

            - Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo-terminowego do Zamawiającego, Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowego. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram rzeczowo-terminowy, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

            - Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-terminowy (w podanym zakresie) nie zgadza się z umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony harmonogram.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy do dnia 15-03-2017 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji będącej Przedmiotem niniejszej Umowy:

- w czasie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz

- na etapie wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2023r.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się należycie wykonać niniejszą Umowę.

- Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Umowy w ilości i formie zgodnej z zapisem w SIWZ wraz z oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną część dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z SIWZ, o postępach w realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach dotyczących procesu projektowego zwoływanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- Zamawiający ma prawo wglądu w materiały projektowe oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

- W odniesieniu do rozwiązań zawartych w projekcie wykonawczym, tj. opisach i rysunkach służących realizacji obiektu, Wykonawca odpowiada za ich zgodność z projektem budowlanym i decyzją ZRID oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym lub podanymi w przepisach techniczno – budowlanych i normach.

- Wykonawca przygotuje oświadczenie informujące, że w wykonanych opracowaniach nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych,

- Strony ustalają, że w okresie 2 lat od przekazania protokolarnie Przedmiotu Umowy Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, nieodpłatnie, dokona aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisma.

§ 6

- Jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, oraz ich zmian.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku gdy z przedłożonej przez Wykonawcę umowy termin płatności o którym mowa w pkt. 3 jest niewłaściwy Wykonawca jest zobowiązany do jego zmiany na właściwy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o których mowa powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za daną część zamówienia lub jej całość, którą warunkuje przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Stosowną dokumentację należy przedstawić do dokumentu na podstawie którego Zamawiający ma uiścić wynagrodzenie Wykonawcy. Na dokumentację o której mowa wyżej składa się dokument księgowy na podstawie którego Wykonawca wypłacał wynagrodzenie Podwykonawcy, dowód zapłaty, protokół odbioru robót/protokół zdawczo-odbiorczy, oraz oświadczenie Podwykonawcy, że wszystkie wymagalne zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy zostały uregulowane.

- W Podwykonawstwie zostanie zlecone:

Zakres……………………………………………….

Wykonawca(nazwa i adres)………………………..

Zakres……………………………………………….

##### Wykonawca(nazwa i adres)………………………….

§ 7

Zamawiający jest zobowiązany do:

- bieżącego konsultowania i uzgadniania z Wykonawcą zastosowanych rozwiązań projektowych oraz w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz istniejącą infrastrukturą;

- wystawienia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w zakresie uzyskania od instytucji uzgodnień i dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;

- dokonania protokolarnego odbioru opracowań, będących Przedmiotem Umowy. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po zweryfikowaniu kompletności dokumentacji i oświadczeń oraz sprawdzeniu ich prawidłowego wykonania. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonej dokumentacji w terminie 30 dni od jej przekazania;

- zawiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach w opracowaniach oraz wyznaczenia terminu ich usunięcia.

§ 8

- Do kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:

  - ze strony Wykonawcy: ………………………………………………

  - ze strony Zamawiającego: Mariusz Buliński  tel. służ. 668-810-197

e-mail: inwestycje@dabrowachelminska.lo.pl

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 9

- Strony ustalają, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 2 lit. a) i b), w wysokości: ………………… zł netto (słownie złotych: …………………………………………. 00/100)

Podatek vat ………% w kwocie……………………

Wysokość brutto ………………….. zł. (słownie…………………………)

W tym:

Część 1 ścieżki

…......................................... zł netto.

# + vat …………………………….. zł.

Cena brutto ……………………………… zł.

Część 2 ścieżki

…......................................... zł netto.

# + vat …………………………….. zł.

Cena brutto ……………………………… zł.

Opracowanie wskazujące stopień obniżenia emisji CO2 poprzez zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów,

…......................................... zł netto.

# + vat …………………………….. zł.

Cena brutto ……………………………… zł.

- Wykonawca oświadcza, że przy ustalaniu ceny Oferty uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego, wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie, w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji etc. niezbędnych do prawidłowego opracowania Przedmiotu Umowy jak również nadzór autorski w okresie określonym w §4 ust 3.

- Zamawiający przewiduje płatność za Przedmiot Umowy w trzech transzach. Wykonawca może wystawić faktury/rachunki dwa razy, w 2016 roku 50 % wynagrodzenia umownego, po zrealizowaniu odpowiedniej ilości prac projektowych i w 2017 roku ostatnie 50 % wynagrodzenia umownego (po odbiorze końcowym prac projektowych i uzyskaniu wszelkich  pozwoleń i decyzji).

- Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy na podstawie protokołów odbioru dokumentacji,  podpisanego przez obie strony.

- Płatności należności nastąpią na rachunek bankowy Wykonawcy określony każdorazowo na frze w ciągu 30 dni liczonych od dnia przekazania Zamawiającemu faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru końcowego.

- Faktury Wykonawca wystawi na Gminę Dąbrowa Chełmińska, NIP 554-265-77-62.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

§ 10

- Rękojmia na przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą wynosi …………… miesięcy.

- Okres rękojmi na dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego i kończy się z upływem okresu wskazanego w ust. 1. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 2 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za wady wykonanych według dokumentacji projektowej robót budowlanych. W przypadku wystąpienia takich wad, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi 
w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia.

- W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami i brakami w tej dokumentacji.

§ 11

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust.1 w ……………………..

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu Umowy w protokole określonym w § 9 ust.5 Umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego zgodnie z §10 ust. 2.

§ 12

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15%  kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 9 ust.1;

- opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu Umowy określonego w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za niesporządzenie, harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz nie uwzględnienie uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 3 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 za każdy dzień opóźnienia

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w czasie rękojmi w  wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1.

- niewykonania lub niewłaściwego wykonania nadzoru autorskiego w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 za każdą stwierdzoną nieprawidłowość

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1.

- Łączna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 12 ust. 2 i 3 nie może przekroczyć 50% ceny wynagrodzenia brutto  określonego w § 9 ust. 1

- Niezależnie od zapisów ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 Umowy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość szkody, jaką poniósł Zamawiający w wyniku realizacji robót budowlanych, gdy powodem powstania szkody stały się wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących szkodą dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionej szkody.

- Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 1 % wartości niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

10. Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany 5% wartości niniejszej umowy.

11. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 5 % wartości niniejszej  umowy.

§ 13

- Zamawiający jest uprawniony do umownego odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku:

- gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z dostarczonym harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie podejmie działań zmierzających do naprawy zaistniałej sytuacji;

- gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób rażąco niezgodny z niniejszą Umową.

- w okolicznościach wskazanych w art. 145 ustawy Pzp

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający określi, które opracowania przejmuje  oraz ustali w oparciu harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji Przedmiotu Umowy należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace;

- w przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach ustalonego w oparciu o zapis § 13 ust. 2 lit. a) wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 14 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 14

  - W ramach ustalonego wynagrodzenia, w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań będących Przedmiotem Umowy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa ustawie z dnia 4 lutego 1998 r. o prawach autorskich i pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z  późn. zm.), w szczególności w zakresie:

- korzystania na własny użytek

- utrwalania, zwielokrotniania określona techniką

- udostępniania i przekazywania osobom trzecim np. w celu złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją, będącą Przedmiotem niniejszej Umowy

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność utworu oraz własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

  - Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust.1 niniejszej Umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich ww. polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy.

§ 15

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Powstałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Załącznik nr 5

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ USŁUG

potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia (wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

Składając ofertę w przetargu ograniczonym na zadanie pn.: Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części  drogi powiatowej nr  1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo

Wykonawca

………..................................….
………………………………..

oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, zrealizowaliśmy następujące usługi projektowe, w tym spełniające wymagania zamawiającego:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto usługi projektowej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| … |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dowody dotyczące usług określających,  rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego (ych) podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, załączamy dokument (y) że będziemy dysponowali jego (ich) zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W pisemnym zobowiązaniu należy skonkretyzować w jaki sposób będzie udostępniany potencjał oraz na jaki okres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

......................., dn. _ _ . _ _ . 201…	               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6

/pieczęć firmowa/

WYKAZ OSÓB , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| LP | Nazwisko i imię | kwalifikacje zawodowe | wykształcenie | doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..............................................................

/data i podpis/

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: a) inżynierii drogowej – projektant b) inżynierii drogowej – sprawdzający projektanta.

Do wykazu należy również dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tylko jeżeli w powyższej tabeli Wykonawca wskazał osoby, które zostaną mu udostępnione od innych podmiotów, łącznie ze wskazaniem okresu korzystania z ich pomocy przy wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr 8

…………………………

Dane wykonawcy

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ

GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). przedstawiam poniższa listę:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |

Miejscowość…………………..,dnia………………                                     ……………………………..

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki/

i pieczęć firmowa

Powyższy formularz należy wypełnić i dołączyć tylko w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej. Jeżeli nie należy do grupy kapitałowej należy wypełnić 
i dołączyć Informację - Załącznik nr 9.

Załącznik nr 9

………………………..

Dane wykonawcy

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) informuję, że nie należę do grupy kapitałowej.

Miejscowość………………., dnia………………… 	                        …………………………………….

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki/

i pieczęć firmowa

Powyższą informację należy wypełnić i dołączyć tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli należy do grupy kapitałowej - należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 8.